Dodatek č. 7

ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 24. 8. 2021, včetně dodatku č. 1,2,3,4,5 a 6

uzavřené

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov

Adresa:	Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj Libušina 502/5, 702 00 Ostrava

Zastoupený:	Mgr. Danou Liškovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:		Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Tomáš Hořelica, vedoucí Pobočky Nový Jičín

xxx

Adresa:		Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj

Pobočka Nový Jičín, Husova 2003/13

741 01 Nový Jičín

Tel.:	xxx

E-mail:	xxx

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČ:	01312774

DIČ:	CZ01312774 - není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:	Geocentrum spol. s r.o.

Sídlo:	tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00  Olomouc

Zastoupený:	Petrem Liškou, jednatelem společnosti

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Petr Liška, jednatel společnosti

V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx

Tel.:	xxx

E-mail:	xxx

ID DS:	6ejp3k

Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.

Číslo účtu:	59309811/0100

IČ:	47974460

DIČ:	CZ47974460

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 5555

dále jen „zhotovitel“.

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

V souladu s ustanovením čl. 17. smlouvy o dílo ze dne 24.8.2021, jejímž předmětem a účelem je dle čl. I. vypracování návrhu „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kozlovice“ (dále jen „KoPÚ“), se smluvní strany dohodly na tomto znění Dodatku č. 7 (dále jen „dodatek“).

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1	Změna počtu měrných jednotek dílčích etap:

Na základě skutečně provedených prací v rámci kapitoly 6.2.4. Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. a kapitoly 6.2.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona došlo ke změně výměry pozemků řešených v pozemkové úpravě a ke změně výměry pozemků neřešených dle § 2 zákona. K zápisu posledních geometrických plánů na dělení pozemků došlo až v průběhu dubna 2025.

Na základě těchto skutečností a na základě skutečně provedených prací dochází k úpravě počtu měrných jednotek dílčích částí SOD takto:

|  |  | Počet MJ dle SOD | Skutečný počet MJ |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | 1127 ha | 1139 ha |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení | 1106 ha | 1119 ha |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | 1106 ha | 1119 ha |

2. Změna Článku VI. Cena za provedení díla

Na základě navýšení MJ a tomu odpovídajících cen dílčích částí se nahrazuje tabulka v Článku VI. Cena za provedení díla v bodu 6.1. smlouvy o dílo Rekapitulace ceny takto:

| 1. Přípravné práce celkem (6.2.1-6.2.8) bez DPH v Kč | 3 202 250,- Kč |
| --- | --- |
| 2. Návrhové práce celkem (6.3.1-6.3.5) bez DPH v Kč | 2 280 000,- Kč |
| 3. Mapové dílo celkem (6.4.) bez DPH v Kč | 315 560,- Kč |
| Celková cena díla bez DPH v Kč | 5 797 810,- Kč |
| DPH 21% v Kč | 1 217 540,10,- Kč |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | 7 015 350,10,- Kč |

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

- Dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

- Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo zůstává v dalších částech beze změn.

- Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Geocentrum spol. s r.o.

Místo: Ostrava	Místo: Olomouc

Datum: 23.06.2025	Datum: 23.06.2025

„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________

Jméno: Mgr. Dana Lišková	Jméno: Petr Liška

Funkce: ředitelka Krajského pozemkového úřadu	Funkce: jednatel společnosti

V z.

Ing. Kateřina Neumanová

zástupkyně ředitelky Krajského pozemkového úřadu

pro Moravskoslezský kraj

Příloha č. 1: Položkový výkaz činností