SMLOUVA O DÍLO – dodatek č. 3

na zpracování projektové dokumentace pro stavbu

„Realizace SZ v k. ú. Nebory a Oldřichovice u Třince“

(dále jen „Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo“)

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku

podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatelem

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj

Adresa: Libušina 502/5, 702 00 Ostrava

Pobočka Nový Jičín

Adresa:                                                                    Husova 2003/13, 741 01 Nový Jičín

zastoupený:					     Mgr. Danou Liškovou,

ředitelkou KPÚ pro Moravskoslezský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Dana Lišková,

ředitelka KPÚ pro Moravskoslezský kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Tomáš Hořelica, Pobočka Nový Jičín

Tel:

E-mail:                                                                      njicin.pk@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČ:	01312774

DIČ:	není plátcem DPH

(dále jen jako „Objednatel“)

a

Zhotovitelem

Jméno:          					     APC SILNICE s.r.o.

Sídlo:	Jana Babáka 2733/11, 612 00  Brno

Zastoupený:	Ing. Martinem Rambouskem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Martin Rambousek

V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Martin Rambousek

Bankovní spojení:	Komerční banka

Číslo účtu:	7243290227/0100

IČ/DIČ:	60705981 / CZ60705981

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C vložka 15132.

(dále jen jako „Zhotovitel“)

Čl. I

Předmět Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo

Předmětem Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo k zajištění vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby (dále jen „projektová dokumentace“) v rozsahu nezbytném pro realizaci následující stavby s názvem „Realizace SZ v k. ú. Nebory a Oldřichovice u Třince“ je změna Termínu plnění uvedená v Čl. III,  bodě 3.1.1., odst. b) smlouvy o dílo. Změna termínu plnění se mění na základě žádosti zhotovitele ze dne 18. 6. 2025. Prodloužení termínu požaduje zhotovitel z důvodu časově náročnějšího projednávání rozsahu a způsobu kácení zeleně s vlastníky a odbory Magistrátu města Třince zejména s Odborem životního prostředí a následné průtahy s vydáním jednotného enviromentálního stanoviska.

Čl. II

Změna Termínu plnění

- Čl. III Termín plnění bod 3.1.1. se mění takto:

3.1.1	Termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na:

b)	Stavební povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci)	             30. 10. 2025

Čl. III

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 19. 5. 2023, ve znění Dodatku č. 1 a 2, zůstávají v platnosti beze změn.

- Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran 
a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dále dohodly, že tento 
Dodatek č. 3 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

- Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tento Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek č. 3 vyjadřuje jejich pravou 
a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

| Za Objednatele: V Ostravě 26.6.2025 | Za Zhotovitele: V Brně 24.6.2025 |
| --- | --- |
| „el. podepsáno“ |  |
| …………………………………… | …………………………………… |
| Mgr. Dana Lišková ředitelka KPÚ pro MSK | Ing. Martin Rambousek jednatel APC SILNICE s.r.o. |

v z. Ing. Kateřina Neumanová

zástupkyně ředitelky