DODATEK č. 3

smlouvy o dílo

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Široký Brod

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, na adrese Blanická 383/1, 779 00 Olomouc.

Zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL. M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupený: JUDr. Roman Brnčal, LL. M., ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

V technických záležitostech zastoupený: Ing. Peter Toul, vedoucí Pobočky Jeseník

Tomáš Závora, Pobočka Jeseník

Kontaktní údaje:

Tel.:  	+420 721 558 222

E-mail:	jesenik.pk@spu.gov.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

Sdružení Agroprojekce Litomyšl spol. s r.o. a Zeměměřictví Jeseník s.r.o.

První společník (reprezentant společnosti): Agroprojekce Litomyšl spol. s r.o.

Sídlo: Rokycanova 114, 566 01, Vysoké Mýto - Litomyšlské Předměstí

IČO: 64255611

DIČ: CZ64255611

Zapsána v obchodním rejstříku u KS v Hradci Králové, oddíl C, vl. 8321

Druhý společník (účastník společnosti): Zeměměřictví Jeseník s.r.o.

Sídlo: Karla Čapka 553/6, 790 01 Jeseník

IČO: 28649664

DIČ: CZ28649664

Zapsána v obchodním rejstříku u KS v Ostravě, oddíl C, vl. 45212

Na základě smlouvy o společnosti

za společnost jedná: Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel Agroprojekce Litomyšl spol. s r.o.

Korespondenční adresa: Rokycanova 114, 566 01, Vysoké Mýto - Litomyšlské Předměstí

Zastoupená:

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel

V technických záležitostech zastoupená: xxxxx

Vedoucí týmu: 	xxxxx

Zástupce vedoucího týmu: 	xxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.:	xxxxx

E-mail: 	xxxxx

ID datové schránky: 			     gv6y8j4

Bankovní spojení: 	MONETA Money Bank, a.s.

Číslo účtu:	341302664/0600

IČ/DIČ: 	64255611/CZ64255611

(„Zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“):

Článek I.
Předmět dodatku

Předmětem dodatku jsou vyhrazené změny závazku ze smlouvy, a to změny počtu měrných jednotek u následujících dílčích částí díla:

|  | Dílčí část / hlavní celek | MJ | Původní počet MJ | Nový počet MJ | Změna počtu MJ | Cena za MJ bez DPH | Změna ceny v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 125 | 114 | -11 | 3 300 | -36 300 |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 1 | 39 | +38 | 3 300 | +125 400 |
| 6.2.6 | Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů | 100 bm | 55 | 26 | -29 | 3 960 | -114 840 |

Hodnota díla se celkově snižuje o 25 740 Kč bez DPH.

Změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Tyto úpravy počtu měrných jednotek jednotlivých dílčích částí představují vyhrazené změny závazku ze smlouvy ve smyslu § 100 odst. 1 ZZVZ, které si objednatel vymezil v bodě 17., odst. 17.5 písm. a) smlouvy.

Odůvodnění:

Podkladem pro změnu měrných jednotek u výše uvedených dílčích částí je zhotovitelem provedené šetření obvodu KoPÚ, kterým se upřesnil skutečně provedený počet měrných jednotek. Tato změna obvodu pozemkových úprav byla vyvolána vlastníky pozemků, kteří nedali souhlas s řešením těchto pozemků v pozemkových úpravách podle § 3 odst. 3 Zákona.

Článek II.
Cena díla

- Vzhledem k výše uvedeným změnám se cena za provedení díla uvedená v čl. 3, bodu 3.1. smlouvy 
o dílo se mění takto:

| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 1 717 680,00 Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 933 350,00 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 326 700,00 Kč |
| Celková cena Díla bez DPH | 2 977 730,00 Kč |
| DPH 21 % | 625 323,30 Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | 3 603 053,30 Kč |

Článek III.
Závěrečná ustanovení

  - V ostatních bodech se smlouva o dílo číslo objednatele: 1060-2023-521101 a č. zhotovitele: 052 60/23, uzavřená dne 03.09.2023, ve znění dodatku č. 1 a č. 2, nemění.

  - Položkový výkaz činností s výpočtem nabídkové ceny a časovým harmonogramem prací je přílohou tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.

  - Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění 
v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

  - Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

| V Olomouci 27.06.2025 | Ve Vysokém Mýtě 26.06.2025 |
| --- | --- |
| Za objednatele: | Za zhotovitele: |

________________________________ 	___________________________

JUDr. Roman Brnčal, LL. M.		Ing. Jaroslav Jakoubek

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj		jednatel