DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby (PRV) č. 1041-2024-508207

(dále jen „smlouva“)

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj

Adresa: Husitská 1071/2, 415 02 Teplice

Pobočka Chomutov

Adresa: Jiráskova 2528, 430 03 Chomutov

zastoupený: 	Mgr. Jaroslavou Kosejkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Jaroslava Kosejková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Ivana Hrstková, Ed. D., odborný rada, KPÚ pro Ústecký kraj, Pobočka Chomutov

Tel.:                                                                                    +420 725 901 492

E-mail: 						chomutov.pk@spu.gov.cz

ID DS: 						z49per3

Bankovní spojení: 				ČNB

Číslo účtu:						3723001/0710

IČO: 						01312774

DIČ: 						CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Jméno: 						ALGON, a.s.

Sídlo: 							Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5

zastoupený: 	Petrem Študlarem, předsedou představenstva

Tel./fax: 						xxxxxxxxxxxxx

E-mail: 						xxxxxxxxxxxxx

ID DS: 						j7hccvi

v technických záležitostech je oprávněn jednat: 	xxxxxxxxxxxxx

Tel./fax: 						xxxxxxxxxxxxx

E-mail: 						xxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení:					Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 						78-2124090297/0100

IČO:							284 20 403

DIČ: 						CZ28420403

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14403.

(dále jen „zhotovitel“)

Čl. I Předmět a účel dodatku smlouvy

- Z důvodu nestability podloží a nevyhovujících zátěžových zkoušek je nutný zvětšený rozsah sanací betonovým recyklátem a lomovým kamenem. Z důvodu požadavku Technického dozoru stavebníka bude zpracována realizační dokumentace na mostní objekt. Z důvodu navýšení geologických prací, zajištění kamerových zkoušek vyžádaných od společnosti Severočeské vodovody kanalizace, a.s. a z důvodu zkoušek asfaltových směsí a zkoušek betonů na mostním objektu vznikají vícepráce.

- Vícepráce v zastavitelném území (nezpůsobilé výdaje) jsou v rozsahu přílohy 1, dodatku č. 2. Vícepráce v nezastavitelném území (způsobilé výdaje) jsou v rozsahu přílohy 2, dodatku č. 2:

Hodnota víceprací v zastavitelném územ činí 110 234,21 Kč bez DPH

Hodnota víceprací v nezastavitelném území činí 1 949 781,11 Kč bez DPH

- Z důvodu nerealizace původně navržené sanace, nerealizace ztužujícího rámu pro štětovnicovou jímku a z důvodu nerealizace dopravně inženýrského opatření v nezastavitelné části stavby vznikají méněpráce.

- Méněpráce v zastavitelném území (nezpůsobilé výdaje) jsou v rozsahu přílohy 3, dodatku č. 2. Méněpráce v nezastavitelném území (způsobilé výdaje) jsou v rozsahu přílohy 4, dodatku č. 2:

Hodnota méněprací v zastavitelném území činí 72 154,14 Kč bez DPH

Hodnota méněprací v nezastavitelném území činí 1 917 820,91 Kč bez DPH

- Na základě výše uvedených skutečností (méněprací, víceprací) se mění článek III. Cena díla, odstavec 4, takto:

Celková cena za provedení díla:

bez DPH činí 						14 419 854,94 Kč.

DPH 21 % činí 					 	  3 028 169,54 Kč.

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí 		17 448 024,48 Kč.

- Předmětem dodatku je dále změna zástupce objednatele, a to z důvodu změny v personálním obsazení na postu ředitelky KPÚ pro Ústecký kraj.

- V této části se smlouva o dílo mění následovně:

- zastoupený: Mgr. Jaroslavou Kosejkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

- ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Jaroslava Kosejková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

Čl. II Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 1041-2024-508207 ze dne 11.10.2024 nedotčené dodatkem č. 1 a tímto dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.

- Tento dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo na zhotovení stavby č. 1041-2024-508207 s názvem HPC 3 v k.ú. Hrušovany u Chomutova.

- Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 jsou následující odpočty a přípočty:

  - Příloha č. 1 – Vícepráce v zastavitelném území.

  - Příloha č. 2 – Vícepráce v nezastavitelném území

  - Příloha č. 3 – Méněpráce v zastavitelném území

  - Příloha č. 4 – Méněpráce v nezastavitelném území

- Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 2, včetně jeho případných změn, bude uveřejněn podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek č. 1 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

- Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento dodatek č. 2, včetně jeho případných změn, bude zveřejněn na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 – § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.

- Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem, kdy byl dodatek č. 2 uveřejněn v registru smluv.

- Smluvní strany po přečtení dodatku prohlašují, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Teplicích dne 27.06.2025	 			V Praze dne 27.06.2025

„elektronicky podepsáno“

…………………………………… 			……………………………………

Objednatel						Zhotovitel

Mgr. Jaroslava Kosejková				Petr Študlar

ředitelka Krajského pozemkového úřadu		předseda představenstva ALGON, a.s.

pro Ústecký kraj