DODATEK č. 1

k příkazní smlouvě o obstarání záležitostí příkazce

uzavřená dle

§ 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami:

Příkazce:

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj

Adresa: Husitská 2, 415 01 Teplice

Pobočka Chomutov

Adresa: Jiráskova 2528, 430 03 Chomutov

zastoupený:		Ing. Vladislavou Hartmannovou, vedoucí Pobočky Chomutov

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vladislava Hartmannová, vedoucí Pobočky Chomutov

v technických záležitostech oprávněn jednat:		Ing. Ivana Hrstková, Ed.D., odborný rada, Pobočka Chomutov

Tel.:		+420 725 901 492

e-mail:		chomutov.pk@spu.gov.cz

ID DS:		z49per3

Bankovní spojení:		ČNB

Číslo účtu:		3723001/0710

IČ:		01312774

DIČ:		není plátcem DPH

(dále jen „příkazce“)

a

Příkazník:

Jméno: 						Arch 5d s.r.o.

Sídlo:							Kochova 6016, 430 01 Chomutov

Zastoupený:          					Vítězslavem Pirklem, jednatelem

IČO: 							05825466

DIČ: 							CZ05825466 je plátcem DPH

Zápis v živnostenském rejstříku:			Magistrát města Chomutova

Bankovní spojení: 					XXXXXXXXXXXXX

Číslo účtu: 						XXXXXXXXXXXXX

Telefon/fax:						XXXXXXXXXXXXX

e-mail:							XXXXXXXXXXXXX

ID DS:     						5t3cxas

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 39086.

(dále jen „příkazník“)

Čl. I
Účel a předmět dodatku smlouvy

- V průběhu realizace investorsko-inženýrských činností u stavby s názvem HPC 3 v k.ú. Hrušovany u Chomutova nastaly okolnosti, které mají vliv na cenu a termín plnění.

- K prodloužení lhůty pro splnění předmětu činnosti dochází na základě objektivních okolností, které nebylo možné v době podpisu smlouvy plně předvídat.

- V důsledku nespolupráce a zdržení na straně zhotovitele dochází k posunu termínů jednotlivých etap výstavby.

- Průběh realizace stavby a potřeba řešení vzniklých situací si vyžádalo navýšení počtu pravidelných kontrolních dnů a mimořádných koordinačních schůzek.

- V některých částech stavby jsou opakovaně prováděny kontroly s cílem zajistit kvalitu prováděných konstrukcí  a dodržení technologických postupů.

- Technický dozor provádí kontrolní činnost nad rámec původně plánovaného období také v souvislosti se zvýšenou kontrolou ve stavebním deníku a předáváním částí stavby 
v součinnosti se zhotovitelem a autorským dozorem.

- Tímto se mění odměna příkazníka.

Čl. II
Odměna příkazníka

- Odměna za provedení investorsko-inženýrských činností se tímto navyšuje nad rámec předpokladu hodin stanovené původní cenovou nabídkou na zajištění investorsko-inženýrských činností.

- Odměna za provedení investorsko-inženýrských činností se tímto mění na 297 350 Kč bez DPH, tj. 359 793,50 Kč s DPH (slovy: tři sta padesát devět tisíc sedm set devadesát tři korun českých padesát haléřů).

- Tato odměna je konečná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná

Čl. III
Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání příkazní smlouvy o obstarání záležitostí příkazce č. 1182-2024-508203 ze dne 22.10.2024 nedotčené tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

- Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o obstarání záležitostí příkace č. 1182-2024-508203.

- Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 1, včetně jeho případných změn, bude uveřejněn podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek č. 1 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

- Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento dodatek č. 1, včetně jeho případných změn, bude zveřejněn na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 až § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.

- Dodatek č. 1  nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

V Chomutově, dne: 23.6.2025			V Chomutově, dne: 23.6.2025

„elektronicky podepsáno“				„elektronicky podepsáno“

…………………………………………			……………………………………….

Ing. Vladislava Hartmannová				Vítězslav Pirkl

vedoucí Pobočky Chomutov				jednatel společnosti

Státního pozemkového úřadu	                       Arch 5d s.r.o.