DODATEK č. 2

ke  smlouvě o dílo na provedení autorského dozoru projektanta

uzavřená dle

§ 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami:

- Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj

Adresa: Husitská 2, 415 01 Teplice

Pobočka Chomutov

Adresa: Jiráskova 2528, 430 03 Chomutov

zastoupený:		Ing. Vladislavou Hartmannovou, vedoucí Pobočky Chomutov

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vladislava Hartmannová, vedoucí Pobočky Chomutov

v technických záležitostech oprávněn jednat:		Ing. Ivana Hrstková, Ed.D., rada, Pobočka Chomutov

Tel.:		+420 725 901 492

e-mail:		chomutov.pk@spu.gov.cz

ID DS:		z49per3

Bankovní spojení:		ČNB

Číslo účtu:		3723001/0710

IČ:		01312774

DIČ:		není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Jméno: 						Aleš Dvořák

Sídlo:							XXXXXXXXXXXX, 438 01 Žatec

Zápis v obchodním (živnostenském) rejstříku:	MUZA 17706/2006

Zastoupen ve věcech smluvních:			Aleš Dvořák

Zastoupen ve věcech technických:			XXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: 					XXXXXXXXXXXX

Číslo účtu:						XXXXXXXXXXXX

IČO/DIČ: 						71870962 / XXXXXXXX je plátcem DPH

Tel:							XXXXXXXXXXXX

e-mail:							XXXXXXXXXXXX

ID DS:     						XXXXXXXXXXXX

(dále jen jako „zhotovitel“)

Čl. I
Účel a předmět dodatku smlouvy

- V průběhu realizace stavby s názvem HPC 3 v k.ú. Hrušovany u Chomutova nastaly okolnosti, které mají vliv na cenu a termín plnění.

- K prodloužení lhůty pro splnění předmětu činnosti  u této stavby dochází na základě objektivních okolností, které nebylo možné v době podpisu smlouvy plně předvídat.

- V důsledku nespolupráce a zdržení na straně zhotovitele dochází k posunu termínů jednotlivých etap výstavby.

- V průběhu stavby nastaly změny v technickém řešení a k úpravám materiálových kontrukcí.

- Během výstavby je nutné zpracování a kontrola více změnových listů. Předpokládá se  projednávání a schvalování materiálů.

- Průběh realizace stavby a potřeba řešení vzniklých situací si vyžádalo navýšení počtu pravidelných kontrolních dnů a mimořádných koordinačních schůzek.

- Autorský dozor posuzuje změny, zajišťuje aby realizace odpovídala technickému záměru a plně se zúčastňuje častějších kontrolních dnů a koordinačních schůzek, což vyžaduje časovou součinnost dozoru nad rámec původního rozsahu.

- Z uvedených důvodů se mění odměna dozoru projektanta.

Čl. II
Odměna za činnost

- Odměna za činnost dozora projektanta se tímto ve smlouvě o dílo na provedení autorského dozoru projektanta u stavby specifikované „Polní cesta HPC3 (včetně mostku M1) mění následovně:

|  | Cena bez DPH (Kč) | DPH (Kč) | Cena včetně DPH (Kč) |
| --- | --- | --- | --- |
| A) Výkon autorského dozoru projektanta |  |  |  |
| Polní cesta HPC3 (včetně mostku M1) | 55 000 | 11 550 | 66 550 |
| Celkem | 55 000 | 11550 | 66 550 |

- Tato odměna je konečná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná

Čl. III
Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání smlouvy o dílo na provedení autorského dozoru projektanta č. 28-2022-508203 ze dne 24.08.2021 a dodatku č. 1 s č. 28-2022-508203/1 ze dne 2.11.2021, nedotčené tímto dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.

- Tento dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo na provedení autorského dozoru projektanta č. 28-2022-508203.

- Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 2, včetně jeho případných změn, bude uveřejněn podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek č. 1 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

- Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento dodatek č. 2, včetně jeho případných změn, bude zveřejněn na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 až § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.

- Dodatek č. 2  nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

V Chomutově, dne dle: 23.6.2025 			V Žatci, dne: 23.6.2025

„elektronicky podepsáno“				„elektronicky podepsáno“

…………………………………………			……………………………………….

Ing. Vladislava Hartmannová				Aleš Dořák

vedoucí Pobočky Chomutov

Státního pozemkového úřadu