# DODATEK č. 5

# SMLOUVY O DÍLO ZE DNE 18. 10. 2019

včetně uzavřených Dodatků č.1, 2, 3, 4

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Nový Jičín |
| --- | --- |
| Sídlo: | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov |
| Zastoupen: | ředitelkou KPÚ pro Moravskoslezský kraj Mgr. Danou Liškovou |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Mgr. Dana Lišková, ředitelka KPÚ pro Moravskoslezský kraj |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: |  |
| Adresa: | Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Nový Jičín, Husova 2003/13, 741 01 Nový Jičín |
| Telefon: |  |
| E-mail : |  |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „objednatel“)

| Zhotovitel: | "ORIS" spol. s r.o. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Mišákova 280/44, 77900 Olomouc |
| Zastoupen: | jednatelem Petrem Machalou |
| ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Petr Machala |
| v technických záležitostech oprávněn jednat: |  |
| Telefon: |  |
| E-mail : |  |
| Bankovní spojení: | Raiffaisen BANK-Olomouc |
| Číslo účtu: | 1025500073/5500 |
| IČO: | 42767661 |
| DIČ: | CZ42767661 |
| ID DS: | 8dsrqkn |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, pod č.j 1988 |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: |  |

(dále jen „zhotovitel“)

| Stavebník : | Ředitelství silnic a dálnic s. p. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4 |
|  | Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 80478 |
| Zastoupen: | Ing. Karlem Chudárkem, ředitelem Správy Zlín |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Karel Chudárek, ředitel Správy Zlín Ing. Marek Bednář |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: |  |
| Adresa: | Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín |
| Telefon: |  |
| E-mail : |  |
| ID DS: | zjq4rhz |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 30007-15937031/0710 |
| IČO: | 65993390 |
| DIČ: | CZ65993390 |

(dále jen „stavebník“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

V souladu s ustanovením Článku XII. odst. 12.2. smlouvy o dílo ze dne 18. 10. 2019, jejímž předmětem a účelem je dle Článku I. vypracování zakázky „Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Dub u Nového Jičína“, které budou zahrnovat i stavbu I/35 Lešná – Palačov. (dále jen „KoPÚ Dub u NJ“), se smluvní strany dohodly na tomto znění Dodatku č.5  (dále jen „dodatek“).

1. PREAMBULE

Předmětem dodatku je změna údajů u smluvních stran.

Pokračování přerušení prací na základě proběhlého jednání mezi Státním pozemovým úřadem – Krajským pozemkovým úřadem pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Nový Jičín a Ředitelstvím silnic a dálnic s.p., Správa Zlín.

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1	Změna údajů smluvní strany

Na základě skutečnosti dochází ke změně údajů u smluvních stran tak, jak je uvedeno na první a druhé straně tohoto dodatku.

2.2	Pokračování přerušení prací

Smluvní strany se tímto dodatkem, v souladu se „Zápisem z jednání ve věci pozemkových úprav v k.ú. Palačov, Dub u Nového Jičína, Starojická Lhota“ sepsaným mezi Státním pozemovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Nový Jičín a Ředitelstvím silnic a dálnic s.p., Správa Zlín, dohodly pokračovat v pozastavení prací dle smlouvy o dílo, včetně všech dodatků, a to ode dne podpisu tohoto dodatku do 31.12.2027.

K opětovnému zahájení prací vyzve objednatel zhotovitele:

- tři měsíce před jejich zahájením, a to písemně.  Na základě této písemné výzvy objednatele smluvní strany uzavřou nový dodatek, který bude obsahovat konkrétní přepočet rozsahu plnění prací a stanoví nové termíny ukončení a předáni za účelem dokončení díla,

- smluvní strany výslovně souhlasí, že po dobu pozastavení prací nebudou mezi sebou uplatňovat žádná vzájemná peněžitá plnění jinak stanovená smlouvou o dílo (kupř. účelné vynaložené náklady, sankce, záruky),

- Zápis z jednání ve věci komplexních pozemkových úprav v k.ú. Palačov, Dub u Nového Jičína, Starojická Lhota ze dne 26.5.2022 jsou uvedeny v příloze tohoto dodatku a tvoři jeho nedílnou součást.

3. 	ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1	Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo je vyhotoven v elektronickém formátu.

3.2	Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinností dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákon ač. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

3.3.	Smluvní strany prohlašují, že ostatní ujednání původní smlouvy čís. 911-2019-571101    objednatele, stavebníka čís. 15PT-001058 a čís. 13/2019 zhotovitele zůstávají beze změn.

3.4	Smluvní strany prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě od ílo nebyl sepsán tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Ředitelství silnic a dálnic s.p.

Místo: Ostrava	Místo: Zlín

Datum: 30.06.2025	Datum: 27.06.2025

elektronicky podepsáno	elektronicky podepsáno

________________________________ 	___________________________

Mgr. Dana Lišková	Ing. Karel Chudárek

ředitelka Krajského pozemkového úřadu	ředitel Správy Zlín

pro Moravskoslezský kraj

elektronicky podepsáno

________________________________

V z.

Ing. Kateřina Neumanová

zástupkyně ředitelky

Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

"ORIS" spol. s r.o.

Místo: Olomouc

Datum: 30.06.2025

elektronicky podepsáno

___________________________

Petr Machala

jednatel

- Příloha :

- zápis z jednání