**Zápis z kontrolního dne**

**Zpracování Projektové dokumentace pro výstavbu polních cest HC9 - R, DC 10 - R, VC 8a a VC 14 v k.ú. Krupá**

**Datum konání: 24. 10. 2022**

**Přítomni:** dle prezenční listiny

SPÚ, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Rakovník svolal kontrolní den k probíhajícím projektovým pracím na PD pro výstavbu polních cest HC9 - R, DC 10 - R, VC 8a a VC 14 v k.ú. Krupá. Závěry z jednání:

**VC8a**

* se starostou obce byl dohodnut štěrkový povrch této komunikace,

**DC10**

* polní cesta se zkrátí na cca 10m z důvodu problematického napojení na železniční přejezd, současně bude plnit funkci výhybny na HC9,
* povrch štěrkový,

**VC14**

* propustek P6 se kvůli nadbytečnosti z projektu odstraní,
* příkop SP2 se nahradí drenáží s vyústěním do vsakovací jímky,
* povrch cesty a konstrukční řešení nutné konzultovat se SUDOP PRAHA a.s. z důvodu požadavku na pravidelný provoz návěsových souprav při zásobování detašovaného pracoviště,
* dimenze propustku P7 nutno projednat s KSÚS

**HC9**

* nutná konzultace mostku P5 se stavebním úřadem z důvodu možného požadavku na územní řízení,
* projektant upozornil na problematický návrh výhybny V4, která zasahuje do sousedních pozemků.

V Rakovníku dne: 24. 10. 2022

Zapsala: Ing. Jan Šlajchrt