DODATEK č. 4

ke smlouvě o dílo č. obj. 891-2024-544101, č. zhot. 841/TB/RD/2024/133/RDS8

Polní cesta C27, km 0,789 – 1,754 v k.ú. Dolní Čermná

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj

Adresa: Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice

zastoupený:	Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Pardubický kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miroslav Kučera, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Pardubický kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Renata Čadová Pobočka Ústí nad Orlicí

Tel.:	+420 727 966 745, +420 601 584 037

E-mail:	r.cadova@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČO:	01312774

DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

A

Zhotovitel:

Jméno STRABAG a.s.

Sídlo: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice

Zastoupený (statutární orgán dle výpisu z obch. rejstříku):

Dipl. Ing. MORITZ FREYBORN, předseda představenstva

Ing. TOMÁŠ HOZA, člen představenstva

Ing. MARTIN BAŠÁR, člen představenstva

Pověřené osoby k podpisu smlouvy (na základě plné moci):

xxxx, technický vedoucí oblasti

xxxx, ekonomický vedoucí oblasti

xxxx, vedoucí obchodně technického úseku oblasti

tel./fax:                             	xxxx / - - -

e-mail:                                xxxx

ID DS:	8yuchp8

v technických záležitostech je oprávněn jednat:

xxxx, stavbyvedoucí a vedoucí PJ

tel.: xxxx

e-mail: xxxx

xxxx – zástupce stavbyvedoucího

tel. xxxx

bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a.s.

číslo účtu:	112071233/0300

IČO:	608 38 744

DIČ:	CZ60838744 (je plátcem DPH)

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,                   oddíl B, vložka 7634

(dále jen „zhotovitel“)

Čl. I  Předmět a účel dodatku

Předmětem dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo č. 891-2024-544101 uzavřené dne 09.09.2024 na realizaci stavby s názvem „Realizace polní cesty C27 v k.ú. Dolní Čermná (část 1)“ je změna termínu plnění díla dle čl. V., bodu 4.d Lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla.

Původní termín předání a převzetí dokončeného díla dle dodatku č. 3 – 30.06.2025

Nový termín předání a převzetí dokončeného díla dle dodatku č. 4 – 31.10.2025

Důvodem úpravy termínu je dosud nevydané kolaudační rozhodnutí místně příslušným stavebním úřadem. Překážka není na straně zhotovitele.

Čl. II Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání příkazní smlouvy nedotčená dodatkem č. 1, 2 a 3  zůstávají v platnosti.

- Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv příkazce.

- Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

- Smluvní strany dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.

V Pardubicích dne dle el. podpisu 14.07.2025	V Hradci Králové dne dle el. podpisu

„elektronicky podepsáno“			       08.07.2025

……………………………………	……………………………………

Objednatel						Zhotovitel

Ing. Miroslav Kučera				xxxx

ředitel Krajského pozemkového úřadu		technický vedoucí oblasti

pro Pardubický kraj					STRABAG a.s.

Státní pozemkový úřad 				na základě plné moci

10.07.2025

…………………………………

xxxx

ekonomický vedoucí oblasti

STRABAG a.s.

na základě plné moci