Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 1226-2023-504101

Č.j. objednatele: SPU 289292/2025/miko

UID dokumentu: spudms00000015759899

# DODATEK č. 2 ke smlouvě o dílo

# (číslo smlouvy objednatele 1226-2023-504101, uzavřené dne 26.10.2023)

pro realizaci veřejné zakázky s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Těně “, pro komplexní pozemkovou úpravu (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Těně v Brdech (dále jen „smlouva“).

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Plzeň

Fakturační adresa: 	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov

Zastoupený:	Ing. Jiřím Papežem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Papež, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat: 	Mgr. Pavla Tuháčková, , vyšší rada Pobočky Plzeň

Adresa: 																náměstí Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň

Telefon: 															+ 420 727 956 850;

E-mail:																plzensky.kraj@spu.gov.cz

ID DS: 																z49per3

Bankovní spojení: 												Česká národní banka

## Číslo účtu: 															3723001/0710

IČ: 																	013 12 774

DIČ:																	není plátcem DPH

## (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:															GEPARD s.r.o.

Sídlo: 																Štefánikova 77/52, 150 00 Praha 5

Zastoupený: 														Ing. Tomášem Krátkým

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 			Ing. Tomáš Krátký

V technických záležitostech oprávněn jednat: 			xxxx

Telefon: 															xxxxx; xxxx

E-mail: 																xxxxx

ID DS: 																hxp776s

Bankovní spojení: 												FIO banka a.s.

Číslo účtu: 															2300284681/2010

IČ: 																	   	61499 552

DIČ: 																	CZ61499552

(dále jen „zhotovitel“),

objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“.

Preambule

- Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“) je změna ceny za provedení díla. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-čl. 20.2 smlouvy analogicky s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) , na základě doložitelných záznamů.

- V rámci postupujícího zpracovávání etapy plnění 6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. bylo zjištěno, že pro splnění cílů pozemkové úpravy jsou nezbytné, i v souvislosti s požadavky katastrálního úřadu, změny jednotek mnohých etap plnění co do počtu měrných jednotek. Na jednání před zjišťováním hranice obvodu pozemkové úpravy byl vznesen požadavek na změnu průběhu katastrálních (obecních) hranic s ohledem na skutečný stav. Požadavek na změnu průběhu katastrálních hranic byl před zjišťováním hranic projednán se zástupcem SPÚ a s dotčenými obcemi. V rámci zjišťování průběhu hranic byla budoucí nová katastrální hranice stanovena za účasti zástupců obcí v terénu. Nová budoucí katastrální hranice současně tvoří obvod pozemkové úpravy. Na základě provedených jednání a zjišťování hranic je zpracována dokumentace k návrhu změny hranice k.ú. mezi k.ú Těně v Brdech a Zaječov v Brdech a mezi k.ú. Těně v Brdech a Nepomuk v Brdech.

Změny jsou navrhovány s ohledem na zpracování všech dalších etap pozemkové úpravy v k.ú. Těně v Brdech tak, aby byl lépe naplněn smysl a účel pozemkových úprav s tím, že objednatel o těchto zjištěních před zahájením původního výběrového řízení nevěděl.

- V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností.

- U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Předmět dodatku

- Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů pozemkové úpravy jsou nezbytné změny v níže uvedených etapách: 6.2.2 Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech, 6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb., 6.2.6 Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů, 6.2.7 Rozbor současného stavu, 6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků, 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“), 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona, 6.3.4 Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice a 6.4 Mapové dílo.

- Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností a na změně celkové ceny díla

| Původní celková cena díla bez DPH (dle Dodatku č. 1) | 3 290 470,-Kč |
| --- | --- |
| Méněpráce bez DPH | 5 500,- Kč |
| Vícepráce bez DPH | 233 970,- Kč |
| Nová celková cena díla bez DPH ve znění tohoto dodatku | 3 518 940,- Kč |
| DPH 21% | 738 977,40 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 4 257 917,40 Kč |

|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ |  | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč |  | Cena bez DPH celkem v Kč |  | Stávající platné termíny | Nové aktualizované termíny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2 Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha |  | +15 | 770,00 |  | 11 550,00 |  | 31.7.2025 | --- |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. |  | 100 bm | + 6 | 3 850,00 |  | 23 100,00 |  | 30.6.2025 | --- |
| 6.2.6 | Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů | 100 bm |  | - 1 | 5 500,00 |  | -5 500,00 |  | 31.7.2025 | --- |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha |  | + 15 | 242,00 |  | 3 630,00 |  | 30.9.2025 | --- |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha |  | + 15 | 165,00 |  | 2 475,00 |  | 15.12.2025 | --- |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  | -5 500,-/ 40 755,- |  |  |  |
| 6.3 Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") |  | ha | + 15 |  | 242,00 |  | 3 630,00 | 31.8.2026 | --- |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona |  | ha | + 15 |  | 165,00 |  | 2 475,00 | 31.03.2027 | --- |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice |  | 100 bm | + 21 |  | 8 800,00 |  | 184 800,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele | --- |
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  |  | 190 905,- |  |  |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ |  | ha | + 15 |  | 154,00 |  | 2 310,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele | --- |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  |  | 2 310,- |  |  |

- Dále je předmětem dodatku změna v technických záležitostech za objednatele je nyní oprávněna jednat Mgr. Pavla Tuháčková, vrchní odborný referent Pobočky Plzeň, tel.: + 420 727 956 799 a              e-mail: pavla.tuhackova@spu.gov.cz.

- Předmětem dodatku je taktéž změna e-mailové adresy za objednatele v souladu s usnesením vlády České republiky číslo 23 ze dne 11. ledna 2023, o záměru migrace na jednotnou doménu a vytvoření jednotné vizuální identity ústředních orgánů státní správy a souvisejícího harmonogramu migrace ústředních orgánů státní správy na jednotnou státní doménu gov.cz jsou zaměstnancům SPÚ nastaveny jako primární e-mailové adresy pro příjem a odesílaní e-mailů adresy ve tvaru @spu.gov.cz. Nyní je nově uvedena e-mailová adresa následovně: plzensky.kraj@spu.gov.cz.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatku č.1 zůstávají v platnosti.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

- Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.

- SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

- Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Aktualizované znění přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností

V Plzni dne 18. 07. 2025                                             V Praze dne 17. 07. 2025

Za objednatele:													Za zhotovitele:

…………………………											…………………………

Ing. Jiří Papež	Ing. Tomáš Krátký

ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj		jednatel

Státní pozemkový úřad		GEPARD s.r.o.

Administrátor VZ/v souladu s MP: Ing. Lucie Miko