DODATEK č. 10

ke smlouvě o dílo ze dne 30. 7. 2019, číslo smlouvy objednatele

488-2019-544101

na zpracování veřejné zakázky „Komplexní pozemkové úpravy s upřesněním a rekonstrukcí přídělů v k.ú. Jedlová u Poličky“

| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj |
| --- | --- |
| Sídlo: | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov |
| Zastoupen: | Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Dita Kovářová Dedeciusová, rada, Pobočka Svitavy, pro PSZ Ing. Libor Ondra, rada, Pobočka Svitavy |
| Adresa: | Milady Horákové 373/10, 568 02 Svitavy |
| Telefon: | +420 724877291, +420 724796168 |
| E-mail : | d.dedeciusova@spucr.cz, l.ondra@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „objednatel“)

| Zhotovitel: | HRDLIČKA spol.s r.o. (reprezentant společnosti, druhý člen společnosti Ing. Josef Honz) |
| --- | --- |
| Sídlo: | nám. 9. května 45, 266 01 Tetín |
| Zastoupen: | Jaromírem Proškem, prokurista společnosti |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Jaromír Prošek, prokurista společnosti |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Jan Floriánek, jednatel společnosti |
| Telefon: | xxx |
| E-mail : | xxx |
| ID DS: | caxt3mz |
| Bankovní spojení: | Komerční banka, a.s., pobočka Beroun |
| Číslo účtu: | 300345131/0100 |
| IČO: | 18601227 |
| DIČ: | CZ18601227 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 4062 |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: | xxx |

(dále jen „zhotovitel“) (společně dále jako „smluvní strany“)

I. PŘEDMĚT DODATKU č. 10

Předmětem dodatku je změna (snížení) počtu měrných jednotek (MJ) u níže uvedených dílčích a hlavních celků díla:

- 3.4.2 Vektorizace vlastnické mapy

snížení o 3 MJ (ze 187 MJ na 184 MJ)

- 3.4.3 Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

snížení o 5 MJ (ze 450 MJ na 445 MJ)

- 3.4.5 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků

snížení o 2 MJ (ze 1825 MJ na 1823 MJ)

- 3.5.1 Vypracování plánu společných zařízení

snížení o 2 MJ (ze 1825 MJ na 1823 MJ)

- 3.5.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

snížení o 3 MJ (ze 1825 MJ na 1822 MJ)

- 3.6. Mapové dílo

snížení o 3 MJ (ze 1825 MJ na 1822 MJ)

Důvodem snížení počtu MJ je skutečný rozsah prací u výše uvedených dílčích a hlavních celků oproti smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 9. Nové počty MJ a tomu odpovídající změny cen jsou uvedeny v položkovém výkazu činností, který je přílohou tohoto dodatku.

Cena díla sjednaná ve smlouvě o dílo (bez DPH)			     5 622 950,00 Kč

Cena díla sjednaná ve smlouvě o dílo ve znění dodatku č.10 (bez DPH) 5 683 600,00 Kč

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

II. Závěrečná ustanovení

Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí dodatku č. 10 je i Příloha č. 1 – Položkový výkaz činností

Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí, že tento dodatek je shodným projevem jejich vážné a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

| V Pardubicích dne 21.7.2025 | V Praze dne 21.7.2025 |
| --- | --- |
| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
| „elektronický podpis“ | „elektronický podpis“ |
| Ing. Miroslav Kučera ředitel KPÚ pro Pardubický kraj | Jaromír Prošek prokurista společnosti HRDLIČKA spol.s r.o |