DODATEK Č. 7

SMLOUVY O DÍLO

č. smlouvy objednatele 5-2021-541101 ze dne 20. 01. 2021

(dále jen „Dodatek")

uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „NOZ")

SMLUVNÍ STRANY

| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, Pobočka Liberec |
| --- | --- |
| Sídlo: | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov |
| Zastoupen: | Ing.Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Tomáš Maček, vedoucí Pobočky Liberec |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Vladimír Vlášek, odborný rada Pobočky Liberec |
| Adresa: | U Nisy 745/6a, Liberec III-Jeřáb, 460 57 Liberec 7 |
| Telefon: | +420 725 900 765 |
| E-mail : | t.macek@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 (není plátce DPH) |

(dále jen „objednatel“)

| Zhotovitel: | Společnost SELLA + EKOMONITOR + Geodetická kancelář Kubát s.r.o. + Ing. Michalička Zdeněk - GEODEZIE - KoPÚ Sněhov |
| --- | --- |
| Sídlo: | Píšťovy 820, 537 01 Chrudim |
| Zastoupen: | Mgr. Pavel Vančura, Ing. Josef Drahokoupil -jednatelé společnosti Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. - vedoucí společník |
| ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Mgr. Pavel Vančura, Ing. Josef Drahokoupil |
| v technických záležitostech oprávněn jednat: | xxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| Telefon: | xxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| E-mail: | xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx |
| ID DS: | 3v8a5db |
| Bankovní spojení: | ČSOB Chrudim |
| Číslo účtu: | 272199033/0300 |
| IČO: | 15053695 |
| DIČ: | CZ15053695 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | u KS v Hradci Králové oddíl C, vložka 1036 |

(dále jen „zhotovitel“).

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. 	Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „smlouva") k provedení díla s názvem Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Sněhov na základě výsledku zadávacího řízení podle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Smluvní strany uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 7 ke smlouvě na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Sněhov:

Článek II.

Předmět Dodatku

- Tímto dodatkem se v souladu se zněním čl. 17. smlouvy a v souladu s ust. § 222 zákona provádí úprava počtu měrných jednotek a s tím spojená úprava ceny fakturačního celku 6.3.4 uvedených v Příloze č.1 smlouvy následovně:

Stávající stav:

|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.3.4 | Vyhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice | 100 bm | 1 | 5 000,00 | 5 000,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |

Nový stav (změněné hodnoty vyznačeny tučně):

|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.3.4 | Vyhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice | 100 bm | 0 | 5 000,00 | 0,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |

- Dle předchozího odstavce se mění Příloha č.1 smlouvy, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

- Dodatek č.7 se uzavírá na základě skutečnosti, že v průběhu řízení nenastala potřeba změny katastrální hranice. Z tohoto důvodu u položky 6.3.4 (Vyhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice) je počet MJ ponížen o 1 MJ, tzn. z 1 MJ na 0 MJ.

- Vzhledem k výše uvedeným změnám, se mění rekapitulace ceny za provedení díla, uvedená v článku 3., bodě 3.1. smlouvy, takto:

| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  |  |  | 1 424 020,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  | 496 270,00 |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  | 171 000,00 |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  | 2 091 290,00 |
| DPH 21% v Kč |  |  |  | 439 170,90 |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  | 2 530 460,90 |

- Celková cena díla se na základě uvedených změn snižuje o 5 000,00 Kč bez DPH.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.

- Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS"), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

- Nedílnou součástí tohoto Dodatku je položkový výkaz činností.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

| Česká republika - - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj | Společnost SELLA + EKOMONITOR + Geodetická kancelář Kubát s.r.o. + Ing. Michalička Zdeněk – GEODEZIE – KoPÚ Sněhov |
| --- | --- |
| Místo: Liberec Datum: 23.7.2025 | Místo: Chrudim Datum: 15.7.2025 |

|  | „podepsáno elektronicky“ |
| --- | --- |
|  | ……………………………………………………. |
|  | Ing. Josef Drahokoupil |
| „podepsáno elektronicky“ | „podepsáno elektronicky“ |
| ………………………………. | ……………………………………………………. |
| Ing. Bohuslav Kabátek, | Mgr. Pavel Vančura, |
| ředitel KPÚ pro Liberecký kraj | jednatelé společnosti Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s r.o. |

|  | Příloha č.1 ke Smlouvě č. 5-2021-541101- Položkový výkaz činností – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Sněhov Hlavní celek / dílčí část; Měrná jednotka; Počet Měrných jednotek; Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč; Cena bez DPH celkem v Kč; Termín. 6.2; Hlavní celek 1 – Přípravné práce. 6.2.1; Revize stávajícího bodového pole; bod; 33; 1 500,00; 49 500,00; 31.5.2021. Doplnění stávajícího bodového pole; bod; 1; 4 000,00; 4 000,00. 6.2.2; Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty; ha; 148; 800,00; 118 400,00; 30.9.2021. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech; ha; 25; 1 500,00; 37 500,00. Zaměření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty (čl. 6.2.2.d) Smlouvy) včetně označení lomových bodů; 100 bm; 83; 1 580,00; 131 140,00; 31.5.2022. 6.2.3; Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.; 100 bm; 180; 1 800,00; 324 000,00; 31.7.2022. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona; 100 bm; 408; 1 300,00; 530 400,00; 31.10.2022. 6.2.4; Rozbor současného stavu; ha; 332; 320,00; 106 240,00; 31.12.2021. 6.2.5; Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků; ha; 332; 370,00; 122 840,00; 31.1.2023. Přípravné práce celkem bez DPH v Kč; 1 424 020,00; 31.01.2023. 6.3; Hlavní celek 2 – Návrhové práce. 6.3.1; Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ"); ha; 332; 690,00; 229 080,00; 31.03.2023. 6.3.1 i) a); Výškopisné zaměření pozemků ohrožených vodní erozí nebo pozemků, na nichž se předpokládá výstavba a realizace společných zařízení; ha; 2; 300,00; 600,00. 6.3.1 i) b); DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami; 100 bm; 21; 630,00; 13 230,00. DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami; 100 bm; 0; 880,00; 0,00. 6.3.1 i) c); DTR vodohospodářských staveb PSZ (vodní nádrže, poldry); ks; 1; 5 000,00; 5 000,00. 6.3.2 i); Aktualizace PSZ; ha; 1; 10 000,00; 10 000,00; 31.07.2024. 6.3.2; Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona; ha; 174; 1 140,00; 198 360,00; 30.06.2024. 6.3.3; Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ; ks; 2; 20 000,00; 40 000,00; do 1 měsíce od výzvy Objednatele. Návrhové práce celkem bez DPH v Kč; 496 270,00. 6.3.4; Vyhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice; 100 bm; 0; 5 000,00; 0,00; do 3 měsíců od výzvy Objednatele. 6.3.5; Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení; LV; 1; 5 000,00; 5 000,00; do 3 měsíců od výzvy Objednatele. 6.4; Hlavní celek 3 - Mapové dílo; ha; 332; 500,00; 166 000,00; do 3 měsíců od výzvy Objednatele. Mapového dílo celkem bez DPH v Kč; 171 000,00. Rekapitulace hlavních fakturačních celků. 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč; 1 424 020,00. 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč; 496 270,00. 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč; 171 000,00. Celková cena bez DPH v Kč; 2 091 290,00. DPH 21% v Kč; 439 170,90. Celková cena díla včetně DPH v Kč; 2 530 460,90. |
| --- | --- |

Za správnost: Ing. Vladimír Vlášek