# Dohoda o ukončení smlouvy o dílo

# č. 121-2014-508101

# na zpracování návrhu „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Kostomlaty pod Milešovkou“ uzavřené dne 31.03.2014 podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l:					Česká republika - Státní pozemkový úřad							Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj

Adresa: 						Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj

Husitská 1071/2, 415 02 Teplice

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Jaroslava Kosejková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat: 	Hana Němcová, odborný referent

KPÚ pro Ústecký kraj, Pobočka Teplice

Bankovní spojení: 					ČNB

## Číslo účtu: 						3723001/0710

## IČ/DIČ: 						01312774/CZ01312774

a

Z h o t o v i t e l:					INGEOS spol. s r.o.

Adresa: 						Masarykova 2462/55, 415 02 Teplice

Zastoupený: 						Tomášem Charvátem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Tomáš Charvát

V technických záležitostech oprávněn jednat: 	xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: 				 	Raiffeisenbank

##### Číslo účtu: 						944056036/5500

IČ/ DIČ 						27331083/ CZ27331083

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 24660

Smluvní strany uzavírají tuto dohodu o ukončení smlouvy o dílo:

# Čl. I

  - Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 31.03.2024 smlouvu o dílo č. 121-2014-508101 (číslo smlouvy objednatele) ve znění dodatků č. 1 až 6, jejímž předmětem bylo vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Kostomlaty pod Milešovkou (dále jen „KoPÚ“), včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu – digitální katastrální mapa (dále jen DKM). Kód kvality je dán přesností měření a vyhotovení veškeré dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí. Účelem KoPÚ bylo ve veřejném zájmu prostorově a funkčně uspořádat pozemky, scelit je nebo rozdělit a zabezpečit přístupnost a využití pozemků a vyrovnání jejich hranic tak, aby se vytvořily podmínky pro racionální hospodaření vlastníků půdy; v těchto souvislostech k nim uspořádat vlastnická práva a s nimi související věcná břemena, zajistit jimi podmínky pro zlepšení životního prostředí, ochranu a zúrodnění půdního fondu, vodní hospodářství, zvýšení ekologické stability. Dílo mělo sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkové úpravy a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv.

  - Důvodem pro ukončení předmětné smlouvy o dílo je podstatná změna okolností s ekonomickou situací v ČR (inflace a z toho vyplývající podstatné navýšení nákladů), energetickou krizí a s pandemií nemoci COVID-19, které nastaly v době po podání nabídky na veřejnou zakázku, resp. uzavření smlouvy o dílo, a které nebylo možné předjímat.

# Čl. II

  - Zhotovitel do dnešního dne v rámci předmětu plnění dle smlouvy o dílo provedl všechny dílčí fakturační celky hlavního fakturačního celku Přípravné práce (1), Návrhové práce (2) a část z Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo (3), dílčí fakturační celek 3.2. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI. Tyto dílčí fakturační celky byly odevzdány dle smluvního ujednání.

  - Smluvní strany se dohodly, že práce na části díla, dílčím fakturačním celku - 3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ a Stabilizace plastovou značkou dle předmětné smlouvy o dílo, které nebyly ke dni podpisu této dohody ze strany zhotovitele zahajovány, nebudou již provedeny.

  - Smluvní strany prohlašují, že objednatel řádně zaplatil finanční hodnotu za doposud provedené a vyfakturované části díla dle předmětu smlouvy o dílo, a že z tohoto titulu vůči sobě nemají smluvní strany žádné vzájemné nároky. Za provedení díla byla dle skutečně zpracovaných měrných jednotek vyfakturována částka ve výši 1 996 578 Kč bez DPH, 2 415 859 Kč s DPH.

  - Obě smluvní strany se tímto dohodly na ukončení výše uvedené smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1 až 6, a to ke dni podpisu této dohody smluvními stranami.

Čl. III

  - Na straně objednatele současně dochází ke změně osoby oprávněné jednat ve smluvních záležitostech:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Jaroslava Kosejková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

Čl. IV

  - Práva a povinnosti smluvních stran touto dohodou výslovné neupravené se řídí občanským zákoníkem.

  - Smluvní strany berou na vědomí, že tato dohoda bude uveřejněna, podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti nekterých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto dohodu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

  - Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejích uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

  - Smluvní strany dohody prohlašují, že tuto dohodu uzavřely svobodně a vážně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, že tato dohoda je projevem jejich svobodné vůle a že si tuto dohodu přečetly a jejímu obsahu porozuměly. Na důkaz shody ve formě i obsahu připojují smluvní strany své podpisy.

V Teplicích dne: 07.08.2025	V Teplicích dne: 06.08.2025

Z a  o b j e d n a t e l e:	Z a   z h o t o v i t e l e:

„elektronicky podepsáno“

……………………………………………                       ……….…………………………..………

Mgr. Jaroslava Kosejková	Tomáš Charvát

ředitelka Krajského pozemkového úřadu                    jednatel společnosti

pro Ústecký kraj

Příloha č. 1: Položkový výkaz činností

| Položkový výkaz činností - příloha Dohody o ukončení smlouvy o dílo - KoPÚ v k. ú. Kostomlaty pod Milešovkou |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
| 1. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu | ha | 1.080 | 100 | 108 000 | 31.10.2014 |
| 1.2. | Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění | bod | 42 | 200 | 8 400 | 31.10.2014 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace | bod | 4 | 4 500 | 18 000 |  |
| 1.3. | Polohopisné zaměření zájmového území | ha | 1.080 | 450 | 486 000 | 31.10.2014 |
| 1.4. | Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území s šetřením hranic včetně katastrálních, obecních a jejich změn a potřebných GP a ZPMZ | 100 bm | 161 | 1550 | 249 550 | 02.07.2015 |
|  | Stabilizace plastovou značkou | bod | 923 | 68 | 62 764 |  |
|  | Stabilizace kat. hr. kamennou značkou | bod | 7 | 800 | 5 600 |  |
|  | Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území s šetřením hranic, jejich změn a potřebných GP a ZPMZ | 100 bm | 178 | 1 650 | 293 700 |  |
|  | Stabilizace palstovou značkou | bod | 462 | 68 | 31 416 |  |
| 1.5. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák. - vytyčení pozemků | 100 bm | 42 | 600 | 25 200 | 02.07.2015 |
|  | Stabilizace plastovou značkou | bod | 61 | 68 | 4 148 |  |
| 1.6. | Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání | ha | 1.048 | 100 | 104 800 | 18.11.2015 |
|  | Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH |  |  |  |  | 1 397 578 |
| 2. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování); | ha | 1.048 | 150 | 157 200 | 30.11.2017 |
| 2.2. | Výškopisné zaměření zájmového území pro zpracování plánu společných zařízení, podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy a pro další využití při zpracování realizačních projektů, včetně geologického průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení | ha | 75 | 800 | 60 000 | 15.11.2016 |
| 2.3. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků, včetně bilancí | ha | 1.048 | 150 | 157 200 | 30.4.2018 |
| 2.4. | Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ | ks | 3 | 5 000 | 15 000 | 31.7.2018 |
|  | Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH |  |  |  |  | 389 400 |
| 3. | Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo |  |  |  | Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele |  |
| 3.1. | Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ | 100 bm | 1.890 | 100 | 0 | nebude realizováno |
|  | Stabilizace plastovou značkou | bod | 1.250 | 68 | 0 | nebude realizováno |
| 3.2. | Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI | ha | 1.048 | 200 | 209 600 | 3 |
| Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a map. dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH |  |  |  |  |  | 209 600 |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |  |
| 1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH |  |  |  |  | 1 397 578 Kč |  |
| 2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.4.) bez DPH |  |  |  |  | 389 400 Kč |  |
| 3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH |  |  |  |  | 209 600 Kč |  |
| Celková cena bez DPH |  |  |  |  | 1 996 578 Kč |  |
| DPH (21 %) |  |  |  |  | 419 281 Kč |  |
| Celková cena díla včetně DPH |  |  |  |  | 2 415 859 Kč |  |