Dodatek Č. 5

# ke smlouvě o dílo 1021-2022-529101 ze dne 31. 10. 2022 (dále jen „Smlouva“) na provedení díla komplexních pozemkových úprav v k. ú. Ležnička, ve znění pozdějších dodatků č. 1 až č. 4 (dále jen „Smlouva“) uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“), ve znění pozdějších předpisů

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary

Zastoupená:	Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená:	Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj

V technických záležitostech zastoupená:	Ing. Miroslavem Irovským, odborným radou, Pobočky Karlovy Vary

Kontaktní údaje:

Tel.: 	+ 420 727 956 752

E-mail: 	miroslav.irovsky@spu.gov.cz

ID datové schránky:	z49per3

Bankovní spojení:	Česká národní banka

Číslo účtu:	3723001/0710

DIČ:	CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- Sdružení zhotovitelů:

Sdružení Ing. Jana Sasová a Ing. Václav Kellner

a) Ing. Jana Sasová, společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem XXXXX Chomutov, IČO: 63739551,

b) Ing. Václav Kellner, společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem XXXXX Karlovy Vary, IČO: 113 93 807.

Za sdružení jednají ve smluvních záležitostech:

a) Ing. Jana Sasová

b) Ing. Václav Kellner

V technických záležitostech zastoupená:	XXXXX

Kontaktní údaje:

Tel.:	XXXXX, XXXXX

E-mail: 	XXXXX

ID datové schránky:	XXXXX

Bankovní spojení:	XXXXX

Číslo účtu:	XXXXX

DIČ:	XXXXX

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“, každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

# Preambule

Předmětem Dodatku č. 5 ke Smlouvě je změna identifikačního údaje na straně objednatele (e-mailové adresy).

Další změnou je snížení počtu měrných jednotek dle skutečně provedených prací u dílčích částí hlavního celku uvedených v Položkovém výkazu činností, Příloze č. 1 ke Smlouvě: 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b), 6.3.1 i) c)

V důsledku výše uvedených skutečností tak dochází i ke změnám cen díla uvedených v čl.  3. cena díla a to v čl. 3.1. Smlouvy.

# PŘEDMĚT DODATKU

2.1	Změna identifikačních údajů smluvních stran

E-mailová adresa Objednatele se mění na: miroslav.irovsky@spu.gov.cz

2.2	Příloha č. 1 ke Smlouvě – Položkový výkaz činností – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Ležnička se mění takto:

| Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku |  | MJ | Původní počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Nový počet MJ | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín předání k akceptačnímu řízení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3. | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6. 3. 1 i) a) Smlouvy 2) | ha | 50 | 3 025,00 | 151 250,00 | 28 | 84 700,00 | 30. 11. 2025 |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6. 3. 1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 66 | 2 420,00 | 159 720,00 | 10 | 24 200,00 |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6. 3. 1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 10 | 2 420,00 | 24 200,00 | 0 | 0 |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6. 3. 1 i) c) Smlouvy 2) | ks | 3 | 12 100,00 | 36 300,00 | 0 | 0 |  |

2.3	Změna Čl. 3, odst. 3.1 Smlouvy – CENA DÍLA

- Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:

| Rekapitulace | Původní údaj | Nový údaj |
| --- | --- | --- |
| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 881 157,50 Kč | 881 157,50 Kč |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 692 785,50 Kč | 430 215,50 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 94 198,50 Kč | 94 198,50 Kč |
| Celková cena Díla bez DPH | 1 668 141,50 Kč | 1 405 571,50 Kč |
| DPH 21 % | 350 309,72 Kč | 295 170,02 Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | 2 018 451,22 Kč | - 700 741,52 Kč |

2.4	Odůvodnění:

V souladu s Čl. 3.2 Smlouvy dochází ke snížení počtu měrných jednotek dle skutečně provedených prací u dílčích částí hlavního celků 6.3.1.i) a), 6.3.1.i) b) a 6.3.1.i) c). K těmto změnám dochází po předchozí žádosti o úpravu MJ od zhotovitele. Dále dochází ke změně identifikačního údaje na straně objednatele (e-mailové adresy).

Tímto Dodatkem se mění i příloha Smlouvy – Položkový výkaz činností, který byl aktualizován v souladu s výše uvedenými skutečnostmi a je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

Z výše uvedeného je patrné, že změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a že jsou splněny všechny podmínky uvedené v § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

# ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3. 1	Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem se nemění.

- 3. 2	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- 3. 3	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Sdružení Ing. Jana Sasová

a Ing. Václav Kellner

Místo: Karlovy Vary		Místo: Chomutov

Datum: 7. 8. 2025		Datum: 6. 8. 2025

„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________

Ing. Šárka Václavíková		Jméno: Ing. Jana Sasová

Ředitelka Krajského pozemkového úřadu

pro Karlovarský kraj

Místo: Karlovy Vary

Datum: 6. 8. 2025

___________________________

Jméno: Ing. Václav Kellner