DODATEK č. 5

ke Smlouvě o dílo číslo objednatele: 428-2019-529101 uzavřené dne 10. 7. 2019 na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Dolní Hraničná ve znění dodatku č.1 ze dne 27.8.2021, č.2 ze dne 15.11.2021, č.3 ze dne 30.6.2023 a č.4 ze dne 9.6.2024 (dále jen „Smlouva“) uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“), ve znění pozdějších dodatků.

mezi smluvními stranami:

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, Pobočka Cheb, na adrese Evropská 1605/8, 350 02 Cheb

Zastoupená: Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou KPÚ pro Karlovarský kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Šárkou Václavíkovou, KPÚ pro Karlovarský kraj

V technických záležitostech zastoupená:	 Ing. Tomášem Valinou, KPÚ pro Karlovarský kraj, Pobočka Cheb

Kontaktní údaje:

Tel.: + 420 725 403 871, +420 601 584 052

E-mail: tomas.valina@spu.gov.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- a) allGEO s.r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Radobyčická 729/10, 301 00 Plzeň, IČO: 263 49 469, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 14611

Zastoupená: Ing. Luborem Pekarským – jednatelem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Lubor Pekarský

V technických záležitostech zastoupená: XXXXX

Kontaktní údaje:

Tel.: XXXXX

E-mail: XXXXX

ID datové schránky: 7pp75x5

Bankovní spojení: Komerční banka – Plzeň

Číslo účtu: 2485160297/0100

DIČ: CZ26349469

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

V souladu s ustanovením Čl. XII. bodu 12.2. Smlouvy uzavřely smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 5 ke Smlouvě, kterým dochází ke změnám specifikovaným v článku 2. tohoto dodatku.

Preambule

- Předmětem Dodatku č. 5 ke Smlouvě je změna počtu měrných jednotek u hlavních celků 3.5 Návrhové práce, u dílčí části 3.5.3 Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ.

Dále se mění identifikační údaje na straně objednavatele (e-mailová adresa)

Předmět Dodatku

Změna identifikačních údajů smluvních stran:

- E-mailová adresa Objednavatele se mění na: tomas.valina@spu.gov.cz

Změna počtu měrných jednotek:

- Počty měrných jednotek níže uvedených částí uvedených v příloze ke Smlouvě se mění následovně:

|  | Hlavní celek / dílčí část |  |  | MJ |  | Původní Počet MJ | Nový Počet MJ | Původní Cena za MJ bez DPH v Kč | Původní Cena bez DPH celkem v Kč | Nová Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.5. |  |  |  |  | Návrhové práce |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení |  |  | ha |  | 253 | 253 | 950 | 240 350 | 240 350 | 30.6.2023 |
| 3.5 i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty |  |  | ha |  | 42 | 42 | 400 | 16 800 | 16 800 |  |
| 3.5.i. b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami |  |  | 100 bm |  | 34 | 34 | 1 000 | 34 000 | 34 000 |  |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami |  |  | 100 bm |  | 9 | 9 | 5 000 | 45 000 | 45 000 |  |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona |  |  | ha |  | 217 | 217 | 800 | 173 600 | 173 600 | 30.6.2024 |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ |  |  | ks |  | 2 | 0 | 15 000 | 30 000 | 0 | Do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
|  |  | Návrhové práce celkem (3.5.1. – 3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  | 539 750 | 509750 |  |

- Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn

Změna Rekapitulace hlavních fakturačních celků Přílohy ke smlouvě o dílo:

- V souvislosti se změnou počtu měrných jednotek dochází ke změně ceny za provedení díla – Přílohy ke smlouvě – KoPÚ v k.ú. Dolní Hraničná následovně:

- Původní znění:

| Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH | 792 950,- Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH | 539 750,- Kč |
| Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH | 75 900,- Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 1 408 600,- Kč |
| DPH 21 % | 295 806,- Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 1 704 406,- Kč |

- Nové znění:

| Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH | 792 950,- Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH | 509 750,- Kč |
| Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH | 75 900,- Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 1 378 600,- Kč |
| DPH 21 % | 288 183,- Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 1 668 106,- Kč |

Odůvodnění

V průběhu zpracování etapy díla u 3.5 kdy po vypracování návrhu nového uspořádání pozemků dle § 11 odst. 1 zákona nedošlo k odvolání ani změně a nebylo tedy nutné předkládat a aktualizovat dokumentaci návrhu KoPÚ (3.5.2.) a tím došlo ke snížení počtu měrných jednotek.

Tímto Dodatkem č. 5 se mění i jeho Příloha č. 1 Položkový výkaz činností, který byl aktualizován v souladu s výše uvedenými skutečnostmi a je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Změny splňují podmínky dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem se nemění.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 		allGEO s.r.o.

Místo: Karlovy Vary						Místo: Plzeň

Datum: 7. 8. 2025						Datum: 7. 8. 2025

„elektronicky podepsáno“

…………………………………… 	……………………………………

Jméno: Ing. Šárka Václavíková		Jméno: Ing. Lubor Pekarský

Funkce: ředitelka KPÚ pro Karlovarský kraj 	Funkce: jednatel