# Dodatek č. 3

- ke smlouvě o dílo č.41/2021-537100 ze dne 20.12.2021 („Smlouva“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, na adrese Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3- Žižkov

Zastoupená: Ing. Jiřím Veselým, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Silvie Römerová, vedoucí Pobočky Rakovník

Kontaktní údaje:

Tel.: 420 601 571 824

E-mail:s.romerova2@spu.gov.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

- společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Plachého 40, 301 00 Plzeň, IČO: 290993323, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 24674

Zastoupená: Mgr. Barbora Salátová

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Barbora Salátová, Ing. Helena Krausová

V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX

Kontaktní údaje:

Tel.: XXXXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXXXX

ID datové schránky: qzhp5bf

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu:  5279999001/5500

DIČ: CZ29099323

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Preambule

- Předmětem Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo je úprava počtu měrných jednotek z důvodu upřesnění skutečných měrných jednotek, které jsou odlišné od stávajícího počtu měrných jednotek uvedených ve smlouvě o dílo.

Na základě sdělení zhotovitele ze dne 4.8.2025 evidovaného pod č.j. SPU   o upřesnění počtu skutečně provedených měrných jednotek a vzhledem ke skutečnosti, že k rozhodnutí o určení hranic JPÚ Vlkov u Rakovníka s upřesněním přídělů č.j. SPU 133453/2025/Háj. nebylo podáno odvolání je nutno provést úpravu počtu měrných jednotek pro etapu 6.3.3. Aktualizace nových soupisů nároků a aktuální dokumentace návrhu JPÚ na upřesnění přídělů po ukončení odvolacího řízení. Jedná se o dílčí části 6.3.3i), 6.3.3.ii), 6.3.3 iii). Tyto činnosti nebyly a nebudou v rámci JPÚ Vlkov u Rakovníka provedeny.

Předmět Dodatku

Předmětem dodatku je úprava následujících ustanovení přílohy smlouvy o dílo - Výkaz činností ke smlouvě o dílo JPÚ s upřesněním přídělů v k. ú. Vlkov u Rakovníka.

6.3.3 i) Aktualizace nových soupisů nároků a aktuální dokumentace návrhu JPÚ na upřesnění přídělů po ukončení odvolacího řízení do 10 ha

Počet MJ dle smlouvy o dílo 1 a počet MJ dle skutečného provedení 0 MJ

Cena za MJ bez DPH dle smlouvy o dílo 7000,00 Kč

Cena dle smlouvy o dílo 7 000,00 Kč bez DPH (1 MJ x 7000 Kč/MJ)

Cena dle skutečného provedení 0,00 Kč bez DPH (0 MJ x 7000 Kč/MJ)

6.3.3 ii) Aktualizace nových soupisů nároků a aktuální dokumentace návrhu JPÚ na upřesnění přídělů po ukončení odvolacího řízení do 50 ha

Počet MJ dle smlouvy o dílo 1 a počet MJ dle skutečného provedení 0 MJ

Cena za MJ bez DPH dle smlouvy o dílo 4000,00 Kč

Cena dle smlouvy o dílo 4 000,00 Kč bez DPH (1 MJ x 4000 Kč/MJ)

Cena dle skutečného provedení 0,00 Kč bez DPH (0 MJ x 4000 Kč/MJ)

6.3.3 iii). Aktualizace nových soupisů nároků a aktuální dokumentace návrhu JPÚ na upřesnění přídělů po ukončení odvolacího řízení nad 50.

Počet MJ dle smlouvy o dílo 1 a počet MJ dle skutečného provedení 0 MJ

Cena za MJ bez DPH dle smlouvy o dílo 1500,00 Kč

Cena dle smlouvy o dílo 1 500,00 Kč bez DPH (1 MJ x 1500Kč/MJ)

Cena dle skutečného provedení 0,00 Kč bez DPH (0 MJ x 1500 Kč/MJ)

Celková cena bez DPH  2 113 000,00 Kč se mění na 2 100 500,00 Kč

Celková cena díla včetně DPH 2 556 730,00 Kč se mění na 2 541 605,00 Kč

Změna byla provedena v souladu s § 222 odst. 4 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných

zakázek.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se nemění.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

Místo: Praha	Místo: Plzeň

Datum: 11.08.2025		Datum: 11.08.2025

________________________________ 	___________________________

Jméno: Ing. Jiří Veselý	Jméno: Mgr. Barbora Salátová

Funkce: ředitel KPÚ pro Středočeský kraj	Funkce: jednatel

a hlavní město Praha

„elektronicky podepsáno“

Tento dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě.

Dodatek vyhotovil a za jeho správnost odpovídá Ing. Michal Hájek

„elektronicky podepsáno“

| Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Jednoduché pozemkové úpravy s upřesněním přídělů v k.ú. Vlkov u Rakovníka |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Počet Měrných jednotek | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10) | Cena bez DPH celkem v Kč 10) | Termín předání k akceptačnímu řízení |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole | bod | 6 | 1 000,00 | 6 000,00 | 31.3.2023 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 10 | 2 000,00 | 20 000,00 |  |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu JPÚ mimo trvalé porosty | ha | 248 | 1 000,00 | 248 000,00 | 31.3.2023 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu JPÚ v trvalých porostech | ha | 36 | 1 000,00 | 36 000,00 |  |
| 6.2.3 | Vektorizace vlastnické mapy 9) | ha | 205 | 300,00 | 61 500,00 | 31.3.2023 |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu JPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu JPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 197 | 2 000,00 | 394 000,00 | 31.10.2023 |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 485 | 1 500,00 | 727 500,00 | 31.10.2023 |
| 6.2.6 | Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu JPÚ, včetně označení lomových bodů | 100 bm | 13 | 2 000,00 | 26 000,00 | 31.10.2023 |
| 6.2.7 | Dokumentace k soupisu vstupních nárokových listů vlastnictví pro upřesnění přídělů | ha | 285 | 400,00 | 114 000,00 | 31.1.2024 |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 633 000,00 | 31.1.2024 |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování nového soupisu nároků (výstupních nárokových listů vlastníka) pro upřesnění přídělů. | ha | 285 | 1 000,00 | 285 000,00 | 31.7.2024 |
| 6.3.2 | Dokončení a předložení aktuální dokumentace návrhu JPÚ na upřešnění přídělů. | ks | 2 | 20 000,00 | 40 000,00 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.3.3 | Aktualizace nových soupisů nároků a aktuální dokumentace návrhu JPÚ na upřesnění přídělú po ukončení odvolacího řízení. | ha |  |  |  |  |
| 6.3.3 i) | Aktualizace nových soupisů nároků a aktuální dokumentace návrhu JPÚ na upřesnění přídělú po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12) | ha | 0 | 7 000,00 | 0,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.3 ii) | Aktualizace nových soupisů nároků a aktuální dokumentace návrhu JPÚ na upřesnění přídělú po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12) | ha | 0 | 4 000,00 | 0,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.3 iii) | Aktualizace nových soupisů nároků a aktuální dokumentace návrhu JPÚ na upřesnění přídělú po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12) | ha | 0 | 1 500,00 | 0,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 325 000,00 | xxxxx |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 285 | 500,00 | 142 500,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 142 500,00 | xxxxx |
| Rekapitulace kalkulace ceny |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 633 000,00 |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 325 000,00 |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 142 500,00 |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 2 100 500,00 |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 441 105,00 |  |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 2 541 605,00 |  |
| Česká republika – Státní pozemkový úřad |  |  |  | POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o. |  |  |
| Místo:Praha |  |  |  | Místo: Plzeň |  |  |
| Datum: 11.08.2025 |  |  |  | Datum: 11.08.2025 |  |  |
| ________________________________ |  |  |  | ________________________________ |  |  |
| Jméno: Ing. Jiřím Veselý………… |  |  |  | Jméno: Mgr. Barbora Salátová………… |  |  |
| Funkce: ředitel KPÚ |  |  |  | Funkce: jednatel |  |  |
| "elektronicky podepsáno" |  |  |  |  |  |  |
| 2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem. |  |  |  |  |  |  |
| 4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. |  |  |  |  |  |  |
| 9) Volitelná položka pro případ, kdy je KoPÚ zpracovávána na podkladě rastrové mapy a je nutné provést vektorizaci pro účely kontroly souladu popisných a grafických údajů ISKN; nepoužije se v územích, kde existuje DKM, KM-D, KMD nebo kde je již zpracovaná. Nepoužije se v případě KoPÚ v bývalých VÚj. |  |  |  |  |  |  |
| 10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa. |  |  |  |  |  |  |
| 12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována zněna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu. |  |  |  |  |  |  |
| Poznámka: |  |  |  |  |  |  |
|  | hodnota A – pozemky řešené dle § 2 Zákona |  |  |  |  |  |
|  | hodnota B – pozemky neřešené dle § 2 Zákona |  |  |  |  |  |
|  | hodnota C1 až C13 – určí Objednatel |  |  |  |  |  |
|  | C3 + C4 = A + B |  |  |  |  |  |
|  | hodnota D – určí Objednatel |  |  |  |  |  |
|  | nevyplňovat |  |  |  |  |  |
|  | DTR – dokumentace technického řešení PSZ |  |  |  |  |  |