# DODATEK č. 6 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj., Pobočka Rychnov nad Kněžnou, na adrese Jiráskova 1320, 5016 01 Rychnov nad Kněžnou

Zastoupená: Mgr. Alena Rufferová, vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Alena Rufferová, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Martin Dusil, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou

Kontaktní údaje:

Tel.: 602 155 177

E-mail: rychnov.pk@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- „Společnost EKOMONITOR + SELLA + Geodetales – KoPÚ Skuhrov nad Bělou“

Reprezentant společnosti: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III, IČO: 15053695, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036.

Zastoupená: Mgr. Pavlem Vančurou, Ing. Josefem Drahokoupilem, Jiřím Valou, jednateli

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Pavlem Vančurou, Ing. Josefem Drahokoupilem, jednateli

V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.: xxxxxxxx

E-mail: xxxxxxx

ID datové schránky: 3v8a5db

Bankovní spojení: ČSOB Chrudim

Číslo účtu: 272199033/0300

DIČ: CZ15053695

Druhý člen společnosti: SELLA & AGRETA s.r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem T.G. Masaryka 620, 565 01 Choceň, IČO: 25935721, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 15896.

Zastoupená: Ing. Milanem Petrem, jednatel

Kontaktní údaje:

Tel: xxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: KB Choceň

Číslo účtu: 27-1258410247/0100

DIČ: CZ25935721

Třetí člen společnosti: Geodézie Chrudim s.r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem K Májovu 1262, 537 01 Chrudim, IČO: 27545857, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 25283

Zastoupená: Ing. Alešem Kubátem, PaeDr. Jiřím Pokorným – jednateli

Kontaktní údaje:

Tel.: xxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: Česká spořitelna, Chrudim

Číslo účtu: 1226873319/0800

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

# DŮVODY UZAVŘENÍ DODATKU

  - Důvodem uzavření tohoto dodatku je rozhodnutí o nerealizaci některých měrných jednotek těchto dílčích částí: 6.3.1. Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ"), 6.3.1. i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy, 6.3.1.i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy a DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy.

- Dodatkem č. 6 dojde ke snížení ceny o 134 430,00 Kč bez DPH, v absolutní hodnotě dojde ke změně také o 134 430,00 Kč bez DPH. Dle předchozích dodatků došlo v absolutní hodnotě ke změně hodnoty závazku o 104 780,00 Kč. Celkem se jedná o změnu ve výši 239 210,00 Kč bez DPH.

- Z hlediska zákona č. 134/2016 Sb. jde stále o nepodstatnou změnu závazku dle § 222 odst. 4 – změny ceny v absolutní hodnotě nepřesahují 10% původní ceny veřejné zakázky na KoPÚ Skuhrov nad Bělou (7,02%).

# Předmět dodatku

3.1 Tímto dodatkem se mění počet měrných jednotek u dílčích částí uvedených v Položkovém výkazu činností, který je přílohou smlouvy o dílo takto:

| Hlavní celek / dílčí část hlavního celku |  | Počet MJ ve znění Dodatku č.5 | Počet MJ ve znění Dodatku č.6 | Cena celkem dle Dodatku č.5 | Cena celkem dle dodatku č. 6 | Změna ceny v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | 747 | 745 | 448 200,00 | 447 000,00 | -1 200,00 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy | 80 | 19 | 48 000,00 | 11 400,00 | -36 600,00 |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 250 | 91 | 142 500,00 | 51 870,00 | -90 630,00 |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 10 | 2 | 7 500,00 | 1 500,00 | -6 000,00 |
| Změna celkem |  |  |  |  |  | -134 430,00 |
| Změna celkem v absolutní hodnotě |  |  |  |  |  | 134 430,00 |

3.2 Tímto dodatkem se mění čl. 3.1 smlouvy o dílo takto:

| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč | 1 781 930,00 |
| --- | --- |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč | 1 085 920,00 |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč | 298 800,00 |
| Celková cena bez DPH v Kč | 3 166 650,00 |
| DPH 21% v Kč | 664 996,50 |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč | 3 831 646,50 |

# Závěrečné ustanovení

  - Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se nemění.

  - Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

  - Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	„Společnost EKOMONITOR + SELLA+

Geodetales – KoPÚ Skuhrov nad

Bělou“

Místo: Rychnov nad Kněžnou	Místo: Chrudim

Datum: 18.8.2025	Datum: 18.8.2025

________________________________ 	___________________________

Jméno: Mgr. Alena Rufferová		Jméno: Mgr. Pavel Vančura,

Ing. Josef Drahokoupil

Funkce: vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou		Funkce: jednatelé