# DODATEK Č. 2

# ke SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele 808-2024-523206

- uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Smlouva“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Znojmo, na adrese nám. Armády 1213/8, 669 02  Znojmo

Zastoupená: RNDr. Dagmar Benešovskou, vedoucí pobočky

Ve smluvních záležitostech zastoupená: RNDr. Dagmar Benešovská, vedoucí pobočky

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Tamara Pořízková, odborný rada, Pobočka Znojmo

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 721 935 114

E-mail: znojmo.pk@spu.gov.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

(2)     POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem v Plzni, Plachého 40, IČO: 29099323, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 24674

Zastoupená: Mgr. Barborou Salátovou

Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: Mgr. Barbora Salátová, Ing.  Krausová

V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx

Vedoucí týmu: xxxxxxxxxxxx

Zástupce vedoucího týmu: xxxxxxxxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.: xxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxx

ID datové schránky:qzhp5bf

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu:5279999001/5500

DIČ: CZ29099323

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

V souladu s ustanovením čl. 3.2. a 20.2 Smlouvy o dílo č. objednatele 808-2024-523206 na zpracování Jednoduchých pozemkových úprav – upřesnění přídělu – učení hranic pozemků v k.ú. Milíčovice  (dále jen „smlouva“) se smluvní strany dohodly na změně ustanovení čl. 3 CENA DÍLA.

Cena díla se mění s ohledem na nutnost provedení nových dodatečných prací – víceprací spočívajících v rozšíření předmětu plnění u Hlavního celku 1 - 6.2 Přípravné práce, dílčí části 6.2.4 Zjišťování hranic obvodů JPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodu JPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. o 10 MJ, z původních 98 nově na 108, což při ceně 3.170,- Kč za MJ (100 bm) představuje vícepráce v hodnotě 31.700,- Kč bez DPH.

Důvodem pro zpracování dodatečných prací u dílčí části 6.2.4 je skutečnost, že v průběhu zpracování dílčí části 6.2.2 Podrobné měření polohopisu v obvodu JPÚ a dílčí částí 6.2.4 Ověření polohy u bodů KK3 označených trvalým způsobem, stabilizovaných, bylo, po konzultaci s Katastrálním pracovištěm Znojmo,  zjištěno, že je nutné provést přešetření a přeurčení dalších bodů vedených v katastrálním operátu s kódem kvality bodu 3. Tyto body nesplňovaly charakteristiky a kritéria přesnosti dle přílohy č. 13 katastrální vyhlášky.

Smluvní strany se dále dohodly na snížení ceny díla s ohledem na počet zhotovitelem skutečně méně zpracovaných měrných jednotek v rámci zpracování Hlavního celku 1 – 6.2 „Přípravné práce“ dílčí části 6.2.7 Rozbor současného stavu, Hlavního celku 2 – 6.3 „Zpracování upřesnění přídělu“, dílčích částí 6.3.1 Dokumentace ke vstupnímu soupisu nároků vlastníků pozemků a 6.3.2 Dokumentace k výstupnímu soupisu nároků vlastníků pozemků a Hlavního celku 3 - 6.4 „Dokumentace pro obnovu katastrálního operátu na podkladě výsledků pozemkových úprav“.

U dílčí části 6.2.7 dojde ke snížení počtu zpracování MJ o 1 MJ z původně sjednaných 667 MJ nově na 666 MJ, což při ceně 1.000,- Kč za MJ (ha) představuje méněpráce v hodnotě 1.000,- Kč bez DPH, u dílčích částí 6.3.1 Dokumentace ke vstupnímu soupisu nároků vlastníků pozemků a 6.3.2 Dokumentace k výstupnímu soupisu nároků vlastníků pozemků dojde ke snížení počtu zpracování MJ o 1 MJ z původně sjednaných 667 MJ nově na 666 MJ, což při ceně 999,- Kč za MJ (ha) představuje méněpráce v hodnotě 1.980,- Kč bez DPH a u Hlavního celku 3 - 6.4 Dokumentace pro obnovu katastrálního operátu na podkladě výsledků pozemkových úprav dojde ke snížení počtu zpracování MJ o 1 MJ z původně sjednaných 667 MJ nově na 666 MJ, což při ceně 330,- Kč za MJ (ha) představuje méněpráce v hodnotě 330,- Kč bez DPH.

Celková hodnota méněprací činí v souhrnu 3.310,- Kč bez DPH.

Hodnota změny závazku podle dodatku č.1 spočívající ve vícepracích v hodnotě 31.700,- Kč bez DPH a méněpracích v hodnotě 3.310,- Kč bez DPH činí 35.010,- Kč, což představuje 1,10 %  původní hodnoty závazku.

Článek 3.1. se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

  - Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:

| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 1.685.000,- Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek 2 „Zpracování upřesnění přídělu“ celkem bez DPH | 1.318.680,- Kč |
| Hlavní celek 3 „Dokumentace pro obnovu katastrálního operátu na podkladě výsledků pozemkových úprav“ celkem bez DPH | 219.780,- Kč |
| Celková cena Díla bez DPH | 3.223.460,- Kč |
| DPH 21 % | 676.926,60 Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | 3.900.386,60 Kč |

- Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu („Cena Díla“).

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele 808.-2024-523206 ze dne 7. 8. 2024 zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

platnosti.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

Místo: Znojmo		Místo: Plzeň

Datum: dle el. podpis 25. 8. 2025                                        Datum: dle el. podpisu 25. 8. 2025

________________________________ 	___________________________

Jméno: RNDr. Dagmar Benešovská		Jméno: Mgr. Barbora Salátová

Funkce: vedoucí pobočky		Funkce: jednatel

Příloha: Položkový výkaz činností

Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá: JUDr. Vladimír Ondroušek