# Dodatek č. 4

- ke smlouvě o dílo č. 532-2023-520202 uzavřené dne 22.5.2023 (dále jen „Smlouva“) 
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

- Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Havlíčkův Brod

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

na adrese Smetanovo nám. 279, 580 02 Havlíčkův Brod.

Zastoupená: 	Ing. Janou Ďáskovou, vedoucí Pobočky Havlíčkův Brod

Ve smluvních záležitostech zastoupená:	Ing. Janou Ďáskovou, vedoucí Pobočky Havlíčkův Brod

V technických záležitostech zastoupená: 	Ing. Evou Fikarovou, DiS., Pobočka Havlíčkův Brod

Kontaktní údaje:

Tel.: 	+420 727957187

E-mail: 	hbrod.pk@spucr.cz

ID datové schránky: 	z49per3

Bankovní spojení: 		Česká národní banka

Číslo účtu: 		3723001/0710

DIČ: 		CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- GEONOVA s.r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Nádražní 397, Havlíčkův Brod, IČO: 47472227, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 3087

Zastoupená:					Ing. Jiřím Vencem, ředitelem společnosti

Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	Ing. Jiřím Vencem, ředitelem společnosti V technických záležitostech zastoupená:       xxxxxxxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.: 	xxxxxxxxxx

E-mail: 	xxxxxxxxxx

ID datové schránky: 	96q75v7

Bankovní spojení: 	Fio Banka a.s.

Číslo účtu: 	2300225219/2010

DIČ: 	CZ47472227

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Preambule

        - Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 ke shora uvedené Smlouvě uzavřené dne 22. 5. 2023, upravené dodatkem č. 1 uzavřeným dne 20. 7. 2023, dodatkem č. 2 uzavřeným dne 10. 6. 2024 a dodatkem č. 3 uzavřeným dne 1. 7. 2024 na provedení díla s názvem: „Jednoduché pozemkové úpravy s upřesněním přídělů – určení hranic pozemků v k. ú. Maleč u Chotěboře" (dále jen „Dodatek“).

Předmět a ÚČEL Dodatku

Dodatkem dochází ke změně počtu měrných jednotek (dále „MJ“) u dílčích částí týkající se aktualizace dokumentace pro obnovu katastrálního operátu po ukončení odvolacího řízení a tím spojené celkové ceny díla. Důvodem je skutečnost, že rozhodnutí o určení hranic č. j. SPU 136926/2025 nabylo právní moci dne 7.8.2025 a proti tomuto rozhodnutí nebylo podáno odvolání.

Na základě výše uvedeného dochází k těmto změnám:

Ke snížení počtu měrných jednotek a celkové ceny u dílčího fakturačního celku 6.3.5 i) Aktualizace dokumentace pro obnovu katastrálního operátu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha (dále jen „6.3.5 i)“). Počet MJ (1 MJ = ha) se snižuje z dosavadních 1 MJ na 0 MJ, cena za 1 MJ, je 7 700,00 Kč bez DPH, snížení o 1 MJ představuje částku 7 700,00 Kč bez DPH. Celková cena u dílčího fakturačního celku 6.3.5 i) se snižuje z dosavadních 7 700,00 Kč na 0,00 Kč bez DPH.

Ke snížení počtu měrných jednotek a celkové ceny u dílčího fakturačního celku 6.3.5 ii) Aktualizace dokumentace pro obnovu katastrálního operátu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha (dále jen „6.3.5 ii)“). Počet MJ (1 MJ = ha) se snižuje z dosavadních 1 MJ na 0 MJ, cena za 1 MJ, je 4 400,00 Kč bez DPH, snížení o 1 MJ představuje částku 4 400,00 Kč bez DPH. Celková cena u dílčího fakturačního celku 6.3.5 ii) se snižuje z dosavadních 4 400,00 Kč na 0,00 Kč bez DPH.

Ke snížení počtu měrných jednotek a celkové ceny u dílčího fakturačního celku 6.3.5 iii) Aktualizace dokumentace pro obnovu katastrálního operátu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha (dále jen „6.3.5 iii)“). Počet MJ (1 MJ = ha) se snižuje z dosavadních 1 MJ na 0 MJ, cena za 1 MJ, je 1 650,00 Kč bez DPH, snížení o 1 MJ představuje částku 1 650,00 Kč bez DPH. Celková cena u dílčího fakturačního celku 6.3.5 iii) se snižuje z dosavadních 1 650,00 Kč na 0,00 Kč bez DPH.

Celkové snížení ceny činní 13 750,00 Kč bez DPH, 16 637,50 Kč s DPH.

3. Čl. 3. CENA DÍLA SE MĚNÍ TAKTO

V čl. 3.1. se kalkulace ceny díla mění takto:

| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 754 300,00 Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 130 900,00 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 157 080,00 Kč |
| Celková cena Díla bez DPH | 1 042 280,00 Kč |
| DPH 21 % | 218 878,80 Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | 1 261 158,80 Kč |

- Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v příloze č. 1 - Položkovém výkazu činností.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je upravený Položkový výkaz činností.

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEONOVA s.r.o.

Místo: Havlíčkův Brod		Místo: Havlíčkův Brod

Datum: 28.8.2025		Datum: 28.8.2025

„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________

Ing. Jana Ďásková		Ing. Jiří Venc

vedoucí Pobočky Havlíčkův Brod	ředitel společnosti, jednatel

Za správnost

„elektronicky podepsáno“

_________________________

Dita Procházková

Pobočka Havlíčkův Brod

| Příloha č. 1 - Položkový výkaz činností – Příloha k Dodatku č. 4 – Jednoduché pozemkové úpravy s upřesněním přídělů – určení hranic pozemků v k.ú. Maleč u Chotěboře |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10) | Cena bez DPH celkem v Kč 10) | Termín předání k akceptačnímu řízení |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole | bod | 5 | 4 000,00 | 20 000,00 | 31.7.2023 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 0 | 6 500,00 | 0,00 |  |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu JPÚ a analýza podkladů | ha | 119 | 3 000,00 | 357 000,00 | 30.11.2023 |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodů JPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů JPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 140 | 1 760,00 | 246 400,00 | 31.8.2024 |
| 6.2.8 | Dokumentace ke vstupním soupisům nároků vlastníků pozemků | ha | 119 | 1 100,00 | 130 900,00 | 30.09.2024 |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 754 300,00 | 30.9.2024 |
| 6.3 | Hlavní celek 2 - „Dokumentace k upřesnění hranic přídělů" |  |  |  |  |  |
| 6.3.2 | Dokumentace k výstupním nárokům vlastníků pozemků | ha | 119 | 1 100,00 | 130 900,00 | 28.2.2025 |
| 6.3.5 | Aktualizace dokumentace pro obnovu katastrálního operátu po ukončení odvolacího řízení 12) | ha |  |  |  |  |
| 6.3.5 i) | Aktualizace dokumentace pro obnovu katastrálního operátu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12) | ha | 0 | 7 700,00 | 0,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace dokumentace pro obnovu katastrálního operátu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12) | ha | 0 | 4 400,00 | 0,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace dokumentace pro obnovu katastrálního operátu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12) | ha | 0 | 1 650,00 | 0,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| Dokumentace k upřesnění hranic přídělů celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 130 900,00 |  |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 119 | 1 320,00 | 157 080,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 157 080,00 |  |
| Rekapitulace kalkulace ceny |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 754 300,00 Kč |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 130 900,00 Kč |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 157 080,00 Kč |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 1 042 280,00 Kč |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  |  | 218 878,80 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  |  | 1 261 158,80 Kč |
| 4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Díla nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. |  |  |  |  |  |  |
| 10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa. |  |  |  |  |  |  |
| 12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci dokumentace po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých projekčních oddělení dotčených změnou v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována změna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o určení hranic pozemků. |  |  |  |  |  |  |