Dodatek č. 4

- ke smlouvě o dílo č. 683-2023-537205 ze dne 20.6.2023 („ dále jen Smlouva“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, na adrese Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3

Zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Květoslava Vedralová, Pobočka Kolín

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 727 950 047

E-mail: kvetoslava.vedralova@spu.gov.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- GEOREAL spol. s r. o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Hálkova 12, 301 00, IČO: 40527514, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 1442

Zastoupená: Martin Vondráček, jednatel

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Martin Vondráček, jednatel

V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXXX,

Kontaktní údaje:

Tel.: XXXXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXXXX

ID datové schránky: s85762s

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a .s.

Číslo účtu: 0720092329/0800

DIČ: CZ40527514

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Preambule

- Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo (č. objednatele: 683-2023-537205) ve znění dodatku č.1 až dodatku č.3 uzavřené mezi objednatelem ČR - Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Středočeský kraj a hlavní město Praha a zhotovitelem GEOREAL spol. s r. o.. Důvodem   je změna počtu měrných jednotek (MJ), které jsou dány skutečným rozsahem prováděných prací

Předmět Dodatku

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo se uzavírá po zpracování hlavního fakturačního celku 6.2.4. zjišťování hranic obvodu KoPU, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. nevyčerpaného rozsahu počtu zasmluvněných měrných jednotek u fakturačního celku a 6.2.5, 6.2.8 a 6.4.kde dojde k navýšení počtu zasmluvněných měrných jednotek u uvedených fakturačních celků, které jsou dány skutečným rozsahem prováděných prací. Ke změně smluvních termínů nedojde.

Dále byly v dodatku č. 4 z důvodu personálních změn, které nastaly na pobočce Kolín, opraveny kontaktní údaje.

Tento dodatek je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Tímto dodatkem se mění:

a)	příloha č.1- položkový výkaz činností – ke smlouvě o dílo

Aktuální Příloha dodatku č. 1 položkový výkaz činností ve znění dodatku č. 4 je nedílnou součástí tohoto dodatku

- 6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

- snížení celkového počtu měrných jednotek o 50 MJ

Celkový počet zasmluvněných měrných jednotek po dodatku č. 4 je 119 MJ

- 6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona

- zvýšení celkového počtu měrných jednotek o 2 MJ

Celkový počet zasmluvněných měrných jednotek po dodatku č. 4 je 65 MJ

- 6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků

- zvýšení celkového počtu měrných jednotek o 14 MJ

Celkový počet zasmluvněných měrných jednotek po dodatku č. 4 je 374 MJ

- 6.4   Mapové dílo

- snížení celkového počtu měrných jednotek o 1 MJ

Celkový počet zasmluvněných měrných jednotek po dodatku č. 4 je 374 MJ

b)	Čl. 3. smlouvy odst. 3.1 – cena díla, která je sjednána následovně

Rekapitulace ceny:

| Před dodatkem č. 4 |  |
| --- | --- |
| Hlavní celek 1 “Přípravné práce“ celkem bez DPH | 1 329 350,00 Kč |
| Hlavní celek 2 “Návrhové práce“ celkem bez DPH | 1 281 720,00 Kč |
| Hlavní celek 3 “Mapové dílo „ celkem bez DPH | 206 250,00 Kč |
| Celková cena díla bez DPH před uzavřením dodatku č. 4 | 2 817 320,00 Kč |
| DPH 21 % | 591 847,20 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH před uzavřením dodatku č. 4 | 3 408 957,20 Kč |
| Po uzavření dodatku č. 4 |  |
| Hlavní celek 1 “Přípravné práce“ celkem bez DPH | 1 208 790,00 Kč |
| Hlavní celek 2 “Návrhové práce“ celkem bez DPH | 1 281 720,00 Kč |
| Hlavní celek 3 “Mapové dílo „ celkem bez DPH | 205 700,00 Kč |
| Celková cena díla bez DPH po uzavření dodatku č. 4 | 2 696 210,00 Kč |
| DPH 21 % | 566 204,10 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH po uzavření dodatku č. 4 | 3 262 414,10 Kč |

Ostatní odstavce tohoto článku zůstávají bez změny.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se nemění.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Tento dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEOREAL spol. s r. o.

Místo: Praha	Místo: Plzeň

Datum: 28.8.2025	Datum: 28.8.2025

________________________________ 	___________________________

Jméno: Ing. Jiří Veselý	Jméno: Martin Vondráček

Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu	Funkce: jednatel

pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

Příloha: Položkový výkaz činností

Dodatek vyhotovil a za jeho správnost odpovídá Ing. Tereza Kaválková

Položkový výkaz činností – Příloha k Dodatku č. 4 – Komplexní pozemkové úpravy Limuzy

|  | Hlavní celek/Dílčí část Hlavního celku |  |  |  | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek |  | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč |  |  |  | Cena bez DPH celkem v Kč |  |  |  | Termín předání k akceptačnímu řízení |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole |  |  |  | bod | 8 |  | 1 650,00 |  |  |  | 13 200,00 |  |  |  | 30.11.2024 |  |  |  |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole |  |  |  | bod | 27 |  | 2 750,00 |  |  |  | 74 250,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty |  |  |  | ha | 323 |  | 660,00 |  |  |  | 213 180,00 |  |  |  | 30.11.2024 |  |  |  |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech |  |  |  | ha | 37 |  | 1 320,00 |  |  |  | 48 840,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. |  |  |  | 100 bm | 119 |  | 2 640,00 |  |  |  | 314 160,00 |  |  |  | 30.6.2025 |  |  |  |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona |  |  |  | 100 bm | 65 |  | 2 640,00 |  |  |  | 171 600,00 |  |  |  | 30.6.2025 |  |  |  |
| 6.2.6 | Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů |  |  |  | 100 bm | 82 |  | 1 100,00 |  |  |  | 90 200,00 |  |  |  | 30.11.2024 |  |  |  |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu |  |  |  | ha | 360 |  | 330,00 |  |  |  | 118 800,00 |  |  |  | 30.11.2024 |  |  |  |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků |  |  |  | ha | 374 |  | 440,00 |  |  |  | 164 560,00 |  |  |  | 30.10.2025 |  |  |  |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 208 790,00 |  |  |  | 30.10.2025 |  |  |  |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") |  |  |  | ha | 360 |  | 1 320,00 |  |  |  | 475 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) |  |  |  | ha | 62 |  | 1 320,00 |  |  |  | 81 840,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) |  |  |  | 100 bm | 125 |  | 880,00 |  |  |  | 110 000,00 |  |  |  | 30.10.2026 |  |  |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) |  |  |  | 100 bm | 40 |  | 880 |  |  |  | 35 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2) |  |  |  | ks | 2 |  | 11 000,00 |  |  |  | 22 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ 11) |  |  |  | ha |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha 11) |  |  |  | ha | 1 |  | 9 240,00 |  |  |  | 9 240,00 |  |  |  | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |  |  |  |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha 11) |  |  |  | ha | 1 |  | 5 280,00 |  |  |  | 5 280,00 |  |  |  | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |  |  |  |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) |  |  |  | ha | 1 |  | 1 980,00 |  |  |  | 1 980,00 |  |  |  | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |  |  |  |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona |  |  |  | ha | 360 |  | 1 320,00 |  |  |  | 475 200,00 |  |  |  | 30.10.2027 |  |  |  |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ |  |  |  | ks | 2 |  | 22 000,00 |  |  |  | 44 000,00 |  |  |  | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |  |  |  |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 7) |  |  |  | 100 bm | 1 |  | 5 280,00 |  |  |  | 5 280,00 |  |  |  | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |  |  |  |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12) |  |  |  | ha |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12) |  |  |  | ha | 1 |  | 9 240,00 |  |  |  | 9 240,00 |  |  |  | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |  |  |  |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12) |  |  |  | ha | 1 |  | 5 280,00 |  |  |  | 5 280,00 |  |  |  | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |  |  |  |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12) |  |  |  | ha | 1 |  | 1 980,00 |  |  |  | 1 980,00 |  |  |  | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |  |  |  |
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 281 720,00 |  |  |  | xxxxx |  |  |  |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ |  |  |  | ha | 374 |  | 550 |  |  |  | 205 700,00 |  |  |  | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |  |  |  |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 205 700,00 |  |  |  | xxxxx |  |  |  |
| Rekapitulace kalkulace ceny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 208 790,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 281 720,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 205 700,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 696 210,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 566 204,10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 262 414,10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Česká republika – Státní pozemkový úřad |  |  |  |  |  |  |  | GEOREAL spol. s r. o. Místo: Plzeň |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Místo: Praha |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum: 28.8.2025 |  |  |  |  |  |  |  | Datum: 28.8.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | _________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jméno: Ing. Jiří Veselý |  |  |  |  |  |  |  | Jméno: Martin Vondráček |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Funkce: ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha |  |  |  |  |  |  |  | Funkce: jednatel společnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hranice, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována zněna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Poznámka: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | hodnota A – pozemky řešené dle § 2 Zákona |  |  |  |  |  |
|  | hodnota B – pozemky neřešené dle § 2 Zákona |  |  |  |  |
|  | hodnota C1 až C13 – určí Objednatel |  |  |  |  |  |  |
|  | C3 + C4 = A + B |  |  |  |  |  |  |
|  | hodnota D – určí Objednatel |  |  |  |  |  |  |
|  | nevyplňovat |  |  |  |  |  |  |
|  | DTR – dokumentace technického řešení PSZ |  |  |  |  |