# Dodatek č. 1

- ke smlouvě o dílo č. 1050-2024-520202 uzavřené dne 30.9.2024 (dále jen „Smlouva“) 
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

- Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

na adrese Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava

Zastoupená: 		Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M. ředitelkou KPÚ

pro Kraj Vysočina

Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina

V technických záležitostech zastoupená:	Ing. Eva Fikarová, DiS., referentkou Pobočky Havlíčkův Brod

Kontaktní údaje:

Tel.:	+420 727957187

E-mail: 	hbrod.pk@spucr.cz

ID datové schránky: 	z49per3

Bankovní spojení: 	Česká národní banka

Číslo účtu: 	3723001/0710

DIČ: 	CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- AREA G.K spol. s r.o., reprezentant společného plnění závazku dodavatelů PROJEKCE & AREA G.K.

Zhotovitel na základě Smlouvy o společném plnění závazku dne 26. 8. 2024

Účastníci Smlouvy o společném plnění závazku:

1. AREA G.K spol. s r.o. (reprezentant společného plnění závazku)

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem U Elektry 650, 198 00 Praha 9, IČO: 25094459, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 49143

2. Ing. Jindřich Jíra – PROJEKCE (účastník společného plnění závazku)

fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona, se sídlem xxxxxxxxxx Pacov, Provozovna: xxxxxxxxxx Pelhřimov, IČO: 43820654

Zastoupená:	Milanem Novým, jednatelem AREA G.K spol. s r.o.

Ve smluvních záležitostech zastoupená:	Milanem Novým, jednatelem AREA G.K spol. s r.o.

V technických záležitostech zastoupená:	xxxxxxxxxx

Vedoucí týmu: 	Ing. Jindřich Jíra

Zástupce vedoucího týmu: 	xxxxxxxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.:	xxxxxxxxxx

E-mail:	xxxxxxxxxx

ID datové schránky: 	jyem6ry

Bankovní spojení: 	Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 	19-4040960207/0100

DIČ: 	CZ25094459

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

- PREAMBULE

        - Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke shora uvedené Smlouvě uzavřené dne 30.9.2024, na provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hroznětín u Číhoště" (dále jen „Dodatek“).

- Předmět a účel smlouvy

Objednatel obdržel od zhotovitele dne 2.9.2025 žádost o změnu měrných jednotek (MJ). Předmětem dodatku je změna měrných jednotek etap 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6, 6.2.7, 6.2.8, 6.3.1, 6.3.2 a 6.4. Nový počet měrných jednotek u dílčích fakturačních celků 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6, 6.2.7, 6.2.8, 6.3.1, 6.3.2 a 6.4, byl vyčíslen zhotovitelem (č.j. SPU 357953/2025) dle skutečně vyšetřených hranic pozemků při zjišťování průběhu hranic pozemků na obvodu KoPÚ a drobných úprav v obvodu při samotném zjišťování průběhu hranic pozemků přímo v terénu.

- Změny provedené dodatkem

POČET MĚRNÝCH JEDNOTEK A CELKOVÁ CENA SE MĚNÍ TAKTO

Navýšení počtu měrných jednotek a celkové ceny u dílčího fakturačního celku 6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. Počet MJ (1 MJ = 100 bm) se navyšuje z dosavadních 95 MJ na 97 MJ, celková cena se navyšuje z dosavadních 285 000,00 Kč na 291 000,00 Kč bez DPH, cena za 1 MJ je 3 000,00 Kč bez DPH.

Navýšení počtu měrných jednotek a celkové ceny u dílčího fakturačního celku 6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona. Počet MJ (1 MJ = 100 bm) se navyšuje z dosavadních 4 MJ na 5 MJ, celková cena se navyšuje z dosavadních 16 000,00 Kč na 20 000,00 Kč bez DPH, cena za 1 MJ je 4 000,00 Kč bez DPH.

Snížení počtu měrných jednotek a celkové ceny u dílčího fakturačního celku 6.2.6 Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů. Počet MJ (1 MJ = 100 bm) se snižuje z dosavadních 5 MJ na 3 MJ, celková cena se snižuje z dosavadních 15 000,00 Kč na 9 000,00 Kč bez DPH, cena za 1 MJ je 3 000,00 Kč bez DPH.

Navýšení počtu měrných jednotek a celkové ceny u dílčího fakturačního celku 6.2.7 Rozbor současného stavu. Počet MJ (1 MJ = ha) se navyšuje z dosavadních 204 MJ na 205 MJ, celková cena se navyšuje z dosavadních 81 600,00 Kč na 82 000,00 Kč bez DPH, cena za 1 MJ je 400,00 Kč bez DPH.

Navýšení počtu měrných jednotek a celkové ceny u dílčího fakturačního celku 6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků. Počet MJ (1 MJ = ha) se navyšuje z dosavadních 204 MJ na 205 MJ, celková cena se navyšuje z dosavadních 81 600,00 Kč na 82 000,00 Kč bez DPH, cena za 1 MJ je 400,00 Kč bez DPH.

Navýšení počtu měrných jednotek a celkové ceny u dílčího fakturačního celku 6.3.1 Vypracovaní plánu společných zařízení (PSZ). Počet MJ (1 MJ = ha) se navyšuje z dosavadních 203 MJ na 204 MJ, celková cena se navyšuje z dosavadních 263 900,00 Kč na 265 200,00 Kč bez DPH, cena za 1 MJ je 1 300,00 Kč bez DPH.

Navýšení počtu měrných jednotek a celkové ceny u dílčího fakturačního celku 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona. Počet MJ (1 MJ = ha) se navyšuje z dosavadních 203 MJ na 204 MJ, celková cena se navyšuje z dosavadních 324 800,00 Kč na 326 400,00 Kč bez DPH, cena za 1 MJ je 1 600,00 Kč bez DPH.

Navýšení počtu měrných jednotek a celkové ceny u dílčího fakturačního celku 6.4 Mapové dílo. Počet MJ (1 MJ = ha) se navyšuje z dosavadních 204 MJ na 205 MJ, celková cena se navyšuje z dosavadních 61 200,00 Kč na 61 500,00 Kč bez DPH, cena za 1 MJ je 300,00 Kč bez DPH.

Celkové snížení ceny činní 6 000,00 Kč bez DPH, 7 260,00 Kč s DPH.

Celkové zvýšení ceny činní 14 000,00 Kč bez DPH, 16 940,00 Kč s DPH.

- ČL. 3 Cena díla se mění takto

- V čl. 3.1. se cena za řádné a včasné provedení Díla mění takto:

| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 727 800,00 Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 760 280,00 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 61 500,00 Kč |
| Celková cena Díla bez DPH | 1 549 580,00 Kč |
| DPH 21 % | 325 411,80 Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | 1 874 991,80 Kč |

Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v příloze č. 1 - Položkovém výkazu činností.

.

- Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.

  - Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

  - Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

  - Nedílnou součástí tohoto dodatku je upravený Položkový výkaz činností.

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AREA G.K spol. s r.o., reprezentant

společného plnění závazku

dodavatelů PROJEKCE & AREA G.K

Místo: Jihlava		Místo: Praha

Datum: 12.9.2025		Datum: 12.9.2025

„elektronicky podepsáno“					„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________

Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.		Milan Nový

ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina		jednatel společnosti

Státního pozemkového úřadu	AREA G.K spol. s r.o.

Za správnost:

„elektronicky podepsáno“

………………….........…

Ing. Jana Ďásková

vedoucí pobočky Havlíčkův Brod

| Položkový výkaz činností – Příloha k dodatku č. 1 – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Hroznětín u Číhoště |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10) | Cena bez DPH celkem v Kč 10) | Termín předání k akceptačnímu řízení |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole 6) | bod | 4 | 2 500,00 | 10 000,00 | 31.3.2025 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole 6) | bod | 3 | 3 000,00 | 9 000,00 |  |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 1) | ha | 203 | 1 100,00 | 223 300,00 | 30.6.2025 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 1) | ha | 1 | 1 500,00 | 1 500,00 |  |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 97 | 3 000,00 | 291 000,00 | 31.10.2025 |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona 12) | 100 bm | 5 | 4 000,00 | 20 000,00 |  |
| 6.2.6 | Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 6), 8) | 100 bm | 3 | 3 000,00 | 9 000,00 | 31.10.2025 |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | 205 | 400,00 | 82 000,00 | 28.2.2026 |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 205 | 400,00 | 82 000,00 | 30.4.2026 |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 727 800,00 | 30.4.2026 |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 204 | 1 300,00 | 265 200,00 | 30.10.2026 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) | ha | 9 | 3 000,00 | 27 000,00 |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 30 | 1 000,00 | 30 000,00 |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 6 | 3 000,00 | 18 000,00 |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2) | ks | 1 | 10 430,00 | 10 430,00 |  |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ 11) | ha |  |  |  |  |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha 11) | ha | 1 | 9 100,00 | 9 100,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha 11) | ha | 1 | 5 200,00 | 5 200,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) | ha | 1 | 1 950,00 | 1 950,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 204 | 1 600,00 | 326 400,00 | 31.8.2027 |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 3 | 13 000,00 | 39 000,00 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7) | 100 bm | 1 | 8 000,00 | 8 000,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12) | ha |  |  |  |  |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12) | ha | 1 | 11 200,00 | 11 200,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12) | ha | 1 | 6 400,00 | 6 400,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12) | ha | 1 | 2 400,00 | 2 400,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 760 280,00 | xxxxx |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 205 | 300,00 | 61 500,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 61 500,00 | xxxxx |
| Rekapitulace kalkulace ceny |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 727 800,00 |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 760 280,00 |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 61 500,00 |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 549 580,00 |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 325 411,80 |  |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 1 874 991,80 |  |

1) Jedná se o volitelnou položku v Zadávací dokumentaci – rozdělení položek na „Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty / v trvalých porostech", případně jejich sloučení do jedné položky „Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ" stanoví Objednatel v Zadávací dokumentaci na základě výchozích podmínek v daném k. ú. (výrazný či nevýrazný podíl trvalých porostů v řešeném území mající / nemající vliv na složitost díla a jeho cenu).

2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.

3) V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hranice, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná.

4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací.

5) Termín stanovuje Objednatel.

6) Volitelná položka, v případě, že v rámci KoPÚ nebude potřeba, položku odstranit. Nepoužije se v případě KoPÚ v bývalých VÚj.

7) Počet Měrných jednotek bude stanoven podle původní katastrální hranice.

8) Volitelná položka pro případ, kdy je vhodné zahrnout do obvodu KoPÚ řešené pozemky s porosty. Vlastnické hranice v lesních porostech se v terénu vyšetří, zaměří a dočasně stabilizují a výsledky se použijí pro návrh nového uspořádání pozemků a pro mapové dílo. Takto zadávané měrné jednotky budou zakresleny v přehledné mapě s předpokládaným obvodem KoPÚ.

9) Volitelná položka pro případ, kdy je KoPÚ zpracovávána na podkladě rastrové mapy a je nutné provést vektorizaci pro účely kontroly souladu popisných a grafických údajů ISKN; nepoužije se v územích, kde existuje DKM, KM-D, KMD nebo kde je již zpracovaná. Nepoužije se v případě KoPÚ v bývalých VÚj.

10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.

12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována změna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.