# Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 596-2024-514101 ze dne 15. 7. 2024 („Smlouva“)

# 1. SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, na adrese Kydlinovská 245, 
503 01 Hradec Králové

Zastoupená: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ pro Královéhradecký kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ pro Královéhradecký kraj

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Josefem Kutinou, vedoucím Pobočky Trutnov

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 727 937 172, +420 606 689 085

E-mail: trutnov.pk@spu.gov.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- AGROPLAN, spol. s r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4, IČO: 481 10 141, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl oddíl C, vložka 16154.

Zastoupená: Ing. Jana Švábová, jednatel

Ing. Petr Kubů, jednatel

Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: Ing. Jana Švábová, jednatel

Ing. Petr Kubů, jednatel

V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: Ing. Jana Švábová, jednatel

Ing. Petr Kubů, jednatel

Vedoucí týmu: xxxxxxxxxxxxxxxx

Zástupce vedoucího týmu: xxxxxxxxxxxxxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

ID datové schránky: pb5jxk5

Bankovní spojení: ČSOB Praha 4

Číslo účtu: 31405/0300

DIČ: CZ48110141

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Preambule

- Důvodem vyhotovení Dodatku č. 1 ke Smlouvě je:

- nepodstatná změna závazku v počtu skutečně provedených měrných jednotek u dílčí fakturační části 6.2.5 - změna rozsahu prací

Předmět Dodatku

- Nepodstatná změna závazku v počtu skutečně provedených měrných jednotek u dílčí fakturační části:

- 6.2.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona – zvýšení z původního smluvního rozsahu 5 MJ na skutečný rozsah provedených 6 MJ

| Fakturační celek 6.2.5.: Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet MJ ze smlouvy | Počet MJ realizovaný | Cena MJ (v Kč bez DPH) | Cena dílčí části ze smlouvy (v Kč bez DPH) | Skutečná cena (Kč bez DPH) | Rozdíl (Kč bez DPH) |
| 5 | 6 | 2 500 | 12 500 | 15 000 | + 2 500 |

Celková změna hodnoty závazku (vícepráce), upravená tímto dodatkem č. 1, činí 
2 500,00 Kč bez DPH (3 025,00 Kč vč. DPH).

Jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

V souvislosti s úpravou měrných jednotek uvedených v článku 2 tohoto dodatku, dochází ke změně ceny díla uvedené v článku 3. Smlouvy následovně:

| Hlavní celek 1 – „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 669 400,00 Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek 2 – „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 631 000,00 Kč |
| Hlavní celek 3 – „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 96 000,00 Kč |
| Celková cena Díla bez DPH | 1 396 400,00 Kč |
| DPH 21% | 293 244,00 Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | 1 689 644,00 Kč |

ODŮVODNĚNÍ: Zhotovitel dne 1.9.2025 podal žádost o vyhotovení dodatku, kde uvedl odchylky měrných jednotek stanovených ve smlouvě od měrných jednotek skutečně realizovaných. Na základě této žádosti provedl objednatel změny ve fakturačním celku 6.2.5.

Ke zvýšení o 1 MJ u fakturačního celku 6.2.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona v položkovém výkazu činností ke Smlouvě o dílo KoPÚ Borovnička a v navazující části k.ú. Borovnice u Staré Paky došlo z důvodu doměření staveb uvnitř neřešeného území.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 1, se nemění.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku je následující příloha:

- Položkový výkaz činností – KoPÚ Borovnička - Dodatek č. 1

- Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad	AGROPLAN, spol. s r.o.

Místo: Hradec Králové	Místo: Praha

Datum: 18.09.2025	Datum: 16.09.2025

„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________

Jméno: Ing. Petr Lázňovský	Jméno: Ing. Petr Kubů

Funkce: ředitel Krajského pozemkového	Funkce: jednatel společnosti

úřadu pro Královéhradecký kraj	AGROPLAN, spol. s r.o.