Dodatek č. 1

ke smlouvě na výsadbu a zajištění zeleně č. 516-2023-541201 ze dne 24. 5. 2023

(dále jen „Dodatek“)

SMLUVNÍ STRANY

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, Pobočka Liberec

Adresa: U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec

zastoupený:	Ing. Tomášem Mačkem, vedoucím Pobočky Liberec

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj

v technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně

obsahu příloh je oprávněn jednat:	Jiří Hořák, odborný rada Pobočky Semily

Tel.:	+420 724 201 423

E-mail: 	jiri.horak2@spu.gov.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČ:	01312774

DIČ:	není plátcem DPH

(„Objednatel“)

a

KHL-EKO, a.s.

Sídlo:	Červený Hrádek 10, 463 11 Jirkov

zastoupený: 	Ing. Michalem Novákem, předsedou představenstva

tel./fax: 	xxxxxxxxxx

e-mail: 	xxxxxxxxxxxxxx

ID DS: 	mbcertz

v technických záležitostech oprávněn jednat: 	xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

tel./fax: 	xxxxxxxxxx

e-mail:	xxxxxxxxxxxxxx

bankovní spojení: 	UniCredit Bank

číslo účtu: 	2112139209/2700

IČO: 	26160277

DIČ: 	CZ26160277 / je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 1944.

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

- Preambule

- Dne 5. 9. 2025 se uskutečnil kontrolní den v místě realizace výsadeb lokálního biokoridoru LBK 6-9 v k.ú. Ohrazenice u Turnova. Na tomto kontrolním dni byl objednatelem odsouhlasen počet kusů náhradní výsadby ve 2. roce následné péče o vysazený porost. Náhradní výsadba bude provedena do 31. 10. 2025.

- V souvislosti s úpravou počtu kusů náhradní výsadby u stavebního objektu SO-02.2a dochází i ke snížení ceny díla, a to o 11.876,90 Kč bez DPH.

Předmět Dodatku

Smluvní strany dodatku se dohodly na úpravě počtu měrných jednotek v položkovém rozpočtu Objektu SO-02.2a („Následná péče v 2. roce po výsadbě“) dle skutečně provedeného rozsahu prací, a to u níže uvedených položek:

| Kód položky | Popis | Množství dle SoD | Množství dle dodatku č. 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 184999004-R | Náhradní výsadba keřů prostokořenných | 18 | 0 |
| 184999008-R | Náhradní výsadba stromů VK s balem OK 8-10 cm (solitéry mimo oplocenku) | 2 | 1 |
| 184999009-R | Náhradní výsadba stromů VK s balem OK 8-10 cm (v oplocence) | 3 | 0 |
| 184999010-R | Náhradní výsadba stromů Pk s balem v. 120-140 cm | 3 | 0 |
| 9988231311 | Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské výsadby – strojně dopravní vzdálenost do 5000 m | 0,214 | 0,080 |

Závěrečná ustanovení

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Nedílnou součástí dodatku je aktualizovaný soupis prací, dodávek a služeb pro stavební objekt SO-02.2a.

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Místo: Liberec

Datum: 22. 9. 2025

Ing. Bohuslav Kabátek

ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

objednatel

KHL-EKO, a.s.

Místo: Červený Hrádek

Datum: 22. 9. 2025

Ing. Michal Novák

předseda představenstva

zhotovitel