Číslo smlouvy objednatele: 29/2015-537100/2

Číslo zhotovitele:	      15040

KoPÚ Šlotava

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Šlotava

a v navazujících částech k.ú. Chleby, k.ú. Kovansko a k.ú. Budiměřice

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

O b j e d n a t e l :					Česká republika – Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

Winstona Churchilla 1800

130 00 Praha 3

Fakturační adresa: 					Státní pozemkový úřad, IČ 01312774							             Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

zastoupený						ředitelem Krajského pozemkového úřadu

pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

Ing. Jiřím Veselým

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	             Ing. Jiří Veselý

tel.:							+420 702 167 643

v technických záležitostech oprávněn jednat: 	             Ing. Jaroslav Poděbradský

tel.:	                                                                             +420 721 973 650

e-mail:							jaroslav.podebradsky@spu.gov.cz

ID DS: 						             z49per3

Bankovní spojení:					Česká národní banka

## Číslo účtu:						3723001/0710

IČ/DIČ							01312774/CZ 01312774

dále jen „objednatel“

Z h o t o v i t e l : 	GEOPROGRES spol. s r.o.

sídlo:                					             Stoliňská 819/6, 193 00 Praha 9

zastoupený						Ing. Janem Šafářem, jednatelem

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	             Ing. Jan Šafář

v technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXXXXX

tel./fax:						            XXXXXXXXXX

e-mail:							XXXXXXXXXX

ID DS:							6hf76yp

Bankovní spojení: 					Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu						1921639399/0800

IČ/DIČ							45317551/CZ45317551

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,

vložka 7760

dále jen „zhotovitel“

společně dále jako „smluvní strany“

uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo.

Čl. I.

Smlouva na zpracování KoPÚ Šlotava č. 29/2015-537100/2 byla se zhotovitelem společností GEOPROGRES spol. s r.o. uzavřena dne 9.6.2015.

Dodatkem č. 29/2015-537100/3 dojde ke změně rozsahu plnění u následujících fakturačních celků:

Původní:

3.1.1. Revize stávajícího bodového pole            20 MJ

Doplnění stávajícího bodového pole         50 MJ

Nový:

3.1.1. Revize stávajícího bodového pole            22 MJ

Doplnění stávajícího bodového pole         38 MJ

Původní

3.1.6.  Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků    237 MJ

Nový:

3.1.6.  Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků    236 MJ

Původní

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení     237 MJ

Nový

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení     236 MJ

Původní

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zák. 236,64 MJ

Nový

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zák. 236 MJ

Tento dodatek č. 3 se uzavírá na základě zjištění, že z objektivních důvodů nebylo třeba zpracovávat výše uvedené položky v původně zamýšleném rozsahu. Dle článku VI. bod 6.2 smlouvy o dílo je cena ucelené části díla dána skutečným množstvím měrných jednotek. U položky 3.1.1. Doplnění stávajícího bodového pole došlo k navýšení měrných jednotek z důvodu upřesněného požadavku katastrálního pracoviště na zpracování. Zvýšeným počtem MJ dojde k vícepracím v částce 600,- Kč bez DPH.

Změnou měrných jednotek u výše uvedených fakturačních celků dojde ke změně ceny díla. Úpravou smluvního plnění došlo k nepodstatné změně hodnoty závazku ze smlouvy o dílo, ke vzniku více pracím v absolutní hodnotě 600,- Kč bez DPH a k méně pracem v absolutní hodnotě 10 330,- Kč bez DPH. Změna závazku je v souladu se zněním ustanovení odstavce 4 § 222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

- čl. II.  Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.

  - Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

  - Nedílnou součástí uzavíraného Dodatku č. 3 je příloha – položkový výkaz činností, který přehledně a detailně vymezuje parametry věcného, časového a finančního plnění.

  - Tento dodatek je vyhotoven a podepsán v listinné podobě ve čtyřech stejnopisech. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEOPROGRES, spol. s r.o.

Místo: Praha		Místo: Praha

Datum: 25.09.2025		Datum: 23.09.2025

________________________________ 	___________________________

Ing. Jiří Veselý                                                                                         Ing. Jan Šafář

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. město Praha            GEOPROGRES spol. s r.o.

Dodatek vyhotovil a za jeho správnost odpovídá: Ing. Vendula Marešová

| Příloha č.1 k Dodatku č.3 ke smlouvě o dílo - KoPÚ Šlotava |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
| 3.1. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 22 | 300 | 6 600 | 30.09.2015 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 38 | 800 | 30 400 |  |
| 3.1.2. | Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ (včetně výškových souřadnic) | ha | 237 | 600 | 142 200 | 30.1.2016 |
| 3.1.3. | Rozbor současného stavu | ha | 237 | 260 | 61 620 | 28.2.2016 |
|  | Vodohospodářská studie | ha |  | 1 000 |  |  |
| 3.1.4. | Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 119 | 630 | 74 970 | 30.06.2016 |
| 3.1.5. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona | 100 bm | 5 | 1 200 | 6 000 | 30.06.2016 |
| 3.1.6. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 236 | 200 | 47 200 | 30.11.2016 |
| Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 368 990 | 30.11.2016 2) |
| 3.2. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 236 | 370 | 87 320 | 30.05.2017 2) |
| 3.2.1.1. | Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků | 100 bm |  | 1 200 |  |  |
|  | Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření | ha |  | 1 200 |  | 30.04.2017 |
| 3.2.1.2. | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty (rovinaté území s max. výškovým rozdílem cca 4m) | ha |  | 2 500 |  |  |
| 3.2.1.3. | Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 3) | 100 bm |  | 1 300 |  |  |
| 3.2.1.4. | Potřebné podélné a příčné profily vodohosp staveb. PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 3) | 100 bm |  | 1 300 |  |  |
| 3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 236 | 250 | 59 000 | 28.02.2018 |
| 3.2.3. | Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků | ks | 3 | 5 000 | 15 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 161320 | 31.03.2018 2) |
| 3.3 | Mapové dílo |  | 237 | 200 | 47 400 | do 3 měsíců nabytí PM 1.R |
| Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 47 400 |  |
| 3.4. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 40 | 400 | 16 000 | nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 16 000 |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 368 990 Kč |  |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 161 320 Kč |  |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 47 400 Kč |  |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 16 000 Kč |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 593 710 Kč |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 124 679 Kč |  |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 718 389 Kč |  |
| V Praze dne 25.09.2025 |  | V Praze dne 23.09.2025 |  |  |  |  |
| Za objednatele: |  | Za zhotovitele: |  |  |  |  |
| ………………………………………… |  | ……………………………………………………………………. |  |  |  |  |
| Ing. Jiří Veselý, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hlavní město Praha |  | Ing. Jan Šafář, jednatel společnosti GEOPROGRES, spol. s r.o. |  |  |  |  |
| 1) Termíny díčích částí doplní zhotovitel s přihlédnutím k očekávané složitosti a náročnosti díla tak, aby v časové ose předcházely s dostatečnou rezervou limitním závazným termínům hlavních celků a plánu společných zařízení stanoveným zadavatelským útvarem (viz následující pzn. 2) |  |  |  |  |  |  |
| 2) Závazné termíny plnění jsou zadavatelským útvarem stanoveny jen pro hlavní celek Přípravné práce, hlavní celek Návrhové práce a dílčí část Vypracování plánu společných zařízení. Překročení těchto termínů bude dle smlouvy sankcionováno. |  |  |  |  |  |  |
| 3) Výškopis a profily cest v rovinatém obvodu KoPÚ Šlotava budou převzaty z polohopisu a z analýzy digitálního modelu reliéfu terénu. |  |  |  |  |  |  |