DODATEK Č.1

ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby Rekonstrukce polní cesty v k.ú. Nový Přerov a Novosedly na Moravě (PRV) – část stavby v k.ú. Novosedly na Moravě ze dne 22.7.2025, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník), mezi smluvními stranami:

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj

Adresa: Hroznová 17, 603 00 Brno

zastoupený: Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem KPÚ pro JMK

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:   Ing. Pavel Zajíček, ředitel KPÚ pro JMK

v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. et Ing. Luděk Drápal, MBA, vedoucí Pobočky Břeclav

Ing. Mária Tisarová, rada Pobočky Břeclav

Tel.:	+420 725 548 180 Ing. et Ing. Drápal

+420 601 592 036 Ing. Tisarová

E-mail:	breclav.pk@spu.gov.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČO:	01312774

DIČ:	CZ01312774, není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Jméno:                                                 	STRABAG a.s.

Sídlo: 	Kačírkova 982/4, Jinonice 158 00, Praha 5

zastoupený:  		Dipl. Ing. Moritz Freyborn, předseda představenstva

Ing. Martin Bašár, člen představenstva

Ing. Tomáš Hoza, člen představenstva

tel./fax:                                               xxxxx

e-mail:                                                xxxxx

ID DS:	8yuchp

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxx, xxxxx

xxxxx, xxxxx

(oba jednající na základě plné moci)

v technických záležitostech je oprávněn jednat:	xxxxx, xxxxx

kontaktní osoba:		xxxxx, xxxxx

tel./fax:                                                                 xxxxx

e-mail:	           xxxxx

bankovní spojení:	           		UniCredit Bank Czech Rep.and Slovakia a.s.

číslo účtu:	           5061885001/2700

IČO:	           608 38 744

DIČ:	           je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634.

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly, oproti výše uvedené smlouvě o dílo na níže specifikovaných změnách v provedení díla.

# Čl. I.

Předmětem dodatku je posun smluvního termínu plnění – lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla. Smluvní strany se dohodly na změně termínu plnění z důvodu procesních lhůt na straně stavebního úřadu.

Na základě dohody smluvních stran se mění níže uvedená ustanovení citované smlouvy o dílo.

Čl. V odst. 3. písm. d) nově zní:

d. Lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla: do 22.10.2025

V souvislosti s touto změnou Čl. IV odst. 3. poslední věta nově zní:

Faktura musí být objednateli doručena nejpozději do 23.10. 2025.

Čl. II.

Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek k výše citované smlouvě o dílo přečetly a souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

| V Brně dne: 25.9.2025 |  |  | V Brně dne: 25.9.2025 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objednatel: „elektronicky podepsáno“ Ing. Pavel Zajíček ředitel KPÚ pro Jihomoravský kraj |  |  | Zhotovitel: „elektronicky podepsáno“ xxxxx, xxxxx, STRABAG a.s. na základě plné moci „elektronicky podepsáno“ xxxxx xxxxx STRABAG a.s. na základě plné moci |  |  |  |
| Za správnost vyhotovení: Ing. Hana Divinová |  |  |  |  |