Dodatek č. 3 ke SMLOUVě O DÍLO

- uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Smlouva“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou, na adrese Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Zastoupená: Mgr. Alenou Rufferovou, vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Alena Rufferová, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Karel Káda, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou, Ing. Michal Drtík, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou

Kontaktní údaje:

Tel.: 602155177

E-mail: rychnov.pk@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem v Plzni, Plachého 40, IČO: 29099323, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 24674

Zastoupená: Mgr. Barborou Salátovou

Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: Mgr. Barbora Salátová, Ing. Helena Krausová

V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: xxxxxxxxxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.: xxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxx

ID datové schránky: qzhp5bf

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu: 5279999001/5500

DIČ: CZ29099323

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

# Preambule

Dodatek se uzavírá na základě žádosti zhotovitele ze dne 16.9.2025 č.j.: SPU 383550/2025 na změnu počtu MJ u položek dílčích částí 6.2.4, 6.2.5 a 6.2.6

U položky 6.2.4. - 	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. dojde ke snížení o 2 MJ.

U položky 6.2.5. - 	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona dojde k navýšení o 8 MJ.

U položky 6.2.6. - 	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů dojde ke snížení o 10 MJ.

V důsledku této změny se mění čl. 3. CENA DÍLA a příloha ke smlouvě – položkový výkaz činností.

# Předmět Dodatku

- Změna počtu měrných jednotek

- Zhotovitel požádal dopisem ze dne 16.9.2025 o změnu počtu MJ u výše uvedených dílčích částí 6.2.4., 6.2.5. a 6.2.6.

- V této žádosti zhotovitel zdůvodnil změnu počtu MJ na základě skutečné délky vyšetřené hranice v jednotlivých dílčích částech v návaznosti na zápis z kontrolního dne konaného 16.4.2025.

- U položky 6.2.4. Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. dojde ke snížení o 2 MJ na základě skutečně vyšetřené délky hranice proti odhadu, který byl uveden ve smlouvě.

- U položky 6.2.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona dojde k navýšení o 8 MJ z důvodu přesunu pozemků vedených na LV 309 mezi pozemky neřešené dle § 2 zákona (viz. zápis z kontrolního dne).

- U položky 6.2.6. Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů dojde ke snížení o 10 MJ z důvodu přesunu pozemků vedených na LV 309 z této položky do položky pozemky neřešené dle § 2 zákona (viz. zápis z kontrolního dne).

Objednatel vyhodnotil žádost i její odůvodnění o změnu počtu měrných jednotek pro výše jmenované položky za opodstatněné, a proto s ním souhlasí.

|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | MJ | Počet MJ dle SoD | Počet MJ dle dodatku č.3 | Cena za MJ bez DPH v Kč | Změna ceny bez DPH v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 41 | 39 | 4 807,00 | -9 614,00 |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona 12) | 100 bm | 30 | 38 | 4 807,00 | +38 456,00 |
| 6.2.6 | Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 8) | 100 bm | 61 | 51 | 2420 | -24 200,00 |
|  | Změna celkem |  |  |  |  | +4 642,00 |
|  | Součet změn v absolutní hodnotě tímto dodatkem |  |  |  |  | +72 270,00 |

Dodatkem č. 3 dojde k navýšení ceny o 4 642,00 Kč bez DPH. V součtu absolutních hodnot se jedná o změnu hodnoty závazku ve výši 72 270,00 Kč bez DPH (2,61% původní hodnoty závazku). Ke změně hodnoty díla došlo nejprve v dodatku č. 1, kde se jednalo o využití vyhrazené změny závazku ze smlouvy o dílo v souladu s § 100 odst. 1 zákona o zadávání veřejných zakázek (inflační doložka). Dodatkem č. 2 došlo ke změně hodnoty díla dle § 222 odst. 4, jednalo se o změnu ve výši 7 700,00 Kč bez DPH, což činí 0,28% původní hodnoty díla. Z hlediska zákona č. 134/2016 Sb. O zadávání veřejných zakázek jde stále o nepodstatnou změnu závazku dle §222 odst. 4. – změna ceny v absolutní hodnotě nepřesahuje 10% původní ceny veřejné zakázky na KoPÚ Rovné u Dobrého (2,89 % ceny).

- Nové znění Položkového výkazu činností je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

- Čl. 3. bod 3.1 se mění takto:

| Rekapitulace kalkulace ceny |  |
| --- | --- |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč | 1 534 984,00 Kč |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč | 990 088,00 Kč |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč | 243 100,00 Kč |
| Celková cena bez DPH v Kč | 2 768 172,00 Kč |
| DPH 21% v Kč | 581 316,12 Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč | 3 349 488,12 Kč |

# Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se nemění.

- Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

Místo: Rychnov nad Kněžnou		Místo: Plzeň

Datum: 25.9.2025		Datum: 25.9.2025

________________________________ 	___________________________

Jméno: Mgr. Alena Rufferová		Jméno: Mgr. Barbora Salátová

Funkce: vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou		Funkce: jednatel