Dodatek č. 5

- ke smlouvě o dílo č. 836-2022-537213 ze dne 12. 9. 2022 („Smlouva“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11 a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, na adrese Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00Praha 3

Zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Jan Šlajchrt, Pobočka Rakovník

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 702 167 726

E-mail: jan.slajchrt@spu.gov.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

AREA G. K. spol. s r. o. (reprezentant sdružení)

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Světská 1418, Kyje, 198 00 Praha 9., IČO: 25094459, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 49143

Zastoupená: Milan Nový, jednatel

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Milan Nový, jednatel

V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX

Společně s: Ing. Jindřich Jíra, se sídlem: XXXXX, 395 01 Pacov, IČO: 43820654

Kontaktní údaje:

Tel.: XXXXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXXXX

ID datové schránky: jyem6ry

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

Číslo účtu: 19-4040960207/0100

DIČ: CZ25094459

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Preambule

Předmětem Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo je, dle § 222 odst. 5 ZZVZ, nepodstatná změna závazku, jelikož se jedná o dodatečné služby od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku smlouvy o dílo. Jsou však nezbytné a změna v osobě dodavatele není z důvodů technických a ekonomických možná. Zpracovatel zaslal pobočce žádost o dodatek dne 15. 9. 2025 č.j. SPU 381482/2025. V souvislosti s rozsahem liniových dopravních, vodohospodářských a protierozních staveb navržených v rámci PSZ KoPÚ Tlestky požádal o navýšení počtu měrných jednotek (MJ) dílčích částí 6.3.1 i) b). Ke zdárnému dokončení PSZ bylo dále potřeba rozšířit obvod pozemkových úprav v celkové výměře 3 ha. Tato změna zahrnuje novou dílčí etapu 6.2.8 a) a navýšení MJ u etap: 6.3.1, 6.3.2 a 6.4. Požadovaný rozsah prací byl předem projednán s Pobočkou Rakovník a odpovídá skutečně provedením pracím.

Dodatkem č. 5 se dále mění zastoupení Objednatele v technických záležitostech včetně kontaktních údajů. Dále na základě oznámení zhotovitele dochází ke změně sídla společnosti.

Předmět Dodatku

- 2.1	Příloha č. 1 (položkový výkaz činností) ke smlouvě se mění takto:

6.2.8 a) Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků

- Počet MJ dle skutečného provedení 172 MJ

- Cena dle skutečného provedení 72 842,00 Kč bez DPH (172 MJ x 423,50 Kč/MJ)

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")

- Počet MJ dle skutečného provedení 172 MJ

- Cena dle skutečného provedení 156 090,00 Kč bez DPH (172 MJ x 907,50 Kč/MJ)

6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)

- Počet MJ dle skutečného provedení 52 MJ

- Cena dle skutečného provedení 94 380,00 Kč bez DPH (52 MJ x 1 815,00 Kč/MJ)

6.3.1 i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)

- Počet MJ dle skutečného provedení 20 MJ

- Cena dle skutečného provedení 72 600,00 Kč bez DPH (20 MJ x 3 630,00 Kč/MJ)

6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona

- Počet MJ dle skutečného provedení 172 MJ

- Cena dle skutečného provedení 218 526,00 Kč bez DPH (172 MJ x 1270,50 Kč/MJ)

6.4. Hlavní celek 3 „Mapové dílo“

- Počet MJ dle skutečného provedení 172 MJ

- Cena dle skutečného provedení 62 436,00 Kč bez DPH (172 MJ x 363,00 Kč/MJ)

- „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč 332 789,00

- „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč 728 528,90

- „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč 62 436,00

- Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč 332 789,00

- Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč 728 528,90

- Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč 62 436,00

- Celková cena bez DPH v Kč 1 123 753,90

- DPH 21 % v Kč 235 988,32

- Celková cena Díla včetně DPH v Kč 1 359 742,22

- 2.2	Na straně objednatele se nahrazuje:

V technických záležitostech oprávněn jednat původní znění Ing. Martin Kaše, novým zněním Ing. Jan Šlajchrt, Kontaktní údaje: Tel.: +420 702 167 726, E-mail: jan.slajchrt@spu.gov.cz.

- 2.3	Na straně zhotovitele se nahrazuje:

- Původní sídlo společnosti U Elektry 650,0 198 00 Praha 9 novým zněním Světská 1418, Kyje, 198 00 Praha 9.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem se nemění.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Tento dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě.

- Dodatek vyhotovil a za jeho správnost odpovídá Ing. Jan Šlajchrt
PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AREA G. K. spol. s r. o.

Místo: Praha		Místo: Praha

Datum: 30.09.2025		Datum: 29.09.2025

„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________

Jméno: Ing. Jiří Veselý		Jméno: Milan Nový

Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha		Funkce: jednatel společnosti

| Položkový výkaz činností – Příloha č.1 k dodatku č.5 ke Smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy Tlestky |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10) | Cena bez DPH celkem v Kč 10) | Termín předání k akceptačnímu řízení |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole 6) | bod | 15 | 900,00 | 13 500,00 | 31.3.2023 |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 1) | ha | 169 | 900,00 | 152 100,00 | 30.6.2023 |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 9 | 3 300,00 | 29 700,00 | 30.10.2023 |
| 6.2.4a | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 1 | 3 300,00 | 3 300,00 | 31.7.2024 |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | 169 | 363,00 | 61 347,00 | 28.2.2024 |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 169 | 423,50 | 71 571,50 | 31.10.2024 |
| 6.2.8 a) | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 3 | 423,50 | 1 270,50 | 31.10.2025 |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 332 789,00 | 31.10.2025 |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 172 | 907,50 | 156 090,00 | 31.10.2025 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) | ha | 20 | 1 815,00 | 36 300,00 |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 52 | 1 815,00 | 94 380,00 |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 20 | 3 630,00 | 72 600,00 |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2) | ks | 1 | 72 600,00 | 72 600,00 |  |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ 11) | ha |  |  |  |  |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha 11) | ha | 1 | 6 352,50 | 6 352,50 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha 11) | ha | 1 | 3 630,00 | 3 630,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) | ha | 1 | 1 355,20 | 1 355,20 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 172 | 1 270,50 | 218 526,00 | 31.7.2026 |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 18 150,00 | 36 300,00 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7) | 100 bm | 4 | 3 630,00 | 14 520,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12) | ha |  |  |  |  |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12) | ha | 1 | 8 893,50 | 8 893,50 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12) | ha | 1 | 5 082,00 | 5 082,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12) | ha | 1 | 1 899,70 | 1 899,70 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 728 528,90 | xxxxx |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 172 | 363,00 | 62 436,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 62 436,00 | xxxxx |
| Rekapitulace kalkulace ceny |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 332 789,00 |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 728 528,90 |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 62 436,00 |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 123 753,90 |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 235 988,32 |  |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 1 359 742,22 |  |
| Česká republika – Státní pozemkový úřad |  |  |  | AREA G. K. spol. s r. o. (reprezentant sdružení) |  |  |
| Místo: Praha |  |  |  | Místo: Praha |  |  |
| Datum: 30.09.2025 |  |  |  | Datum: 29.09.2025 |  |  |
| ________________________________ |  |  |  | ________________________________ |  |  |
| Jméno: Ing. Jiří Veselý |  |  |  | Jméno: Milan Nový |  |  |
| Funkce:ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha |  |  |  | Funkce: jednatel |  |  |