# DODATEK č. 1 k SMLOUVě O DÍLO

- ke smlouvě o dílo č. 567-2024-514204 ze dne 27.6.2024 („Smlouva“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou, na adrese Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Zastoupená: Mgr. Alena Rufferová, vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Alena Rufferová, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Karel Káda, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou; Ing. Ladislav Kopecký, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou

Kontaktní údaje:

Tel.: 602155177

E-mail: rychnov.pk@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem plukovníka Mráze 1425/1, 102 00 Praha 10 - Hostivař, IČO: 26695103, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 87873

Zastoupená:  Ing. Zbyněk Řezník, jednatel

Ve smluvních záležitostech zastoupená:  Ing. Zbyněk Řezník, jednatel

V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxx

Vedoucí týmu: xxxxxxxxx

Zástupce vedoucího týmu: xxxxxxxxxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.: xxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxx

ID datové schránky: 74f75k9

Bankovní spojení: KB, a.s., Praha 10

Číslo účtu: 51-3715620207/0100

DIČ: CZ26695103

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

- Důvody uzavření dodatku

Dodatek se uzavírá na základě skutečně provedených prací u etapy 6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. Množství skutečně provedených prací u etapy 6.2.4 bylo odsouhlaseno dne 3.10.2025 a jedná se o snížení o 2 MJ na 73 MJ.

Důvodem snížení počtu měrných jednotek je rozhodnutí nerealizovat část prací – měrných jednotek podle skutečně provedených prací u dílčího fakturačního celku 6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. na základě zjištěné a odsouhlasené změny rozsahu prací. Zde dochází ke snížení ceny o 6 400,- Kč bez DPH, což činí 0,45 % původní ceny díla. Z hlediska zákona č. 134/2016 Sb. jde o nepodstatnou změnu závazku dle § 222 odst. 4.

Dále se tímto dodatkem napravuje chyba při uzavírání smlouvy o dílo, kdy bylo zhotovitelem uvedeno číslo smlouvy zhotovitele 142/2024. Správně podle evidence zhotovitele má být 143/2024.

- Předmět dodatku

  - Tímto dodatkem se mění počet měrných jednotek a u dílčích částí uvedených v Položkovém výkazu činností, který je přílohou smlouvy o dílo takto:

|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet MJ dle SoD | Počet MJ dle Dodatku č.1 | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 75 | 73 | 3 200,00 | 233 600,00 |

- Nové znění Položkového výkazu činností je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Tímto dodatkem se mění ustanovení bodu 3.1. SoD takto:

- 3.1.Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:

| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 811 440,00 |
| --- | --- |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 492 328,50 |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 102 410,00 |
| Celková cena Díla bez DPH | 1 406 178,50 |
| DPH 21 % | 295 297,49 |
| Celková cena Díla včetně DPH | 1 701 475,99 |

- Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ustanovení SoD se tímto dodatkem nemění.

  - Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

  - Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

  - Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.

Místo: Rychnov nad Kněžnou		Místo: Praha

Datum: 13.10.2025		Datum: 10.10.2025

________________________________ 	___________________________

Jméno: Mgr. Alena Rufferová		Jméno: Ing. Zbyněk Řezník

Funkce: vedoucí Pobočky Rychnov n. Kn.		Funkce: Jednatel společnosti