DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo č. obj. 1233-2023-544101, č. zhot. PU-2023-012 ze dne 30.10.2023 („Smlouva“)

Komplexní pozemkové úpravy v území dotčeném stavbou D35 v okrese Svitavy

1.  SMLUVNÍ STRANY

(1)  Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, na adrese Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice, zastoupený: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupený: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj

V technických záležitostech zastoupený: Ing. Milošem Šimkem, vedoucím Pobočky Svitavy, Milady Horákové 373/10, 568 02 Svitavy

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 725 189 452.

E-mail: m.simek1@spucr.cz.

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel č. 1“)

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4, IČO: 65993390,

Správa Pardubice, na adrese Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice, zastoupená Ing. Bohumilem Vebrem, ředitelem Správy Pardubice

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Bohumilem Vebrem, ředitelem Správy Pardubice

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Hanou Jarolímovou, vedoucí úseku výstavby

Kontaktní údaje:

Tel.: xxxx

E-mail: xxxx

ID datové schránky: zjq4rhz

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 10006-15937031/0710

DIČ: CZ65993390

(„Objednatel č. 2“)

Pokud v dalších ustanoveních smlouvy není výslovně specifikován konkrétně objednatel č. 1 nebo objednatel č. 2, má se zato, že pojem „objednatel“ zahrnuje souhrnně oba objednatele. Reprezentantem sdružení a zástupcem objednatelů je objednatel č. 1.

a

(2)  GEOVAP, spol. s r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice, IČO: 15049248, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 234, zastoupená jednatelem Ing. Pavlem Cimplem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Cimpl, jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxx

Kontaktní údaje:

Tel.: xxx

E-mail: xxx

ID datové schránky: Wyx77xh

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 500069362/0800

DIČ: CZ15049248

(„Zhotovitel“)

(Objednatel č. 1, Objednatel č. 2 a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“).

2.   PŘEDMĚT DODATKU

- Předmětem tohoto dodatku je změna (snížení) počtu měrných jednotek (MJ) u níže uvedených dílčích celků díla a katastrálních území:

Katastrální území Moravský Lačnov:

6.2.1 Revize stávajícího bodového pole

snížení o 3 MJ (ze 7 MJ na 4 MJ)

6.2.4. Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná  stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

snížení o 5 MJ (ze 10 MJ na 5 MJ)

6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona

snížení o 5 MJ (z 5 MJ na 0 MJ)

6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území

snížení o 10 MJ (z 10 MJ na 0 MJ)

6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

snížení o 25 MJ (z 25 MJ na 0 MJ)

6.3.1 i) b) DTR vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

snížení o 10 MJ (z 10 MJ na 0 MJ)

Katastrální území Opatovec

6.2.1 Revize stávajícího bodového pole

snížení o 3 MJ (ze 7 MJ na 4 MJ)

6.2.4. Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná  stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

snížení o 4 MJ (ze 5 MJ na 1 MJ)

6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona

snížení o 5 MJ (z 5 MJ na 0 MJ)

6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území

snížení o 8 MJ (z 14 MJ na 6 MJ)

6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

snížení o 18 MJ (z 30 MJ na 12 MJ)

6.3.1 i) b) DTR vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

snížení o 5 MJ (z 5 MJ na 0 MJ)

Katastrální území Mikuleč

6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná  stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

snížení o 4 MJ (z 5 MJ na 1 MJ)

    - Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona

snížení o 5 MJ (z 5 MJ na 0 MJ)

6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území

snížení o 5 MJ (z 10 MJ na 5 MJ)

i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

snížení o 12 MJ (z 25 MJ na 13 MJ)

6.3.1 i) b) DTR vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

snížení o 5 MJ (z 5 MJ na  0 MJ)

Katastrální území Janov u Litomyšle včetně katastrálního území Čistá u Litomyšle

6.2.1 Revize stávajícího bodového pole

snížení o 3 MJ (ze 11 MJ na 8 MJ

6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná  stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

snížení o 2 MJ (ze 10 MJ na 8 MJ)

6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona

snížení o 5 MJ (z 5 MJ na 0 MJ)

6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území

snížení o 12 MJ (z 20 MJ na 8 MJ)

6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

snížení o 15 MJ (z 50 MJ na 35 MJ)

6.3.1 i) b) DTR vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

snížení o 10 MJ (z 10 MJ na  0 MJ)

Důvodem snížení počtu MJ je skutečný rozsah prací u výše uvedených dílčích celků oproti smlouvě o dílo. Nové počty MJ a tomu odpovídající změny cen jsou uvedeny v položkových výkazech činností pro jednotlivá katastrální území, které jsou přílohou tohoto dodatku.

Výše méněprací v rámci dodatku č. 2 činí 		         297 250,00 Kč bez DPH

Z toho pro jednotlivá k.ú.:

k.ú. Janov u Litomyšle, včetně k.ú. Čistá u Litomyšle	67 100,00 Kč bez DPH

k.ú. Mikuleč							64 950,00 Kč bez DPH

k.ú. Opatovec							76 200,00 Kč bez DPH

k.ú. Moravský Lačnov						89 000,00 Kč bez DPH

Vzhledem k výše uvedené změně se mění rekapitulace ceny za provedení díla za všechna katastrální území uvedená v článku 3., bodě 3.1. Smlouvy takto:

| Celková cena Díla bez DPH | 4 436 325,00 Kč |
| --- | --- |
| DPH 21 % | 931 628.25 Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | 5 367 953,25 Kč |

Z toho:

- k.ú. Janov u Litomyšle, včetně k.ú. Čistá u Litomyšle

| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 506 250,00 Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 895 537,50 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 347 600,00 Kč |
| Celková cena Díla bez DPH | 1 749 387,50 Kč |
| DPH 21 % | 367 371,38 Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | 2 116 758,88 Kč |

- k.ú. Mikuleč

| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 199 700,00 Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 486 860,00 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 173 800,00 Kč |
| Celková cena Díla bez DPH | 860 360,00 Kč |
| DPH 21 % | 180 675,60 Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | 1 041 035,60 Kč |

- k.ú. Opatovec

| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 231 000,00 Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 539 550,00 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 198 000,00 Kč |
| Celková cena Díla bez DPH | 968 550,00 Kč |
| DPH 21 % | 203 395,50 Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | 1 171 945,50 Kč |

- k.ú. Moravský Lačnov

| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 225 360,00 Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 449 130,00 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 158 400,00 Kč |
| Celková cena Díla bez DPH | 832 890,00 Kč |
| DPH 21 % | 174 906,90 Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | 1 007 796,90 Kč |

- ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

- Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek č. 10 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto dodatku, stává se dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

- Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou Položkové výkazy činností v aktuálním znění pro jednotlivá katastrální území.

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a na důkaz toho připojují níže své podpisy.

Za objednatele č. 1: 						Za zhotovitele:

Česká republika – Státní pozemkový úřad 			GEOVAP, spol. s r.o.

Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj

Místo: Pardubice 						Místo: Pardubice

Datum: dle elektronického podpisu 15.10.2025	Datum: dle elektronického podpisu 7.10.2025

„elektronicky podepsáno“

______________________________ 			___________________________

Jméno: Ing. Miroslav Kučera 					Jméno: Ing. Pavel Cimpl

Funkce: ředitel KPÚ pro Pardubický kraj 			Funkce: jednatel

Za objednatele č. 2:

Ředitelství silnic a dálnic, Správa Pardubice

Místo: Pardubice

Datum: dle elektronického podpisu 9.10.2025

________________________________

Jméno: Ing. Bohumil Vebr

Funkce: ředitel Správy Pardubice

Ředitelství silnic a dálnic s. p.