Dodatek č. 9

ke smlouvě o dílo č. 1149-2017-514101 ze dne 3.10.2017 („Smlouva“)

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj

Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové

Zastoupený:	Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Petr Lázňovský

Tel.:	727 937 172

E-mail:	petr.laznovsky@spu.gov.cz

V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jaromír Krejčí, Pobočka Jičín

Tel.:	721 945 298

E-mail:	jaromir.krejci@spu.gov.cz

Ing. Radek Mach.: Pobočka Jičín, +420 604 567 929

radek.mach@spu.gov.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

## Číslo účtu:	3723001/0710

## IČ:	01312774

DIČ:	CZ 01312774 (není plátcem DPH)

a

Zhotovitel: 		sdružení firem

Člen sdružení č. 1 (reprezentant sdružení):	GROMA PLAN s.r.o.

sídlo:	Jiráskovo náměstí 274/31, 301 00 Plzeň

zastoupený:	Pavlem Vostrackým - jednatelem

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Pavel Vostracký

telefonní spojení: tel., mobil/fax:	xxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx,

xxxxxxxxxxxxxxx

telefonní spojení: tel., mobil/fax:	xxxxxxxxxxxxxxx

e-mail:	xxxxxxxxxxxxxxx

ID DS:	ekc85xd

Bankovní spojení: 	Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 	27-4501350277/0100

IČ: 	25233025

DIČ:	CZ25233025

Člen sdružení č. 2:	POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

sídlo:	Plachého 1558/40, 301 00 Plzeň

zastoupený:	Ing. Helenou Krausovou - jednatelkou

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Helena Krausová

telefonní spojení: tel., mobil/fax:	xxxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail:	xxxxxxxxxxxxxxxxx

ID DS:	qzhp5bf

Bankovní spojení: 	Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu: 	5279999001/5500

IČ: 	29099323

DIČ:	CZ29099323

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku Dodatek č. 9 ke smlouvě o dílo č. objednatele 1149-2017-514101, č. zhotovitele: 7/2017 ze dne 3.10.2017

- Preambule

Předmětem dodatku jsou:

- Nepodstatná změna závazku – dodatečné služby (vícepráce) dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění „zákon“ nebo „ZZVZ“)

- Změna způsobu předávání digitálních částí díla

- PŘEDMĚT DODATKU

  - Nepodstatná změna závazku - dodatečné služby (vícepráce)

Předmětem tohoto dodatku č. 9 (dále jen „dodatek“) jsou dodatečné služby (vícepráce) a s tím související změna celkové ceny za provedení díla. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s čl. 9.2 a 12.2 smlouvy analogicky s § 222 odst. 4 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).

Do smlouvy o dílo č. 1149-2017-514101 („Smlouva“), resp. do položkového výkaz činností 
pro KoPÚ v k.ú. Kopidlno, se tímto dodatkem doplňují tyto dodatečné služby :

3.5.4. Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha

|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.5.4 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha | ha | 100 | 1 491,00 | 149 100,00 | 30.10.2026 |

Jelikož položka 3.5.4 nebyla obsažena v původní smlouvě o dílo, byl pro stanovení výsledné ceny 1 MJ u této položky použit průzkum trhu.

Vícepráce v souladu s § 222 odst. 4 zákona činí celkem 149 100,00 Kč bez DPH, tj. 3,3 % původní hodnoty závazku pro KoPÚ v k.ú. Kopidlno.

Současně se do smlouvy do čl. III. doplňuje nový odstavec 3.5.4, do čl. V. nový odstavec 5.13.10 a do čl. IV. nový odstavec 4.2.14.

3.5.4 Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení :

Bude-li podáno odvolání proti rozhodnutí vydanému podle § 11 odst. 2 Zákona, případně žaloba proti rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, ev. kasační stížnost, zhotoví Zhotovitel na základě výzvy Objednatele po ukončení odvolacího řízení aktualizaci návrhu. Předmětem "Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení" budou zejména činnosti – Aktualizace nároků vlastníků, Vypracování aktualizovaného PSZ, Vypracování aktualizovaného návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení a Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků.

5.13.10. Písemné sdělení o schválení dílčí části 3.5.4 (akceptační protokol) bude vyhotoveno po potvrzení správnosti odevzdávané dílčí části Objednatelem.

4.2.14 Vypracování aktualizace návrhu:

- 4.2.14.1 Aktualizace nároků vlastníků

- 3x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 2x k rozeslání dotčeným účastníkům řízení; digitální vyhotovení včetně vyhotovení pro účastníky mající Datové schránky.

- Dokumentace nároků vlastníků bude vyhotovena pro listy vlastnictví v obvodu komplexních pozemkových úprav, kde došlo ke změně vlastnických vztahů nebo jiným změnám tak, aby uvedený stav odpovídal evidenci katastru nemovitostí ke dni vyhotovení.

- Pobočka provede kontrolu soupisu nároků jednotlivých listů vlastnictví dle stavu evidence katastru nemovitostí ke dni odevzdání. Provede kontrolu úplnosti zápisů u listů vlastnictví. Jednotlivé listy vlastnictví dotčené změnou budou zaslány vlastníkům nemovitostí v obvodu pozemkových úprav.  Zhotovitel zapracuje případné připomínky.

4.2.14.2 Vypracování aktualizovaného PSZ

Vypracování dokumentace PSZ – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci; digitální vyhotovení určené Objednateli;

Pobočka provede kontrolu náležitostí dokumentace PSZ – Aktualizace, následně bude zpracovaná dokumentace zaslána DOSS k uplatnění svých stanovisek. Po zapracování příslušných stanovisek bude pobočkou svolán Sbor zástupců, tak aby mohl být sbor prokazatelně seznámen s aktualizací Plánu společných zařízení. Plán společných zařízení bude předán ke schválení zastupitelstvu Města Kopidlna. Zástupce zpracovatele bude přítomen na jednání zastupitelstva.

4.2.14.3 Vypracování aktualizovaného návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení

3x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x příslušným obcím k vystavení; digitální vyhotovení určené Objednateli;

Pobočka provede kontrolu návrhu nového uspořádání k vystavení dle jednotlivých listů vlastnictví. V případě, že vlastníci již potvrdili návrh nového uspořádání pozemků svým podpisem bude ponechán beze změny. Návrh nového uspořádání pozemků bude projednán s novými vlastníky dle evidence katastru nemovitostí a s dalšími vlastníky dle potřeby tak aby splňoval zákonem stanovené podmínky. Návrh nového uspořádání bude vystaven po dobu 30 dnů k vyjádření. Zpracovatel bude společně s pobočkou řešit případné nesouhlasy a připomínky.

4.2.14.4 Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků

2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli (paré č. 1) a 1x příslušné obci k uložení. Dále 2x listinné vyhotovení přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu určené – 1x Objednateli a 1x k rozeslání účastníkům řízení a digitální zpracování příloh pro účastníky mající datové schránky; digitální vyhotovení určené Objednateli;

Pobočka provede kontrolu aktuální dokumentace a příloh k I. Rozhodnutí o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav.  Zpracovatel poskytne součinnost při řešení případného odvolání k vydanému rozhodnutí ve správním řízení.

Odůvodnění :

Rozhodnutím Ústředí Státního pozemkového úřadu, č.j. SPU 1984/2024-202001 ze dne 8. 11. 2024, bylo zrušeno rozhodnutí Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj, Pobočky Jičín o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Kopidlno a na části k. ú. Bílsko u Kopidlna č.j. SPU 278796/2023 ze dne 27.10. 2023 a věc byla vrácena správnímu ogánu prvního stupně k doplnění řízení a vydání nového rozhodnutí.

V průběhu odvolacího řízení dochází k průběžným změnám v katastru nemovitostí a ty je potřeba zapracovat před vydáním rozhodnutí podle § 11 odst. 8 zákona do schváleného návrhu dle § 11 odst. 4 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělského majetku, ve znění pozdějších předpisů.

Bude tedy nutné provést revizi a aktualizaci soupisů nároků vlastníků, aktualizaci Plánu společných zařízení s jeho následným schválením v zastupitelstvu města.

Dále v případě změny návrhu nového uspořádání pozemků vlastníků budou nové změny projednány s dotčenými vlastníky. Následně dojde k vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav s možností uplatnění námitek jednotlivých vlastníků pozemků v obvodu komplexních pozemkových úprav. Pobočka Jičín svolá Závěrečné jednání. Závěrem bude předložena aktuální dokumentace návrhu KoPÚ tak, aby bylo možné vydat ve správním řízení Rozhodnutí o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav.

Po společných jednáních zhotovitele s objednatelem a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ se do smlouvy o dílo nově přidává položka „Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha“ s rozsahem 100 MJ.

Výše uvedené dodatečné služby jsou nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy, nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy a jsou nezbytné pro dokončení této smlouvy.

Změna ceny díla :

Současně dochází ke změně ceny díla uvedené v článku VI., odst. 6.1. smlouvy, ve znění předchozích dodatků, následovně:

Původní cena díla ve znění smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1-8:

KoPÚ v k.ú. Kopidlno

| Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH | 2 154 800,00 Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH | 1 732 500,00 Kč |
| Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH | 350 000,00 Kč |
| Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 100 000,00 Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 4 337 300,00 Kč |
| DPH 21% | 910 833,00 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 5 248 133,00 Kč |

KoPÚ v k.ú. Mlýnec u Kopidlna

| Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH | 1 213 600,00 Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH | 1 185 300,00 Kč |
| Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH | 225 200,00 Kč |
| Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 40 000,00 Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 2 664 100,00 Kč |
| DPH 21% | 559 461,00 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 3 223 561,00 Kč |

Celková cena díla

(KoPÚ v k.ú. Kopidlno, KoPÚ v k.ú. Mlýnec u Kopidlna)

| Celková cena díla bez DPH | 7 001 400,00 Kč |
| --- | --- |
| DPH 21% | 1 470 294,00 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 8 471 694,00 Kč |

Nová cena díla ve znění Dodatku č. 9:

KoPÚ v k.ú. Kopidlno

| Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH | 2 154 800,00 Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH | 1 881 600,00 Kč |
| Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH | 350 000,00 Kč |
| Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 100 000,00 Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 4 486 400,00 Kč |
| DPH 21% | 942 144,00 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 5 428 544,00 Kč |

KoPÚ v k.ú. Mlýnec u Kopidlna (nezměněno)

| Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH | 1 213 600,00 Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH | 1 185 300,00 Kč |
| Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH | 225 200,00 Kč |
| Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 40 000,00 Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 2 664 100,00 Kč |
| DPH 21% | 559 461,00 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 3 223 561,00 Kč |

Celková cena díla

(KoPÚ v k.ú. Kopidlno, KoPÚ v k.ú. Mlýnec u Kopidlna)

| Celková cena díla bez DPH | 7 150 500,00 Kč |
| --- | --- |
| DPH 21% | 1 501 605,00 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 8 652 105,00 Kč |

V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava Přílohy č. 1a) smlouvy – Položkový výkaz činností pro KoPÚ Kopidlno.

Příloha č. 1b) smlouvy – Položkový výkaz činností pro KoPÚ v k.ú. Mlýnec u Kopidlna se tímto dodatkem nemění.

  - Změna způsobu předávání digitálních částí díla

- Smluvní strany se dále dohodly na změně:

- V čl. 7.4 se mění věta třetí takto:

- Nebude-li Faktura obsahovat stanovené náležitosti, nebo v ní nebudou správně uvedené údaje, je Objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě patnácti (15) pracovních dnů od jejího doručení Zhotoviteli s uvedením chybějících náležitostí anebo nesprávných údajů.

V čl. 4.1 se mění druhá věta takto:

Dále budou dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 předány rovněž v digitální podobě ve formátu VFP, společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu s platným relevantním metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ a současně bude předána textová část ve formátu doc(x) nebo jiném formátu kompatibilním s textovým editorem Microsoft Word, tabulková část ve formátu xls(x) nebo jiném formátu kompatibilním s programem Microsoft Excel.

Čl. 4.2 se mění takto:

- Ukončené dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 Zhotovitel předá Objednateli s náležitostmi podle čl. 4.1 v následujícím počtu vyhotovení, formě a příslušným osobám:

4.2.11 Zpracování mapového díla

Digitální vyhotovení určené Objednateli a katastrálnímu úřadu

4.2.12 Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv

4x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli, 1x katastrálnímu úřadu, 1x k rozeslání účastníkům řízení, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí; digitální vyhotovení určené Objednateli včetně příloh pro vlastníky mající datové schránky.

- ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- Ostatní ujednání smlouvy o dílo, ve znění předchozích dodatků, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.

- Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle objednatel správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

- Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

- Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1a) Položkový výkaz činností – KoPÚ Kopidlno

Příloha č. 1b) Položkový výkaz činností – KoPÚ Mlýnec u Kopidlno

Za objednatele:					Za zhotovitele:

V Hradci Králové dne: 16.10.2025			V Plzni dne: 13.10.2025

„elektronicky podepsáno“				„elektronicky podepsáno“

-----------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------

Ing. Petr Lázňovský					Pavel Vostracký

ředitel Krajského pozemkového úřadu		jednatel reprezentanta sdružení

pro Královéhradecký kraj 				GROMA PLAN s.r.o.

Státní pozemkový úřad