dodatek č. 5 ke SMLOUVě O DÍLO č. 63-2021-514101

- uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Smlouva“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, na adrese Kydlinovská 245, 
503 01 Hradec Králové

Zastoupená: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ pro Královéhradecký kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Lázňovský, ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Josef Kutina, vedoucí Pobočky Trutnov;
Ing. Martin Halmo, Pobočka Trutnov

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 606 689 085

E-mail: trutnov.pk@spu.gov.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- AGROPLAN, spol. s r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4, IČO: 481 10 141, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl oddíl C, vložka 16154.

Zastoupená: Ing. Jana Švábová, jednatel; Ing. Petr Kubů, jednatel

Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: 	Ing. Jana Švábová, jednatel;

Ing. Petr Kubů, jednatel

V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: 	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kontaktní údaje:

Telefon: xxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxxxxx

E-mail : xxxxxxxxxxxxxxxxx

ID DS: pb5jxk5

Bankovní spojení: ČSOB Praha 4

Číslo účtu: 31405/0300

DIČ: CZ48110141

(„Zhotovitel“)

Čl. I

Preambule

- Důvodem vyhotovení dodatku č. 5 ke mlouvě o dílo č. 63-2021-514101  je:

- oprava písařské chyby v předchozím dodatku č. 4

- nepodstatné změny závazků v počtu skutečně provedených měrných jednotek u dílčích fakturačních celků 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b) a 6.3.1 i) c)

Čl. II

Předmět dodatku č. 5

Ad.A.) Oprava písařské chyby v předchozím dodatku č. 4

Předmětem dodatku č. 5 smlouvy o dílo č. 63-2021-514101 je oprava písařské chyby v předchozím dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo v datu plnění u dílčího fakturačního celku 6.3.2 i) Aktualizace PSZ.

Odůvodnění:

V dodatku č. 4 uzavřeném dne 15.09.2025 se řešila změna termínů předání etapy prací a termínů dokončení některých fakturačních celků. V položkovém výkazu činností (příloha dodatku č. 4) došlo při přepisu nových termínů plnění k písařské chybě a omylem byl změněn i termín plnění u dílčího fakturačního celku 6.3.2 i) Aktualizace PSZ, který neměl být tímto dodatkem nijak dotčen.

Tento dodatek č. 5 se uzavírá z důvodu opravy omylem a chybně uvedeného data plnění v předchozím dodatkuč. 4 ke smlouvě o dílo u dílčího fakturačního celku 6.3.2 i) Aktualizace PSZ:

V dodatku č. 4 nesprávně uvedený termín plnění u dílčího fakturačního celku:

6.3.2 i) Aktualizace PSZ - 30.10.2025

V dodatku č. 5 uvedený správný termín plnění u dílčího fakturačního celku:

6.3.2 i) Aktualizace PSZ - 16.09.2026

Ad.B.) změna v počtu měrných jednotek u dílčích fakturačních celků 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b) 
a 6.3.1 i) c)

Předmětem dodatku č. 5 smlouvy o dílo č. 63-2021-514101 jsou nepodstatné změny závazků v počtu skutečně provedených měrných jednotek u níže uvedených dílčích fakturačních celků:

6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření pozemků ohrožených vodní erozí nebo pozemků, na nichž se předpokládá výstavba a realizace společných zařízení - snížení z původního smluvního rozsahu 150 MJ na skutečný rozsah provedených 47 MJ

6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami - zvýšení z původního smluvního rozsahu 100 MJ na skutečný rozsah provedených 102 MJ

6.3.1 i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami - snížení z původního smluvního rozsahu 20 MJ na skutečný rozsah provedených 15 MJ

6.3.1 i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ (vodní nádrže, poldry) - snížení z původního smluvního rozsahu 1 MJ na skutečný rozsah provedených 0 MJ

| Fakturační celek 6.3.1 i) a): Výškopisné zaměření pozemků ohrožených vodní erozí nebo pozemků, na nichž se předpokládá výstavba a realizace společných zařízení |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet MJ ze smlouvy | Počet MJ realizovaný | Cena MJ (v Kč bez DPH) | Cena dílčí části ze smlouvy (Kč bez DPH) | Skutečná cena (Kč bez DPH) | Rozdíl (Kč bez DPH) |
| 150 | 47 | 100 | 15 000 | 4 700 | -10 300 |

| Fakturační celek 6.3.1 i) b): DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet MJ ze smlouvy | Počet MJ realizovaný | Cena MJ (v Kč bez DPH) | Cena dílčí části ze smlouvy (Kč bez DPH) | Skutečná cena (Kč bez DPH) | Rozdíl (Kč bez DPH) |
| 100 | 102 | 250 | 25 000 | 25 500 | + 500 |
| Fakturační celek 6.3.1 i) b): DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbamii |  |  |  |  |  |
| Počet MJ ze smlouvy | Počet MJ realizovaný | Cena MJ (v Kč bez DPH) | Cena dílčí části ze smlouvy (Kč bez DPH) | Skutečná cena (Kč bez DPH) | Rozdíl (Kč bez DPH) |
| 20 | 15 | - 250 | 25 000 | 18 750 | -6 250 |
| Fakturační celek 6.3.1 i) c): DTR vodohospodářských staveb PSZ (vodní nádrže, poldry) |  |  |  |  |  |
| Počet MJ ze smlouvy | Počet MJ realizovaný | Cena MJ (v Kč bez DPH) | Cena dílčí části ze smlouvy (Kč bez DPH) | Skutečná cena (Kč bez DPH) | Rozdíl (Kč bez DPH) |
| 1 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | -10 000 |

Celková cena díla, ve znění předchozích dodatků, se tímto dodatkem č. 5 snižuje 
o 26 050,00 Kč bez DPH.

Hodnota změn závazku (vícepráce a méněpráce) upravená tímto dodatkem činí 27 050,00 Kč bez DPH. Jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. v platném  znění.

Celková hodnota změn závazku (dle dodatku č. 2 a dodatku č. 5) činí 29 050,00 Kč bez DPH, 
tj. 1,051 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.

Odůvodnění:

Dne 8.10.2025 byla SPÚ, Pobočce Trutnov doručena žádost zhotovitele, č.j. SPU 417602/2025, o změnu rozsahu plnění Smlouvy o dílo č. 63-2021-514101 ke KoPÚ Horní Kalná, týkající se výše uvedených etap dle položkového výkazu činnosti.

Rozsah skutečně provedených prací u dílčích fakturačních celků 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b) a 6.3.1 i) c)  se liší od původího rozsahu dle předpokladu nastavení PSZ  ve smlouvě o dílo . Tímto dodatkem se tedy upřesňuje rozsah skutečně provedených měrných jednotek u dílčích fakturačních celků 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b) a 6.3.1 i) c).

Čl. III

Změna ceny díla

Současně dochází ke změně článku VI. (Cena za provedení díla), bodu 6.1. smlouvy o dílo, 
a to takto :

Cena za provedení díla (ve znění dodatku č. 5) :

| Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč | 1 538 498,00 Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč | 995 405,00 Kč |
| Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč | 201 300,00 Kč |
| Celková cena bez DPH v Kč | 2 735 203,00 Kč |
| DPH 21% v Kč | 574 392,63 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | 3 309 595,63 Kč |

Čl. IV

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 63-2021-5144101 se tímto dodatkem č. 5 nemění.

- Dodatek č. 5 smlouvy o dílo č. 63-2021-514101 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv).

- Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 
Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

- Nedílnou součástí tohoto Dodatku je následující příloha:

Položkový výkaz činností – KoPÚ Horní Kalná – Dodatek č. 5

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGROPLAN, spol. s r.o.

Místo: Hradec Králové		Místo: Praha

Datum: 20.10.2025		Datum: 17.10.2025

„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________

Jméno: Ing. Petr Lázňovský		Jméno: Ing. Petr Kubů

Funkce: ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj 	Funkce: jednatel společnosti				AGROPLAN, spol. s r.o.