DODATEK Č. 10 SMLOUVY O DÍLO

č. 1493-2016-505101

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami

| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj |
| --- | --- |
| Sídlo: | Rudolfovská 493/80, 370 01 České Budějovice |
| Zastoupen: | Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Josef Jakeš, vedoucí Pobočky Český Krumlov |
| Adresa: | 5. května 287, Plešivec, 381 01 Český Krumlov |
| Telefon: | +420 725 918 365 |
| E-mail : | j.jakes@spu.gov.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: Sdružení AGROPOZ CB s.r.o. a AGROPOZ, v.o.s.

| Účastník sdružení 1 (reprezentant): | AGROPOZ CB s.r.o. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice |
| Zastoupen: | Ing. Jaroslavem Vrážkem, jednatelem |
| ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Jaroslav Vrážek, Ing. Jolana Polanová |
| v technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Jaroslav Vrážek, Ing. Jolana Polanová |
| Telefon: | xxxxxx |
| E-mail : | xxxxxx |
| ID DS: | ccgn9ex |
| Bankovní spojení: | GE Money Bank |
| Číslo účtu: | 209648967/0600 |
| IČO: | 28148916 |
| DIČ: | CZ28148916 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | U Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 21429 |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: | Ing. Jaroslav Vrážek |
| Účastník sdružení 2: | AGROPOZ, v.o.s. |
| Sídlo: | Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice |
| v technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Jaroslav Doucha, CSc. |
| IČO: | 62497090 |
| DIČ: | CZ62497090 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | U Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl A, vložka 2956 |

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Článek I.

Úvodní ustanovení

- Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 10.11.2016 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal k provedení díla „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Zvonková“, a Objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě a Dodatku č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6, č. 7, č. 8 a č. 9.

Článek II.

Předmět a účel Dodatku

- Na základě skutečně realizovaného rozsahu Díla u Hlavního celku 3.4. „Vytyčení pozemků dle zapsané DKM“ byly u této části díla upraveny měrné jednotky (dále jen “MJ“) tak, jak je uvedeno níže.

3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM

- původní rozsah MJ:	500

cena za MJ bez DPH v Kč: 800 Kč; cena bez DPH celkem v Kč:	400 000 Kč

- nový rozsah MJ:		254

cena za MJ bez DPH v Kč: 800 Kč; cena bez DPH celkem v Kč:	203 200 Kč

- snížení o 246 MJ a snížení ceny bez DPH o 196 800 Kč

Tímto dochází ke snížení celkové ceny díla o 196 800 Kč bez DPH.

Zároveň je tímto ukončeno plnění ze Smlouvy.

Nové znění Položkového výkazu činností je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

Článek III.

Rozsah a specifikace změn Smlouvy

- Vzhledem ke změně, uvedené v článku II. odst. 1 tohoto Dodatku, se mění i rekapitulace ceny za provedení díla, uvedená v článku VI., bodě 6.1. Smlouvy, takto:

| 1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH | 3 416 480,00 Kč |
| --- | --- |
| 2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH | 1 599 900,00 Kč |
| 3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH | 282 700,00 Kč |
| 4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 203 200,00 Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 5 502 280,00 Kč |
| DPH 21% | 1 155 478,80 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 6 657 758,80 Kč |

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatku č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6, č. 7, č. 8 a č. 9 zůstávají nedotčena.

- Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

- Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:

Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v 
k. ú. Zvonková - Dodatek č. 10

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad                  AGROPOZ CB s.r.o.

reprezentant sdružení

Místo: České Budějovice                                                  Místo: České Budějovice

Datum: 23.10.2025					Datum: 22.10.2025

„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“

……………………………………………….........  		…………………………………………….........

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.			Ing. Jaroslav Vrážek

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj			jednatel společnosti AGROPOZ CB s.r.o.

Za správnost:

„elektronicky podepsáno“

……………………………………………….........

Ing. Radka Vaněčková

KPÚ pro Jihočeský kraj

| Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Zvonková - Dodatek č. 10 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
| 3.1. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 30 | 2 000 | 60 000 | 10.04.2018 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 17 | 3 000 | 51 000 |  |
| 3.1.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 1100 | 1 000 | 1 100 000 | 10.08.2018 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 183 | 1 050 | 192 150 |  |
| 3.1.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 599 | 1 700 | 1 018 300 | 10.01.2019 |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 14 | 5 000 | 70 000 | 10.01.2019 |
|  | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - vícepráce | 100 bm | 17 | 6 800 | 115 600 | 30.06.2021 |
| 3.1.4. | Rozbor současného stavu | ha | 1283 | 250 | 320 750 | 10.08.2018 |
| 3.1.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 1286 | 380 | 488 680 | 10.03.2019 |
| Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 3 416 480 | 10.03.2019 |
| 3.2. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 1286 | 470 | 604 420 | 10.05.2019 |
| 3.2.1.1. | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 30 | 1 000 | 30 000 |  |
| 3.2.1.2. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 100 | 350 | 35 000 |  |
| 3.2.1.3. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 0 | 800 | 0 |  |
| 3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 1284 | 600 | 770 400 | 30.11.2020 |
| 3.2.2.a. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona - aktualizace | ks | 1 | 120 080 | 120 080 | 15.12.2023 |
| 3.2.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 20 000 | 40 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 599 900 |  |
| 3.3 | Mapové dílo | ha | 1285 | 220 | 282 700 | do 3 měsíců nabytí PM 1.R |
| Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 282 700 |  |
| 3.4. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 100 bm | 254 | 800 | 203 200 | nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 203 200 |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 3 416 480,00 Kč |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 1 599 900,00 Kč |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 282 700,00 Kč |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 203 200,00 Kč |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 5 502 280,00 Kč |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  |  | 1 155 478,80 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  |  | 6 657 758,80 Kč |