DODATEK č. 7 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. objednatele: 1140-2021-537205 č.j. SPU 424894/2025

UID:  spuess9804438e

uzavřené mezi smluvními stranami

| Objednatel: Sídlo: | Česká republika – Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj kraj a hl. město Praha |
| --- | --- |
| Adresa: | Náměstí W. Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 |
| Zastoupený: | Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Mgr. Kristýna Holubová, Pobočka Kolín |
| Adresa: | Karlovo náměstí 45, 280 02 Kolín |
| Telefon: | +420 724 191 849 |
| E-mail : | j.zajicova@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „objednatel“)

| Zhotovitel (reprezentant sdružení) : | AREA G. K. spol. s r. o., reprezentant společného plnění závazku dodavatelů PROJEKCE & AREA |
| --- | --- |
| Sídlo: | Světská 1418, 19800 Praha 9-Kyje |
| Zastoupen: | Milan Nový, jednatel |
| ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Milan Nový, jednatel |
| v technických záležitostech oprávněn jednat: | XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX |
| Telefon: | XXXXXXXXXX |
| E-mail : | XXXXXXXXXX |
| ID DS: | jyem6ry |
| Bankovní spojení: | Komerční banka, a. s. |
| Číslo účtu: | 19-4040960207/0100 |
| IČO: | 25094459 |
| DIČ: | CZ25094459 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Zhotovitel (podal nabídku společně): Sídlo: Zastoupený: IČO: | Městským soudem v Praze, C 49143 Ing. Jindřich Jíra – PROJEKCE XXXXXXXXXX, 393 01 Pelhřimov / XXXXXXXXXX 395 01 Pacov Ing. Jindřich Jíra 43820654 |

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za projekční práce: XXXXXXXXXXX

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za geodetické práce: XXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

Smluvní strany se dohodly na tomto znění dodatku č. 7 smlouvy o dílo č. objednatele 1140-2021-537205 uzavřené dne 12. 8. 2021 mezi objednatelem ČR – Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Středočeský kraj a hlavní město Praha a zhotovitelem AREA G. K. spol. s r. o. ve znění smlouvy a dodatku č. 1 až dodatku č. 6 ke smlouvě (dále jen „smlouva“).

Dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo se uzavírá z důvodu navýšení  zasmluvněného počtu MJ   a jeho sladění se skutečným rozsahem počtu MJ zjištěných při zpracování etapy Aktualizace PSZ do 10 ha 11)  u fakturačního celku 6.3.2. h) i) , z důvodu snížení počtu MJ u etapy Aktualizace PSZ do 50 ha 11)  u fakturačního celku 6.3.2. h) ii)  , z důvodu snížení počtu MJ u etapy Aktualizace PSZ nad  50 ha 11)  u fakturačního celku 6.3.2. h) iii) , které se nebudou zpracovávat  , změny identifikačních údajů smluvních stran na straně objednatele  v části osoby oprávněné jednat ve věcech technických a  změny identifikačních údajů na straně zhotovitele v části jeho sídla na základě oznámení zhotovitele o změně sídla. Tento dodatek je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

# Předmět dodatku

- Tímto dodatkem se mění identifikační údaje smluvních stran na straně objednatele  v části osoby oprávněné jednat ve věcech technických ,  navyšuje počet  měrných jednotek  v části aktualizace PSZ do 10 ha 11) u fakturačního celku 6.3.2 h) i)  , snižuje se počet měrných jednotek v části aktualizace PSZ do 50 ha 11) u fakturačního celku 6.3.2 h) ii) a v části aktualizace PSZ nad 50 ha 11) u fakturačního celku 6.3.2 h) iii)  takto :

- změna identifikačních údajů smluvních stran na straně objednatele  v části  osoby oprávněné jednat ve věcech technických z Kaválková Tereza Ing. na Holubová Kristýna Mgr.

- změna identifikačních údajů smluvních stran na straně zhotovitele v části  jeho sídla   z U elektry 650, 19800 Praha 9  na Světská 1418, 19800 Praha 9- Kyje

- příloha č.1- položkový výkaz činností – ke smlouvě o dílo

Aktuální Příloha dodatku č. 1 položkový výkaz činností ve znění dodatku č. 7 je nedílnou součástí tohoto dodatku

- 6.3.2 h) i) Aktualizace PSZ do 10 ha 11)

  - Navýšení počtu MJ o 6 MJ

  - Původně 1 MJ, po dodatku č. 7 celkem 7 MJ

- 6.3.2 h) ii) Aktualizace PSZ do 50 ha 11)

  - Snížení počtu MJ na 0 MJ

  - Původně 1 MJ, po dodatku č. 7 celkem 0 MJ

- 6.3.2 h) iii) Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)

  - Snížení počtu MJ na 0 MJ

  - Původně 1 MJ, po dodatku č. 7 celkem 0 MJ

- Čl. 3. smlouvy odst. 3.1 – cena díla, která je sjednána následovně

Rekapitulace ceny:

| Celková cena díla bez DPH ze smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1 až č. 6 | 2 186 875,00 Kč |
| --- | --- |
| Méněpráce bez DPH (dodatek č. 7) | - 3 575,00 Kč |
| Vícepráce bez DPH (dodatek č. 7) | + 27 300 Kč |
| Celková cena díla bez DPH po uzavření dodatku č. 7 | 2 210 600,00 Kč |
| Celková cena díla s DPH po uzavření dodatku č. 7 | 2 674 826,00 Kč |

- Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu („Cena Díla“).

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se nemění.

3.2 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

3.3 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

3.4 Tento dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě.

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

| V Praze dne 23.10.2025 | V Praze dne 22.10.2025 |
| --- | --- |
| „elektronicky podepsáno“ | „elektronicky podepsáno“ |
| …………………………………....… | …………………………………............… |
| Ing. Jiří Veselý, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hlavní město Praha | Milan Nový, reprezentant společného plnění závazku dodavatelů PROJEKCE & AREA |
| Dodatek vyhotovil a za jeho správnost odpovídá Ing. Jana Zajícová |  |

Příloha: Položkový výkaz činností

Dodatek vyhotovil a za jeho správnost odpovídá  Mgr. Holubová Kristýna Mgr.

„elektronicky podepsáno“

| Položkový výkaz činností – Příloha k Dodatku č. 7 – Komplexní pozemkové úpravy Pečky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek/Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek |  | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10) |  |  | Cena bez DPH celkem v Kč 10) |  |  | Termín předání k akceptačnímu řízení |  |  |  |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole | bod | 30 |  | 400,00 |  |  | 12 000,00 |  |  | 31.3.2022 |  |  |  |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 6 |  | 2 000,00 |  |  | 12 000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 473 |  | 550,00 |  |  | 260 150,00 |  |  | 31.4.2022 |  |  |  |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 7 |  | 900,00 |  |  | 6 300,00 |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 196 |  | 1 800,00 |  |  | 352 800,00 |  |  | 30.4.2023 |  |  |  |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 2 |  | 5 000,00 |  |  | 10 000,00 |  |  | 30.4.2023 |  |  |  |
| 6.2.6 | Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů | 100 bm | 93 |  | 1 300,00 |  |  | 120 900,00 |  |  | 31.3.2023 |  |  |  |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | 460 |  | 200,00 |  |  | 92 000,00 |  |  | 30.11.2022 |  |  |  |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 460 |  | 300,00 |  |  | 138 000,00 |  |  | 31.8.2023 |  |  |  |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  |  | 1 004 150,00 |  |  | 31.8.2023 |  |  |  |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 460 |  | 650,00 |  |  | 299 000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) | ha | 258 |  | 200,00 |  |  | 51 600,00 |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 81 |  | 800,00 |  |  | 64 800,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 89 |  | 1 000,00 |  |  | 89 000,00 |  |  | 31. 10. 2024 |  |  |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2) | ks | 0 |  | 50 000,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)-včetně návrhu typu staveb na podkladě studie VRV pro revitalizaci vodního toku Výrovka | ks | 3 |  | 50 000,00 |  |  | 150 000,00 |  |  | 30.3.2024 |  |  |  |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ 11) | ha | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha 11) | ha | 7 |  | 4 550 |  |  | 31850 |  |  | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |  |  |  |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha 11) | ha | 0 |  | 2 600 |  |  | 0 |  |  | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |  |  |  |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) | ha | 0 |  | 975 |  |  | 0 |  |  | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |  |  |  |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 460 |  | 800 |  |  | 368 000,00 |  |  | 31.10.2025 |  |  |  |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 |  | 15 000 |  |  | 30 000,00 |  |  | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |  |  |  |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3) | 100 bm | 1 |  | 5 400 |  |  | 5 400,00 |  |  | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |  |  |  |
| 6.3.4 i) | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3) | 100 bm | 7 |  | 5 400 |  |  | 37 800,00 |  |  | 30.7.2023 |  |  |  |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12) | ha | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12) | ha | 1 |  | 5 600 |  |  | 5 600,00 |  |  | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |  |  |  |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12) | ha | 1 |  | 3 200 |  |  | 3 200,00 |  |  | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |  |  |  |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12) | ha | 1 |  | 1 200 |  |  | 1 200,00 |  |  | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |  |  |  |
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  |  | 1 137 450,00 |  |  | xxxxx |  |  |  |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 460 |  | 150,00 |  |  | 69 000,00 |  |  | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |  |  |  |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  |  | 69 000,00 |  |  | xxxxx |  |  |  |
| Rekapitulace kalkulace ceny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  |  | 1 004 150,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  |  | 1 137 450,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  |  | 69 000,00 |  |  |  |  |  |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  |  | 2 210 600,00 |  |  |  |  |  |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  |  |  |  | 459 243,75 |  |  |  |  |  |  |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  |  |  |  | 2 674 826,00 |  |  |  |  |  |  |
| Česká republika – Státní pozemkový úřad |  |  |  |  | AREA G. K. spol. s r. o. (reprezentant sdružení) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Místo: Praha |  |  |  |  | Místo: Praha |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum: 23.10.2025 |  |  |  |  | Datum: 22.10.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| „elektronicky podepsáno“ ____________________________ |  |  |  |  | „elektronicky podepsáno“ _______________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jméno: Ing. Jiří Veselý |  |  |  |  | Jméno: Milan Nový |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Funkce: ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha |  |  |  |  |  | Funkce: jednatel společnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hranice, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována zněna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poznámka: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | hodnota A – pozemky řešené dle § 2 Zákona |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | hodnota B – pozemky neřešené dle § 2 Zákona |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | hodnota C1 až C13 – určí Objednatel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C3 + C4 = A + B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | hodnota D – určí Objednatel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | nevyplňovat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DTR – dokumentace technického řešení PSZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |