Dohoda o ukončení smluvního vztahu

Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy Velenice

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

Smluvní strany

I. O b j e d n a t e l :                            ČR – Státní pozemkový úřad,

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. město Praha

Sídlo: 				          nám. W. Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3

Zastoupený			          Ing. Jiřím Veselým

ředitelem KPÚ pro Středočeský kraj a hl. město Praha

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Jiří Veselý

V technických záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Zdeněk Jahn, CSc., vedoucí Pobočky Nymburk

Ing. arch. Jaroslav Janoušek

Adresa:                                                                   Soudní 17/3, 288 00 Nymburk

Telefon:                                                                  +420 725 740 022

e-mail:                                                                     nymburk.pk@spu.gov.cz

jaroslav.janousek@spu.gov.cr

ID DS:                                                                      z49per3

Bankovní spojení:				    Česká národní banka

## Číslo účtu:					    3723001/0710

IČ/DIČ						    01312774/CZ 01312774

II. Z h o t o v i t e l: Sdružení GEOŠRAFO s.r.o. a ŠINDLAR s.r.o. a  GEODES – geodet. práce s.r.o.

reprezentant sdružení: 				     GEOŠRAFO s.r.o.

Adresa:                                                                    Kladská 181/55, 500 03 Hradec Králové

Zastoupený:                                                            Jindřichem Bryndou, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:     Jindřich Brynda

V technických záležitostech oprávněn jednat:     XXXXXXXXXX

Telefon:                                                                    XXXXXXXXXX

ID DS:                                                                       sfm77qh

Bankovní spojení:                                                    ČSOB a.s. Hradec Králové

Číslo účtu:                                                                17713943/0300

IČ/DIČ:                                                                       64793036/CZ64793036

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C,  vložka 9769

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: XXXXXXXXXX

touto vzájemnou dohodou ukončují obchodní vztah založený smlouvou o dílo (čísla uvedená v záhlaví). Byla uzavřena dne 25. 10. 2016. Smluvní vztah dále upravovaly následné dodatky.

Dle této dohody zhotovitel nepožaduje plnění fakturačního celku 3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM v částce 120 000,00 Kč bez DPH.

Odůvodnění:

Zhotovitel podal dne 8. 9. 2025 žádost o zrušení fakturačního celku 3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM v ceně 120 000,00 Kč bez DPH z důvodu podstatných změn nastalých skutečností, jakými byly: enormní růst inflace, extrémní zvyšování nákladů a dopady epidemie COVID-19 do celkové ekonomické situace. Objednatel považuje svou žádost za opodstatněnou a souhlasí s ukončením smluvního vztahu.

Smluvní strany se dohodly na ukončení smluvního vztahu po ukončené etapě 3.6. Mapové dílo, která byla řádně předána. Úhrada fakturované části plnění proběhla po podpisu Dodatku č.7, kterým byly smluvní závazky zrevidovány od samého prvopočátku. Obnova katastrálního operátu v obvodu dokončené KoPÚ Velenice byla do katastru nemovitostí zapsána dne 27. 6. 2025. Přílohou dohody je položkový výkaz činností - konečná rekapitulace celkového plnění.

Touto dohodou se ukončuje výše uvedený smluvní vztah mezi objednatelem a zhotovitelem, závazky jsou tímto mezi stranami zcela vypořádány. Smluvní strany pro úplnost konstatují, že práva z odpovědnosti za vady a záruky zůstávají u celků, které byly plněny, zachovány tak, jak je uvedeno    ve smlouvě a následných dodatcích.

Smluvní strany prohlašují, že tato Dohoda je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla sjednána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, že se seznámily s obsahem této Dohody a na důkaz souhlasu s ní připojují své podpisy

Dohoda o ukončení smluvního vztahu nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zák.č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění.

Příloha dohody - položkový výkaz činností

V Praze dne 23.10.2025	                                      V Hradci Králové dne 23.10.2025

Za objednatele                                                                Za zhotovitele

Ing. Jiří Veselý - ředitel                                                   Jindřich Brynda

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj	jednatel společnosti GEOŠRAFO s.r.o.

a hlavní město Praha

Dohodu vyhotovil a za její správnost odpovídá Ing. arch. Jaroslav Janoušek

| KoPÚ Velenice - příloha dohody o ukončení smluvního vztahu - položkový výkaz činností |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
| 3.4. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 0 |  |  | 30.9.2019 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 50 | 4 000 | 200 000 |  |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 799 | 800 | 639 200 | 30.9.2019 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 7 | 800 | 5 600 |  |
| 3.4.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 184 | 3 000 | 552 000 | 30.9.2019 |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 0 | 3 000 | 0 | 30.9.2019 |
|  | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 103 | 1 500 | 154 500 |  |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 804 | 240 | 192 960 | 30.9.2019 |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 804 | 600 | 482 400 | 30.92019 |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 2 226 660 | 30.9.2019 |
| 3.5. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 804 | 750 | 603 000 | 30.06.2021 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 150 | 500 | 75 000 |  |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 153 | 800 | 122 400 |  |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 3 | 8 000 | 24 000 |  |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 805 | 600 | 483 000 | 30.09.2022 |
|  | Aktualizace návrhu nového uspořádání pozemků | ha | 106 | 900 | 95 400 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 15 000 | 30 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 432 800 | 30.9.2022 |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 804 | 200 | 160 800 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 160 800 |  |
| 3.7. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 100 bm | 0 | 1200 | 0 | do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 0 |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 2 226 660,00 Kč |  |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 432 800,00 Kč |  |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 160 800,00 Kč |  |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 0,00 Kč |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 3 820 260,00 Kč |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 802 254,60 Kč |  |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 4 622 514,60 Kč |  |
| V Praze dne 23.10.2025 |  | V Hradci Králové dne 23.10.2025 |  |  |  |  |
| Za objednatele: |  | Za zhotovitele: |  |  |  |  |
| Ing. Jiří Veselý |  | Jindřich Brynda |  |  |  |  |
| ředitel Krajského pozemkového úřadu |  | jednatel společnosti |  |  |  |  |
| pro Středočeský kraj a hlavní město Praha |  | GEOŠRAFO s.r.o. |  |  |  |  |