DODATEK Č. 4 SMLOUVY O DÍLO

č. 936-2021-505101

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 
a v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, na adrese Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice

Zastoupená:	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou 	Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou 							     Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Vladislavem Paxou, vedoucím Pobočky

Jindřichův 	Hradec

Kontaktní údaje:

Adresa: 	Pravdova 837/II, 377 01 Jindřichův Hradec

Tel.: 	+420 725 918 219

E-mail: 	jhradec.pk@spu.gov.cz

ID datové schránky:	z49per3

Bankovní spojení: 	Česká národní banka

Číslo účtu: 	3723001/0710

DIČ: 	CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- Sdružení firem: AGROPOZ CB s.r.o. a GEOPOZEM CB s.r.o.

Reprezentant sdružení:	AGROPOZ CB s.r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice, IČO: 281 48 916, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 21429

Zastoupená:	Ing. Jaroslavem Vrážkem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jaroslavem Vrážkem, jednatelem

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Jolanou Polanovou, jednatelkou

Kontaktní údaje:

Tel.: 	xxxxxx

E-mail:	xxxxxx

ID datové schránky:	ccgn9ex

Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu:	6078268389/0800

DIČ: 	CZ28148916

Člen sdružení:	GEOPOZEM CB s.r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice, IČO: 022 55 073, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 22184

Zastoupená:	Ing. Miloslavem Jodlem, jednatelem

Kontaktní údaje:

Tel.: 	xxxxxx

E-mail:	xxxxxx

ID datové schránky:	3u333zq

DIČ: 	CZ02255073

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“)

Článek I.

Úvodní ustanovení

- Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 12.07.2021 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dolní Němčice“ a Objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě a Dodatku č. 1, č. 2 a č. 3.

Článek II.

Předmět Dodatku

- Předmětem tohoto Dodatku jsou méněpráce v souvislosti s tvorbou plánu společných zařízení a dodatečné práce v souvislosti s výškopisným zaměřením zájmového území pro plán společných zařízení a dodatečné práce na vypracování plánu společných zařízení, vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a vytvoření mapového díla v souvislosti s rozšířením obvodu pozemkových úprav o 1 měrnou jednotku (dále jen „MJ“).

- Vzhledem k navrhovaným opatřením plánu společných zařízení (dále jen „PSZ“) bude zpracována dokumentace technického řešení liniových staveb a vodohospodářských staveb v rozsahu:

6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy

- původní rozsah MJ:	100

cena za MJ bez DPH v Kč: 400 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 40 000 Kč

- nový rozsah MJ:	24

cena za MJ bez DPH v Kč: 400 Kč; cena bez DPH celkem v Kč:   9 600 Kč

- snížení o 76 MJ, snížení ceny bez DPH o 30 400 Kč – méněpráce

6.3.1 i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy

- původní rozsah MJ:	1

cena za MJ bez DPH v Kč: 9 000 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 9 000 Kč

- nový rozsah MJ:	0

cena za MJ bez DPH v Kč: 9 000 Kč; cena bez DPH celkem v Kč:        0 Kč

- snížení o 1 MJ, snížení ceny bez DPH o 9 000 Kč – méněpráce

6.3.1 i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy

- původní rozsah MJ:	1

cena za MJ bez DPH v Kč: 10 000 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 10 000 Kč

- nový rozsah MJ:	0

cena za MJ bez DPH v Kč: 10 000 Kč; cena bez DPH celkem v Kč:          0 Kč

- snížení o 1 MJ, snížení ceny bez DPH o 10 000 Kč – méněpráce

Celkem nebudou provedeny práce v ceně bez DPH 49 400 Kč.

- Vzhledem k navrhovaným opatřením PSZ bude provedeno výškopisné zaměření zájmového území v rozsahu:

6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy

- původní rozsah MJ:	10

cena za MJ bez DPH v Kč: 1 500 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 15 000 Kč

- nový rozsah MJ:	11

cena za MJ bez DPH v Kč: 1 500 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 16 500 Kč

- zvýšení o 1 MJ, zvýšení ceny bez DPH o 1 500 Kč – vícepráce

Vzhledem k úpravě obvodu KoPÚ budou provedeny dodatečné práce:

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")

- původní rozsah MJ:	437

cena za MJ bez DPH v Kč: 600 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 262 200 Kč

- nový rozsah MJ:	438

cena za MJ bez DPH v Kč: 600 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 262 800 Kč

- zvýšení o 1 MJ, zvýšení ceny bez DPH o 600 Kč – vícepráce

6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona

- původní rozsah MJ:	437

cena za MJ bez DPH v Kč: 600 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 262 200 Kč

- nový rozsah MJ:	438

- cena za MJ bez DPH v Kč: 600 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 262 800 Kč

- zvýšení o 1 MJ, zvýšení ceny bez DPH o 600 Kč – vícepráce

6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“

- původní rozsah MJ:	437

cena za MJ bez DPH v Kč: 200 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 87 400 Kč

- nový rozsah MJ:	438

cena za MJ bez DPH v Kč: 200 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 87 600 Kč

- zvýšení o 1 MJ, zvýšení ceny bez DPH o 200 Kč – vícepráce

Celkem budou provedeny dodatečné práce v ceně bez DPH 2 900 Kč.

- Na základě tohoto Dodatku se celková cena díla bez DPH snižuje o 46 500 Kč.

Nové znění Položkového výkazu činností je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

Článek III.

Rozsah a specifikace změn Smlouvy

- Vzhledem ke změnám, uvedeným v článku II. tohoto Dodatku, se mění i rekapitulace ceny za provedení díla, uvedená v článku 3., bodě 3.1 Smlouvy, takto:

| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 1 163 370,00 Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 586 800,00 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 87 600,00 Kč |
| Celková cena Díla bez DPH | 1 837 770,00 Kč |
| DPH 21 % | 385 931,70 Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | 2 223 701,70 Kč |

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatku č. 1, č. 2 a č. 3 zůstávají nedotčena.

- Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

- Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:

Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dolní Němčice - Dodatek č. 4

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGROPOZ CB s.r.o.

reprezentant sdružení

Místo: České Budějovice		Místo: České Budějovice

Datum: 24.10.2025	Datum: 24.10.2025

„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.		Ing. Jaroslav Vrážek

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj		jednatel společnosti AGROPOZ CB s.r.o.

Za správnost:

„elektronicky podepsáno“

________________________________

Ing. Radka Vaněčková

KPÚ pro Jihočeský kraj

| Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dolní Němčice - Dodatek č. 4 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín předání k akceptačnímu řízení |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole | bod | 16 | 3 000,00 | 48 000,00 | 31.03.2022 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 4 | 3 000,00 | 12 000,00 |  |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ | ha | 437 | 780,00 | 340 860,00 | 31.03.2022 |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 184 | 1 700,00 | 312 800,00 | 30.09.2022 |
| 6.2.4.1 | Dodatečné zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 13 | 7 900,00 | 102 700,00 | 31.03.2024 |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 0 | - | - | - |
| 6.2.6 | Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů | 100 bm | 7 | 4 000,00 | 28 000,00 | 30.09.2022 |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | 437 | 300,00 | 131 100,00 | 30.09.2022 |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 437 | 430,00 | 187 910,00 | 31.07.2024 |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 163 370,00 | 31.07.2024 |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 438 | 600,00 | 262 800,00 | 31.10.2025 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy | ha | 11 | 1 500,00 | 16 500,00 |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 24 | 400,00 | 9 600,00 |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 0 | 9 000,00 | 0,00 |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy | ks | 0 | 10 000,00 | 0,00 |  |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ | ha |  |  |  |  |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha | ha | 1 | 3 000,00 | 3 000,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha | ha | 1 | 2 000,00 | 2 000,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha | ha | 1 | 800,00 | 800,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 438 | 600,00 | 262 800,00 | 31.05.2026 |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 10 000,00 | 20 000,00 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice | 100 bm | 1 | 3 500,00 | 3 500,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení | ha |  |  |  |  |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha | ha | 1 | 3 000,00 | 3 000,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha | ha | 1 | 2 000,00 | 2 000,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha | ha | 1 | 800,00 | 800,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 586 800,00 | xxxxx |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 438 | 200,00 | 87 600,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 87 600,00 | xxxxx |
| Rekapitulace kalkulace ceny |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 163 370,00 |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 586 800,00 |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 87 600,00 |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 837 770,00 |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 385 931,70 |  |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 2 223 701,70 |  |