Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo na zakázku s názvem „KoPÚ v k.ú. Malíkovice a k.ú. Vrbičany“

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“) mezi

| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11 a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. město Praha |
| --- | --- |
| Adresa: | Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 |
| Zastoupen: | Ing. Jiřím Veselým, ředitelem KPÚ |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Dagmar Maňasová, vedoucí Pobočky Kladno |
|  | Ing. Antónia Kolibačová, Pobočka Kladno |
| Adresa: | nám. 17. listopadu 2840, 272 01 Kladno |
| Telefon: | +420 601 584 040, +420 724 092 198 |
| E-mail : | kladno.pk@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „objednatel“)

| Zhotovitel: | Foltánek s.r.o. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Podolská 769/122, 147 00 Praha 4 |
| Zastoupen: | Ing. Dalimilem Foltánkem, jednatelem |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Dalimil Foltánek |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | XXXXXXXXXX |
| Telefon: | XXXXXXXXXX |
| E-mail : | XXXXXXXXXX |
| ID DS: | 8k7p399 |
| Bankovní spojení: | KB |
| Číslo účtu: | 43-6830890257/0100 |
| IČO: | 24662976 |
| DIČ: | CZ24662976 |

(dále jen „zhotovitel“)

a (společně dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Preambule

Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, dohodly na vyhotovení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s názvem „KoPÚ v k.ú. Malíkovice“ (dále jen „SOD“). Účelem této smluvní úpravy je zrušení dílčí části 6.2.6 Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 6), 8), která není podstatnou změnou závazku, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Aktuálně nevzniká potřeba provádět šetření hranic pozemků s porosty.

Předmět Dodatku

Položkový výkaz činností se mění takto:

Na základě těchto skutečností se níže mění část odevzdávaného díla takto:

Původní stav dle SOD:

| Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku |  | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín předání k akceptačnímu řízení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.2.6 | Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 6), 8) | 100 bm | 1 | 2000 | 2000 | 30.10.2025 |

Nový stav dle SOD:

| Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku |  | MJ | Počet Měrných jednotek | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín předání k akceptačnímu řízení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.2.6 | Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 6), 8) | 100 bm | 0 | 2000 | 0 | - |

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Dodatek č. 1 je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je upravený Položkový výkaz činností – KoPÚ v k.ú. Malíkovice

- Dodatek vyhotovil a za jeho správnost odpovídá Ing. Antónia Kolibačová

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 		Foltánek s.r.o.

Místo: Praha						Místo: Praha

Datum: 24.10.2025	                     Datum: 23.10.2025

„elektronicky podepsáno“                                              „elektronicky podepsáno“

……………………………				            …………………………………

Ing. Jiří Veselý	   					Ing. Dalimil Foltánek

ředitel KPÚ pro Středočeský kraj			             jednatel

a hl. m. Praha, Státní pozemkový úřad		             Foltánek s.r.o.

Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – KoPÚ v k. ú. Malíkovice

|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka |  | Počet Měrných jednotek |  | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10) | Cena bez DPH celkem v Kč 10) | Termín předání k akceptačnímu řízení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Doplnění stávajícího bodového pole 6) | bod |  | 5 |  | 5000 | 25 000 | 30.10.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 1) | ha |  | 361 |  | 900 | 324 900 | 30.10.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 1) | ha |  | 52 |  | 900 | 46 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm |  | 208 |  | 2900 | 603 200 | 30.3.2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm |  | 4 |  | 5000 | 20 000 | 30.3.2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha |  | 413 |  | 400 | 165 200 | 30.10.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha |  | 413 |  | 400 | 165 200 | 30.6.2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  | 1 350 300 | 30.6.2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha |  | 413 |  | 1000 | 413 000 | 30.8.2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) | ha |  | 20 |  | 200 | 4 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100bm |  | 89 |  | 200 | 17 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100bm |  | 22 |  | 200 | 4 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2) | ks |  | 1 |  | 30000 | 30 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aktualizace PSZ 11) | ha |  | - |  | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.2 h)i) | Aktualizace PSZ do 10 ha 11) | ha |  | 1 |  | 7000 | 7 000 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.2 h)ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha 11) | ha |  | 1 |  | 4000 | 4 000 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.2 h)iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) | ha |  | 1 |  | 1500 | 1 500 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha |  | 413 |  | 1000 | 413 000 | 31.8.2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks |  | 3 |  | 9000 | 27 000 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu kata- strální hranice 3), 7) | 100 bm |  | 1 |  | 3000 | 3 000 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12) | ha |  | - |  | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12) | ha |  | 1 |  | 7000 | 7 000 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12) | ha |  | 1 |  | 4000 | 4 000 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12) | ha |  | 1 |  | 1500 | 1 500 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  | 937 200 | xxxxx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha |  | 413 |  | 300 | 123 900 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  | 123 900 | xxxxx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rekapitulace kalkulace ceny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  | 1 350 300 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  | 937 200 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  | 123 900 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  | 2 411 400 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DPH 21 % v Kč |  |  |  |  |  |  | 506 814 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  |  |  | 2 917 794 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Česká republika – Státní pozemkový úřad 		Foltánek s.r.o.

Místo: Praha						Místo: Praha

Datum: 24.10.2025	                     Datum: 23.10.2025

„elektronicky podepsáno“                                              „elektronicky podepsáno“

………………………………				…………………………………

Ing. Jiří Veselý	   					Ing. Dalimil Foltánek

ředitel KPÚ pro Středočeský kraj			             jednatel

a hl. m. Praha					             Foltánek s.r.o.

Státní pozemkový úřad