# DODATEK Č. 5 SMLOUVY O DÍLO

č. 1293-2017-505207

(dále jen „Dodatek“)

  - uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Tábor |
| --- | --- |
| Sídlo: | Husovo nám. 2938 390 02 Tábor |
| Zastoupen: | Ing. David Mišík, vedoucí Pobočky Tábor |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. David Mišík tel. 724 179 204 |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Dana Šílená |
| Adresa: | Husovo náměstí 2938, 390 02 Tábor |
| Telefon: | 724 179 203 |
| E-mail : | d.silena@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „objednatel“)

| Zhotovitel: | GROMA PLAN s.r.o. |  |
| --- | --- | --- |
| Sídlo: | Plachého 40, 301 00 Plzeň |  |
| Zastoupen: | Pavlem Vostrackým - jednatelem |  |
| ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Pavel Vostracký |  |
| v technických záležitostech oprávněn jednat: | xxxxx |  |
| Telefon: | xxxxx |  |
| E-mail : | xxxxx |  |
| ID DS : | ekc85xd |  |
| Bankovní spojení: | Komerční banka a.s. |  |
| Číslo účtu: | 27-4501350277/0100 |  |
| IČO: | 25233025 |  |
| DIČ: | CZ25233025 |  |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 1950 |  |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: | xxxxx |  |
| Osoba odpovědná za geodetické práce | xxxxx |

(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“)

Článek I.

Úvodní ustanovení

- Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 9. 10. 2017 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hlavatce, Vyhnanice“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě a v Dodatku č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4.

Článek II.

Předmět Dodatku

- Na základě skutečného rozsahu provedených prací v rámci KoPÚ Vyhnanice se mění počet měrných jednotek (dále jen „MJ“) u dílčí části díla 3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM, a to takto:

3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM

- původní rozsah MJ:		5

cena za MJ bez DPH v Kč: 1 000 Kč; cena bez DPH celkem v Kč:	 5 000 Kč

- nový rozsah MJ:			0

cena za MJ bez DPH v Kč: 1 000 Kč; cena bez DPH celkem v Kč:	 0 Kč

- snížení o 5 MJ, snížení ceny bez DPH o 5 000 Kč – méněpráce

Výše uvedená dílčí část díla nebyla fakturována.

Na základě tohoto Dodatku se celková cena díla bez DPH snižuje o 5 000 Kč.

Nové znění položkového výkazu činností je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku.

Článek III.

Rozsah a specifikace změn Smlouvy

- Vzhledem ke změnám uvedeným v článku II. tohoto Dodatku, se mění i rekapitulace ceny za provedení díla, uvedená v článku VI., bodě 6.1. Smlouvy, takto:

| Vyhnanice |  |
| --- | --- |
| Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH | 2 074 700,00 Kč |
| Hlavní celek – Návhové práce celkem bez PDH | 1 415 000,00 Kč |
| Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH | 269 600,00 Kč |
| Hlavní celek – Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 0,00 Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 3 759 300,00 Kč |
| DPH 21 % | 789 453,00 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 4 548 753,00 Kč |

| Celkem Hlavatce a Vyhnanice |  |
| --- | --- |
| Celková cena díla bez DPH | 7 529 000,00 Kč |
| DPH 21 % | 1 581 090,00 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 9 110 090,00 Kč |

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatků č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 zůstávají nedotčena.

- Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

- Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:

Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Vyhnanice – Dodatek č. 5

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj

Pobočka Tábor

Místo: Tábor

29.10.2025

Elektronicky podepsáno

___________________________

Ing. David Mišík

vedoucí Pobočky Tábor

GROMA PLAN s.r.o. a POZEMKOVÉ  ÚPRAVY K+V s.r.o.

Místo: Plzeň

29.10.2025

________________________________

Pavel Vostracký

jednatel GROMA PLAN s.r.o., reprezentant sdružení

Za správnost:

29.10.2025

Elektronicky podepsáno

________________________________

Ing. Monika Blafková

odborný rada, Pobočka Tábor

| Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Vyhnanice - Dodatek č. 5 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
| 3.4. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 8+4 | 1 000 | 12 000 | 31.08.2018 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 5 | 2 000 | 10 000 |  |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 295 | 800 | 236 000 | 31.10.2018 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 379 | 800 | 303 200 |  |
|  | Vektorizace vlastnické mapy | ha | 0 | 4 000 | 0 | 31.10.2018 |
|  | Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů | ha | 269 | 1 000 | 269 000 | 31.10.2018 |
| 3.4.3. | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 133* | 1 300 | 172 900 | 31.01.2019 |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 17 | 4 000 | 68 000 | 31.01.2019 |
|  | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 15 | 4 000 | 60 000 | 31.01.2019 |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 674 | 500 | 337 000 | 31.01.2019 |
|  | Studie odtokových poměrů | ha | 0 | 4 000 | 0 | 31.01.2019 |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 674 | 900 | 606 600 | 31.01.2019 |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 2 074 700 | 31.1.2019 |
| * hranice s k.ú. Hlavatce započtena v obvodech KoPÚ Hlavatce |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 674 | 1 000 | 674 000 | 30.11.2020 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 12 | 1 000 | 12 000 |  |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 16 | 1 000 | 16 000 |  |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 0 | 1 000 | 0 |  |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 674 | 1 000 | 674 000 | 31.10.2022 |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 3 | 13 000 | 39 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 415 000 |  |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 674 | 400 | 269 600 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 269 600 |  |
| 3.7. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 100 bm | 0 | 1000 | 0 | nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 0 |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 2 074 700 Kč |  |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 415 000 Kč |  |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 269 600 Kč |  |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 0 Kč |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 3 759 300 Kč |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 789 453 Kč |  |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 4 548 753 Kč |  |