Dodatek č. 1

- ke smlouvě o dílo č. 733-2025-523203 ze dne 7.7.2025 („Smlouva“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, na adrese Hroznová 227/17, 603 00 Brno.

Zastoupená: Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem KPÚ pro JMK

Ve smluvních záležitostech zastoupená: :Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem KPÚ pro JMK

V technických záležitostech zastoupená: Ing. et Ing. Luďkem Drápalem, MBA, vedoucím

Pobočky Břeclav

Ing. Simonou Konečnou, odborný rada Pobočky Břeclav

Kontaktní údaje:

Tel.:  +420 725 548 180 – Ing.et Ing. Luděk Drápal MBA

+420 727 956 362 – Ing. Simona Konečná

E-mail: breclav.pk@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

AGROPROJEKT PSO s.r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Slavíčkova

840/1b, 63800 Brno, IČO: 41601483, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně,

oddíl C, vložka 2171.

Zastoupená: Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatelem společnosti

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatelem společnosti

V technických záležitostech zastoupená: xxx

Kontaktní údaje:

Tel.: xxx

E-mail: xxx

ID datové schránky: 784cctd

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 372520453/0300

DIČ: CZ41601483

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Preambule

Předmětem Dodatku č. 1 ke Smlouvě je:

- posun smluvních termínů plnění u fakturačních celků 6.3.1 a 6.3.1 i) c)

Smluvní strany se v souladu s čl. 17.7 písm. c) Smlouvy dohodly na změně termínů plnění z důvodu konání nejbližšího zasedání zastupitelstva obce dne 10.11.2025 a nutnosti vyhotovení geometrických plánů na dělení parcel v obvodu, které znemožňují zhotoviteli odevzdání díla v původním termínu.

Předmět Dodatku

Položkový rozpočet (příloha č. 1) se mění takto:

| Fakturační celek | Předmět plnění | Termín plnění dle SoD | Nový termín plnění |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.3.1. | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | 31.10.2025 | 12.12.2025 |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) | 31.10.2025 | 12.12.2025 |

Změny jsou obsaženy v příloze č. 4 – položkovém výkazu činností, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se nemění.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Příloha k dodatku č. 1 – Položkový výkaz činností

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGROPROJEKT PSO s.r.o.

Místo: Brno		Místo: Brno

Datum: 31.10.2025		Datum: 30.10.2025

________________________________ 	___________________________

Ing. Pavel Zajíček	Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký

ředitel KPÚ	jednatel

Za správnost vyhotovení: Ing. Kateřina Grycová