Dodatek č. 3 smlouvy o dílo

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Těšánky

- uzavřená dne 27. 8. 2021 mezi smluvními stranami

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Zarámí 88, 760 41 Zlín

Zastoupená: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Radkou Zábojníkovou, Ph.D.,

vedoucí Pobočky Kroměříž,

Ing. Michalem Luhanem, odborným radou pobočky Kroměříž

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 725 900 182, +420 725 970 657

E-mail: radka.zabojnikova@spu.gov.cz, michal.luhan@spu.gov.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- AGROPROJEKT PSO s.r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Slavíčkova 840/1b, Lesná, 638 00 Brno, IČO: 41601483, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 2171.

Zastoupená: Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel

V technických záležitostech zastoupená: x x x x x x x x x x

Kontaktní údaje:

Tel.: x x x x x x x x x x

E-mail: x x x x x x x x x x

ID datové schránky: 784cctd

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.

Číslo účtu: 372520453/0300

DIČ: CZ41601483

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Úvodní ustanovení

- Mezi smluvními stranami byla dne 27. 8. 2021 uzavřena smlouva o dílo na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Těšánky (dále jen „smlouva“) ve znění dodatků č. 1 a č. 2.

- V průběhu zpracování díla došlo k upřesnění rozsahu níže uvedených částí díla. Předmětem změny smlouvy je úprava počtu měrných jednotek:

6.2.6	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů

Nový rozsah prací u této dílčí části činí 0 MJ, tedy o 77 MJ méně oproti smlouvě o dílo.
Při ceně 1 800 Kč bez DPH za 1 MJ se jedná o minus 138 600 Kč bez DPH,

6.3.2 h) i)	Aktualizace PSZ do 10 ha

Nový rozsah prací u této dílčí části činí 2 MJ, tedy o 1 MJ více oproti smlouvě o dílo.
Při ceně 5 000 Kč bez DPH za 1 MJ se jedná o plus 5 000 Kč bez DPH,

6.3.2 h) ii)	Aktualizace PSZ do 50 ha

Nový rozsah prací u této dílčí části činí 0 MJ, tedy o 1 MJ méně oproti smlouvě o dílo.
Při ceně 3 000 Kč bez DPH za 1 MJ se jedná o minus 3 000 Kč bez DPH,

6.3.2 h) iii)	Aktualizace PSZ nad 50 ha

Nový rozsah prací u této dílčí části činí 0 MJ, tedy o 1 MJ méně oproti smlouvě o dílo. 
Při ceně 1 000 Kč bez DPH za 1 MJ se jedná o minus 1 000 Kč bez DPH,

6.3.4	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice

Nový rozsah prací u této dílčí části činí 39 MJ, tedy o 7 MJ více oproti smlouvě o dílo.
Při ceně 1 500 Kč bez DPH za 1 MJ se jedná o plus 10 500 Kč bez DPH.

- Shora uvedené změny vznikly v návaznosti na rozsah skutečně provedených prací. Změna závazku byla odsouhlasena Pobočkou Kroměříž.

- Tato změna smlouvy je v pořadí třetí změnou závazku ze smlouvy o dílo a jedná se o druhou změnu hodnoty závazku. Celková cena díla dle původní smlouvy o dílo činila 1 718 950,00 Kč bez DPH. Na základě dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo byla snížena celková cena díla o 24 300 Kč bez DPH (méněpráce 41 800 Kč bez DPH, vícepráce 17 500 Kč bez DPH), což odpovídá 3,45 % původní hodnoty smlouvy o dílo. Dodatkem č. 2 došlo ke změně termínů předání dílčích částí díla. Posuzovaná změna hodnoty závazku ve smyslu ust. § 222 odst. 6 ZZVZ je ve výši minus 123 100 Kč bez DPH (minus 138 600 Kč bez DPH, plus 15 500 Kč bez DPH).

- Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo.

I.

Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo (položkový výkaz činností), která je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedené dílčí části upravuje takto:

6.2.6	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu

0 MJ × 1 800 Kč = 0 Kč (původně 77 MJ)

6.3.2 h) i)	Aktualizace PSZ do 10 ha

2 MJ × 5 000 Kč = 10 000 Kč (původně 1 MJ)

6.3.2 h) ii)	Aktualizace PSZ do 50 ha

0 MJ × 3 000 Kč = 0 Kč (původně 1 MJ)

6.3.2 h) iii)	Aktualizace PSZ nad 50 ha

0 MJ × 1 000 Kč = 0 Kč (původně 1 MJ)

6.3.4	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice

39 MJ × 1 500 Kč = 58 500 Kč (původně 32 MJ)

II.

Dosavadní text bodu 3.1 smlouvy se ruší a nový text zní takto:

3.1. Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:

| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 815 500,00 Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 616 200,00 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 135 850,00 Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 1 567 550,00 Kč |
| DPH 21 % | 329 185,50 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 1 896 735,50 Kč |

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je Příloha č. 1 Položkový výkaz činností

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGROPROJEKT PSO s.r.o.

Zlín, dne 3. 11. 2025	Brno, dne 3. 11. 2025

„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________

Ing. Mlada Augustinová		Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj	jednatel

ředitelka

Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá Ing. Petr Šošolík.