DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

- uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů („Smlouva“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Vsetín, 4.května 287, 755 01 Vsetín

Zastoupená: 	Ing. Mlada Augustinová,

ředitelka KPÚ pro Zlínský kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	Ing. Mlada Augustinová,

ředitelka KPÚ pro Zlínský kraj

V technických záležitostech zastoupená: 	Ing. Petr Nedoma

KPÚ pro Zlínský kraj, Pobočka Vsetín

Kontaktní údaje:

Tel.: 	+420 727 956 486

E-mail: 	petr.nedoma@spu.gov.cz

ID datové schránky: 	z49per3

Bankovní spojení: 	Česká národní banka

Číslo účtu: 	3723001/0710

DIČ: 	CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- DWK GEO spol. s r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem náměstí Karla IV. 5/5, Líšeň, 628 00 Brno, IČO: 26943646, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 47180

Zastoupená:	Ing. Jana Vyhnánková

Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	Ing. Jana Vyhnánková, jednatel společnosti

V technických záležitostech zastoupená: 	x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x

Kontaktní údaje:

Tel.: 	x x x x x x x x x x x

E-mail: 	x x x x x x x x x x x

ID datové schránky: 	rbu2m5k

Bankovní spojení: 	Československá obchodní banka, a. s.

Číslo účtu: 	192940039/0300

DIČ: 	CZ26943646

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Úvodní ustanovení

- Mezi smluvními stranami byla dne 23. 7. 2025 sepsána smlouva o dílo Vytyčení pozemků po KoPÚ v okrese Vsetín 2025 I. na vytyčení vlastnických hranic pozemků po ukončených pozemkových úpravách v katastrálním území Komárno, Kunovice a Loučka u Valašského Meziříčí (dále  jen „smlouva“).

- V průběhu zpracování díla požádal zhotovitel o změnu termínu předání díla. Žádost zhotovitel odůvodnil skutečností, že značná část dotčeného území, zejména parcely KN 2434, 2436 a část parcely KN 2435 v katastrálním území Kunovice je aktuálně osázena porostem slunečnice pěstované na zrno. S ohledem na aktuální stav porostu a nepříznivé povětrnostní podmínky, které nepřejí sklizni, nelze práce dokončit v předem dohodnutém termínu. Z uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu dokončení a předání díla do 7. 11. 2025.

I.

Dosavadní text bodu 4.1. článku IV. Smlouvy se ruší a nový text zní takto:

4.2.	Ukončení činnosti: Zhotovitel dokončí veškeré terénní práce a související zpracování dokumentace vytyčení a předá Objednateli kompletní dokumentaci celého Díla do 7. 11. 2025.

II.

Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.

Závěrečná ustanovení

- Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	DWK GEO spol. s r.o.

Zlín, dne 16. 10. 2025	Brno, dne 15. 10. 2025

„elektronicky podepsáno“					„elektronicky podepsáno“

________________________________	___________________________

Ing. Mlada Augustinová	Ing. Jana Vyhnánková

ředitelka	jednatel společnosti

Krajského pozemkového úřadu pro Zlínský kraj

Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá Ing. Petr Šošolík.