DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

- uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů („Smlouva“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Kroměříž, na adrese Riegrovo nám. 3228/22, 767 01 Kroměříž

Zastoupená: 	Ing. Mlada Augustinová,

ředitelka KPÚ pro Zlínský kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	Ing. Mlada Augustinová,

ředitelka KPÚ pro Zlínský kraj

V technických záležitostech zastoupená: 	Jaromír Vlach

KPÚ pro Zlínský kraj, Pobočka Kroměříž

Kontaktní údaje:

Tel.: 	+420 725 548 191

E-mail: 	jaromir.vlach@spu.gov.cz

ID datové schránky: 	z49per3

Bankovní spojení: 	Česká národní banka

Číslo účtu: 	3723001/0710

DIČ: 	CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- Ing. Jiří Dostál

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona,
s místem podnikání 768 24 Hulín, x x x x x x x x x x, IČ: 47928581.

Zastoupená:

Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	x x x x x x x x x x

V technických záležitostech zastoupená: 	x x x x x x x x x x

Kontaktní údaje:

Tel.: 	x x x x x x x x x x

E-mail: 	x x x x x x x x x x

ID datové schránky: 	x x x x x x x x x x

Bankovní spojení: 	x x x x x x x x x x

Číslo účtu: 	x x x x x x x x x x

DIČ: 	x x x x x x x x x x

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Úvodní ustanovení

- Mezi smluvními stranami byla dne 28. 7. 2025 sepsána smlouva o dílo Vytyčení pozemků po KoPÚ v okrese Kroměříž 2025 I. na vytyčení vlastnických hranic pozemků po ukončených pozemkových úpravách v katastrálních územích Vrbka u Sulimova, Lubná u Kroměříže, Jarohněvice, Příkazy u Osíčka, Litenčice, Třebětice, Loukov u Bystřice pod Hostýnem, Zahnašovice, Střílky, Dřínov u Kroměříže a Újezdsko (dále  jen „smlouva“).

- V průběhu zpracování díla došlo k upřesnění požadovaného počtu měrných jednotek (MJ) vytyčovaných pozemků v k.ú. Lubná u Kroměříže a snížení celkového počtu MJ.

- Tato změna smlouvy je první změnou závazku ze smlouvy o dílo a jedná se o první změnu hodnoty závazku. Celková cena díla dle původní smlouvy o dílo byla ve výši 135 870,00 Kč bez DPH.

Hodnota změny na základě tohoto dodatku ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ je ve výši 5 823,00 Kč bez DPH (minus 5 823,00 Kč bez DPH), což odpovídá 4,29 % původní hodnoty smlouvy o dílo.

Změna závazku byla odsouhlasena Pobočkou Kroměříž.

I.

Dosavadní text bodu 6.3. článku VI. Smlouvy se ruší a nový text zní takto:

  - Smluvní cena:

vytyčení vlastnických hranic parcel včetně označení lomových bodů v terénu (201 MJ)

- cena za 1 MJ						647,00 Kč

(pozn.: 1 MJ = 100 bm vytyčované hranice)

| Katastrální území | Rozsah | Cena bez DPH | Cena s DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Vrbka u Sulimova | 4 MJ | 2 588,00 Kč | 3 131,48 Kč |
| Lubná u Kroměříže | 20 MJ | 12 940,00 Kč | 15 657,40 Kč |
| Jarohněvice | 15 MJ | 9 705,00 Kč | 11 743,05 Kč |
| Příkazy u Osíčka | 4 MJ | 2 588,00 Kč | 3 131,48 Kč |
| Litenčice | 5 MJ | 3 235,00 Kč | 3 914,35 Kč |
| Třebětice | 65 MJ | 42 055,00 Kč | 50 886,55 Kč |
| Loukov u Bystřice pod Hostýnem | 3 MJ | 1 941,00 Kč | 2 348,61 Kč |
| Zahnašovice | 40 MJ | 25 880,00 Kč | 31 314,80 Kč |
| Střílky | 21 MJ | 13 587,00 Kč | 16 440,27 Kč |
| Dřínov u Kroměříže | 16 MJ | 10 352,00 Kč | 12 525,92 Kč |
| Újezdsko | 8 MJ | 5 176,00 Kč | 6 262,96 Kč |
| Celkem | 201 MJ | 130 047,00 Kč | 157 356,87 Kč |

II.

Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.

Závěrečná ustanovení

- Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Ing. Jiří Dostál

Zlín, dne: 24. 10. 2025	Hulín,	dne: 23. 10. 2025

„elektronicky podepsáno“					„elektronicky podepsáno“

________________________________	___________________________

Ing. Mlada Augustinová	Ing. Jiří Dostál

ředitelka

Krajského pozemkového úřadu pro Zlínský kraj

Příloha č. 1 – 	Seznam vytyčovaných pozemků s uvedením katastrálního území v okrese Kroměříž.

Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá Ing. Petr Šošolík