DODATEK Č. 5 K SMLOUVĚ O DÍLO

- uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Smlouva“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou, na adrese Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Zastoupená: Mgr. Alenou Rufferovou, vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Alena Rufferová, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Miroslava Vithová, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou

Kontaktní údaje:

Tel.: 602 155 177

E-mail: rychnov.pk@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- Geoplan Hradec Králové – společnost geodetů a projektantů

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem xxxxxxxxxxxxx Hradec Králové,

Zastoupená: Ing. Vladimírem Duškem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Vladimírem Duškem

V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxxxxxxx

Účastníci společnosti (sdružení):

- Ing. Vladimír Dušek – reprezentant společnosti

sídlo: xxxxxxxxxxxx Hradec Králové

IČO: 18844031

DIČ: xxxxxxxxxxx

2.	Ing. Magdaléna Hofmanová

sídlo: xxxxxxxxxxxxxx Hradec Králové

IČO: 73660914

DIČ: xxxxxxxxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.: xxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxx

ID datové schránky: xxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxx

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

- Důvody uzavření dodatku

Dodatek se uzavírá na základě závěrů kontrolního dne konaného dne 23.10.2025, mění se počet měrných jednotek u dílčích částí 6.3.2 h)i) Aktualizace PSZ do 10 ha, dílčích částí 6.3.2 h)ii) Aktualizace PSZ do 50 ha a dílčí části 6.3.2 h)iii) Aktualizace PSZ nad 50 ha a dílčí části 6.3.4 Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice.

Na základě rozhodnutí nerealizovat měrné jednotky u dílčích částí 6.3.2 h) ii) Aktualizace PSZ do 50 ha a 6.3.2 h) iii) Aktualizace PSZ nad 50 ha dochází ke snížení měrných jednotek. U dílčí části 6.3.2 h)i) Aktualizace PSZ do 10 ha dochází k navýšení počtu měrných jednotek z 1 MJ na 2 MJ, a to na základě skutečně provedených prací, u dílčí části 6.3.4 Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice dochází k navýšení počtu měrných jednotek z 9 MJ na 37 MJ, a to z důvodu úpravy katastrálních hranic u dalších navazujících katastrálních území tak, aby pozemkovou úpravou byla katastrální hranice upravena dle přirozených hranic v terénu. Navýšení této potřeby vzniklo v průběhu zpracování návrhu nového uspořádání pozemků, kdy mimo jiné byl za účelem zpřístupnění některých vlastníků obvod pozemkových úprav rozšířen do katastrálního území České Meziříčí.

Dodatkem č. 5 dojde ke zvýšení ceny o 51 200,00 Kč bez DPH, v absolutní hodnotě dojde ke změně o 56 600,00 Kč bez DPH. Ke změně hodnoty díla došlo v dodatku č. 1, kde se jednalo o využití vyhrazené změny závazku ze smlouvy o dílo v souladu s § 100 odst. 1 zákona o zadávání veřejných zakázek. Dodatek č. 2 a 3 řešil změnu termínu plnění některých dílčích částí. Dodatkem č. 4 došlo ke změně hodnoty závazku ve výši 114 300,00 Kč bez DPH, a to dle § 222 odst. 4 (9,9% původní hodnoty závazku).

V Dodatku č. 5 jde z hlediska zákona č. 139/2016 Sb. o nepodstatnou změnu závazku dle § 222 odst. 6 – změna ceny v absolutní hodnotě činí 4,9% původní ceny veřejné zakázky na KoPÚ Městec nad Dědinou.

- Předmět dodatku

  - Tímto dodatkem se mění počet měrných jednotek u dílčích částí uvedených v Položkovém výkazu činností, který je přílohou smlouvy o dílo takto:

| Hlavní celek / dílčí část hlavního celku |  | MJ | Počet MJ ve znění Dodatku č.4 | Počet MJ ve znění Dodatku č.5 | Cena celkem dle Dodatku č.4 | Cena celkem dle dodatku č. 5 | Změna ceny v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha 11) | ha | 1 | 2 | 3 500,00 | 7 000,00 | 3 500,00 |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha 11) | ha | 1 | 0 | - 000,00 | 0,00 | - 2 000,00 |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) | ha | 1 | 0 | 700,00 | 0,00 | - 700,00 |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 7) | 100 bm | 9 | 37 | 16 200,00 | 66 600,00 | 50 400,00 |
| Změna celkem |  |  |  |  |  |  | 51 200,00 |
| Změna celkem v absolutní hodnotě |  |  |  |  |  |  | 56 600,00 |

- Tímto dodatkem se mění čl. 3.1 smlouvy o dílo takto:

| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč | 619 550,00 |
| --- | --- |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč | 428 200,00 |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč | 51 000,00 |
| Celková cena bez DPH v Kč | 1 098 750,00 |
| DPH 21% v Kč | 230 737,50 |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč | 1 329 487,50 |

- Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ustanovení SoD se tímto dodatkem nemění.

  - Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

  - Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Geoplan Hradec Králové – společnost

geodetů a projektantů

Místo: Rychnov nad Kněžnou		Místo: Hradec Králové

Datum: 10.11.2025		Datum: 10.11.2025

________________________________ 	___________________________

Jméno: Mgr. Alena Rufferová		Jméno: Ing. Vladimír Dušek

Funkce: vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou		Funkce: reprezentant společnosti