DODATEK Č. 5 K SMLOUVĚ O DÍLO

- uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Smlouva“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou, na adrese Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Zastoupená: Mgr. Alenou Rufferovou, vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Alena Rufferová, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Michal Drtík, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou, Ing. Miroslava Vithová, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou

Kontaktní údaje:

Tel.: 602 155 177

E-mail: rychnov.pk@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- Geoplan Hradec Králové – společnost geodetů a projektantů

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem xxxxxxxxxxxxxxxx Hradec Králové,

Zastoupená: Ing. Vladimírem Duškem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Vladimírem Duškem

V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxxxxxxxx

Účastníci společnosti (sdružení):

- Ing. Vladimír Dušek – reprezentant společnosti

sídlo: xxxxxxxxxxxxx Hradec Králové

IČO: 18844031

DIČ: xxxxxxx

2.	Ing. Magdaléna Hofmanová

Sídlo: xxxxxxxxxxxxxx Hradec Králové

IČO: 73660914

DIČ: xxxxxxxxxxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.: xxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxx

ID datové schránky: xxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

- Důvody uzavření dodatku

Dodatek se uzavírá na základě závěrů kontrolního dne konaného dne 23.10.2025, mění se počet měrných jednotek u dílčích částí 6.3.2 h)i) Aktualizace PSZ do 10 ha a 6.3.2 h)ii) Aktualizace PSZ do 50 ha.

Na základě rozhodnutí nerealizovat měrné jednotky u dílčích částí 6.3.2 h) ii) Aktualizace PSZ do 50 ha a 6.3.2 h) iii) Aktualizace PSZ nad 50 ha dochází ke snížení počtu měrných jednotek z 1 na 0 MJ.

Dodatkem č. 5 dojde ke snížení ceny o 2 700,00 Kč bez DPH, předchozím dodatkem (dodatek č. 3) došlo ke snížení ceny o 25 750,00 Kč bez DPH, ostatní předešlé dodatky řešily změnu termínu plnění některých dílčích částí.

Z hlediska zákona č. 134/2016 Sb. jde o nepodstatnou změnu závazku dle § 222 odst. 4 – změna ceny v absolutní hodnotě nepřesahuje 10% původní hodnoty veřejné zakázky na KoPÚ Očelice (celková změna 28 450,00 Kč činí 3,03% původní hodnoty závazku).

- Předmět dodatku

  - Tímto dodatkem se mění termín plnění u dílčí části uvedené v Položkovém výkazu činností, který je přílohou smlouvy o dílo takto:

| Hlavní celek / dílčí část hlavního celku |  |  | MJ | Počet MJ ve znění Dodatku č.4 | Počet MJ ve znění Dodatku č.5 | Cena celkem dle Dodatku č.4 |  | Cena celkem dle dodatku č. 5 | Změna ceny v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha 11) |  | ha | 1 | 0 | - 000,00 |  | 0,00 | -2 000,00 |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) |  | ha | 1 | 0 | 700,00 |  | 0,00 | - 700,00 |
| Změna celkem |  |  |  |  |  |  |  |  | -2 700,00 |
| Změna celkem v absolutní hodnotě |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 700,00 |

- Tímto dodatkem se mění čl. 3.1 smlouvy o dílo takto:

| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč | 518 950,00 |
| --- | --- |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč | 346 650,00 |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč | 45 600,00 |
| Celková cena bez DPH v Kč | 911 200,00 |
| DPH 21% v Kč | 191 352,00 |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč | 1 102 552,00 |

- Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ustanovení SoD se tímto dodatkem nemění.

  - Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

  - Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Geoplan Hradec Králové – společnost

geodetů a projektantů

Místo: Rychnov nad Kněžnou		Místo: Hradec Králové

Datum: 10.11.2025		Datum: 10.11.2025

________________________________ 	___________________________

Jméno: Mgr. Alena Rufferová		Jméno: Ing. Vladimír Dušek

Funkce: vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou		Funkce: reprezentant společnosti