Dodatek č. 5

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele: 548-2020-544101,

číslo smlouvy zhotovitele: 2/2020

uzavřené dne 9. 7. 2020

na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav Řečany nad Labem

mezi níže uvedenými stranami

SMLUVNÍ  STRANY:

| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj |
| --- | --- |
| Sídlo: | Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice |
| Zastoupen: | Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Ondřej Bartoš, vedoucí Pobočky Pardubice |
| Adresa: | Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice |
| Telefon: | 727 956 900 |
| E-mail : | o.bartos@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „objednatel“)

a

| Zhotovitel: | Foltánek s.r.o. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Perucká 1, 120 00 Praha 2 |
| Zastoupen: | Ing. Dalimilem Foltánkem |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Dalimil Foltánek |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Dalimil Foltánek |
| Telefon: | xxx |
| E-mail : | xxx |
| ID DS: | 8k7p399 |
| Bankovní spojení: | KB |
| Číslo účtu: | 43-6830890257/0100 |
| IČO: | 24662976 |
| DIČ: | CZ24662976 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 164338 |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: | Ing. Dalimil Foltánek |
| Osoba odpovědná za geodetické práce : | Ing. Dalimil Foltánek |

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

V souladu se zněním Čl. XII. bodu 12.2. smlouvy o dílo přistupují smluvní strany k sepsání tohoto dodatku.

Čl. I.

Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo je snížení počtu MJ v souladu s ust. 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. na základě skutečné fakturace u těchto dílčích částí:

Dílčí část 3.4.2	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů

(snížení z 8 MJ na 5 MJ)

méněpráce o 4 500,- Kč bez DPH

Dílčí část 3.4.3	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice

(snížení z 72 MJ na 47 MJ)

méněpráce o 2 500,- Kč bez DPH

Dílčí část 3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

(snížení z 50 MJ na 35 MJ)

méněpráce o 2 250,- Kč bez DPH

Dílčí část 3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

(snížení z 60 MJ na 4 MJ)

méněpráce o 8 400,- Kč bez DPH

Dále snížení počtu MJ na základě upřesněného obvodu KoPÚ u dílčí části:

Dílčí část 3.5.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

(snížení z 437 MJ na 431 MJ)

méněpráce o 3 600,- Kč bez DPH

Dílčí část 3.6	Mapové dílo

(snížení z 437 MJ na 431 MJ)

méněpráce o 1 260,- Kč bez DPH

Dále snížení počtu MJ na základě upřesněného čl. IV Technické požadavky na provedení díla:

Dílčí část 3.5.3	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ

(snížení z 5 MJ na 4 MJ)

méněpráce o 3 000,- Kč bez DPH

Méněpráce celkem: 25 510,- Kč bez DPH.

V článku VI. Cena za provedení díla Smlouvy o dílo se bod 6.1. mění takto:

Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem upravené o méněpráce. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje upravená příloha č. 1, která je nedílnou součástí Dodatku č. 5.

Rekapitulace hlavních fakturačních celků po změně počtu MJ:

|  | Cena po úpravě MJ (Kč) |
| --- | --- |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč | 1 420 900 Kč |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč | 501 950 Kč |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč | 90 510 Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 2 013 360 Kč |
| DPH 21 % | 422 806 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 2 436 166 Kč |

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

- Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 - Položkový rozpočet.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všech smluvních stran a účinnosti 	dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení 	prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí.

- Smluvní strany se dohodly, že tento, případně další dodatky zašle správci 	registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

Příloha č. 1 Položkový výkaz činností

V Pardubicích dne 5.11.2025				V Praze dne 5.11.2025

Za objednatele						Za zhotovitele

„elektronicky podepsáno“

----------------------------------------------				----------------------------------------------

Ing. Miroslav Kučera						Ing. Dalimil Foltánek

ředitel Krajského pozemkového úřadu					jednatel

pro Pardubický kraj