DODATEK č. 4

ke Smlouvě o dílo č. 1123-2022-541100 ze dne 31. 10. 2022

# I.

- Smluvní strany

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, na adrese U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec

Zastoupená: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu

pro Liberecký kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Dagmar Haltufovou, radou Pobočky Semily

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 725 900 759

E-mail: dagmar.haltufova@spu.gov.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- Foltánek s.r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Podolská 769/122, 147 00 Praha 4, IČO: 24662976, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 164338

Zastoupená: Ing. Dalimilem Foltánkem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Dalimilem Foltánkem

V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXXXXXXXXXX

Kontaktní údaje:

Tel.: XXXXXXXXXXXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXX

ID datové schránky: 8k7p399

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 43-6830890257/0100

DIČ: CZ24662976

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

#### II.
Preambule

Preambule

  - Tímto dodatkem dochází k úpravě počtu měrných jednotek dílčích etap plnění 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ"), 6.3.1 i. a) Výškopisné zaměření zájmového území a 6.3.1 i. b) DTR liniových dopravních staveb PSZ a DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami a DTR vodohospodářských staveb PSZ, a to v souvislosti s jejich upřesněním dle skutečnosti na základě realizovaných prací.

    - U etapy 6.3.1 (Vypracování plánu společných zařízení) dochází k navýšení o 25 měrných jednotek a cena za provedení této dílčí etapy se tak zvyšuje o 25 000 Kč bez DPH, tj. navýšení o 30 250 Kč vč. DPH.

    - U etapy 6.3.1 i a) (Výškopisné zaměření zájmového území) dochází k ponížení o 28 měrných jednotek a cena za provedení této dílčí etapy se tak snižuje o 5 600 Kč bez DPH, tj. snížení o 6 776 Kč vč. DPH.

    - U etapy 6.3.1 i. b) (DTR liniových dopravních staveb PSZ) dochází k ponížení o 81 měrných jednotek a cena za provedení této dílčí etapy se tak snižuje o 24 300 Kč bez DPH, tj. snížení o 29 403 Kč vč. DPH.

    - U etapy 6.3.1 i. b) (DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ) dochází k navýšení o 4 měrné jednotky a cena za provedení této dílčí etapy se tak zvyšuje o 2 000 Kč bez DPH, tj. navýšení o 2 420 Kč vč. DPH.

    - U etapy 6.3.1 i c) (DTR vodohospodářských staveb PSZ) dochází k ponížení o 2 měrné jednotky a cena za provedení této dílčí etapy se tak snižuje o 100 000 Kč bez DPH, tj. snížení o 121 000 Kč vč. DPH.

    - U etapy 6.3.2 (Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1) dochází k navýšení o 25 měrných jednotek a cena za provedení této dílčí etapy se tak zvyšuje o 25 000 Kč bez DPH, tj. navýšení o 30 250 Kč vč. DPH.

    - V rámci provedení změn popsaných v bodech 1.1.1 až 1.1.6 dochází tímto dodatkem 
k celkovému ponížení o 77 900 Kč bez DPH, tj. 94 259 Kč vč. DPH.

    - V důsledku výše uvedených změn se mění i celková cena za provedení díla uvedená 
v čl. 3.1. Smlouvy.

    - Ke změně počtu MJ u etapy 6.3.1 (PSZ) a 6.3.2 (vystavení návrhu) dochází z důvodu opravy chyby na straně objednatele, kdy byl v položkovém výkazu Smlouvy uveden počet MJ odpovídající pouze části etapy 6.2.2 Podrobné měření polohopisu mimo trvalé travní porosty (411 ha), k níž nebyla přičtena část této etapy (polohopis v trvalých porostech) ve výši 25 ha. Celkový obvod pozemkových úprav má rozlohu 436 ha, přičemž rozloha pozemků dle § 2 zákona neřešených je zanedbatelná. Návrhové práce jsou zhotovitelem prováděny na výměře obvodu 436 ha.

    - U dílčích etap plnění, týkajících se zaměření výškopisu a dokumentace technického řešení navržených staveb, úprava počtu MJ odpovídá skutečnosti, vyplývající z předané dokumentace. Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanovil v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.

    - Změna hodnoty závazku ze Smlouvy odpovídá podmínkám ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

- III.

Předmět dodatku

Položkový výkaz činností – Příloha ke smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Stružinec u Lomnice nad Popelkou – bod 6.3, podbody 6.3.1  a 6.3.2,  které zní:

|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín předání k akceptačnímu řízení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 411 | 1 000,00 | 411 000,00 | 30.11.2025 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy | ha | 60 | 200,00 | 12 000,00 |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 130 | 300,00 | 39 000,00 |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 10 | 500,00 | 5 000,00 |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) smlouvy | ks | 3 | 50 000,00 | 150 000,00 |  |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 411 | 1 000,00 | 411 000,00 | 31.08.2026 |

- se ruší a nahrazuje zněním následujícím:

|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín předání k akceptačnímu řízení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 436 | 1 000,00 | 436 000,00 | 30.11.2025 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy | ha | 32 | 200,00 | 6 400,00 |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 49 | 300,00 | 14 700,00 |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 14 | 500,00 | 7 000,00 |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) smlouvy | ks | 1 | 50 000,00 | 50 000,00 |  |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 436 | 1 000,00 | 436 000,00 | 31.08.2026 |

IV.

#### Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.

- Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva/Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

| Za Objednatele: V Liberci dne: 13. 11. 2025 Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel KPÚ pro Liberecký kraj | Za Zhotovitele: V Praze dne: 12. 11. 2025 Ing. Dalimil Foltánek jednatel Foltánek s.r.o. |
| --- | --- |