DODATEK Č.2 KE SMLOUVĚ NA VÝSADBU A ZAJIŠTĚNÍ ZELENĚ (NPO)

Výsadba biokoridoru BK1 v k. ú. Bosonohy

(dále jen „smlouva“)

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj

Adresa: Hroznová 17, 603 00 Brno

Zastoupený:	Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem KPÚ pro JMK

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Zajíček, ředitel KPÚ pro JMK

V technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně obsahu příloh jsou oprávněny jednat: Ing. Miroslava Priessnitzová, vedoucí Pobočky Brno

Ing. Barbora Jakubcová, odborný rada Pobočka Brno

Tel.:	+420 602 559 300 – Ing. Priessnitzová		+420 724 521 225 – Ing. Jakubcová

E-mail:	brno.pk@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČO:	01312774

DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Jméno:                                                    KHL – EKO, a.s.

Sídlo:                                                      Červený Hrádek 10, 431 11 Jirkov

zastoupený:                                                Ing. Michalem Novákem, předsedou představenstva

tel./fax:                                                      xxxxx

e-mail:                                                       xxxxx

ID DS:	   mbcertz

v technických záležitostech je oprávněn jednat:	xxxxx, xxxxx

tel./fax:                                                                 xxxxx

e-mail:		xxxxx

bankovní spojení:	           UniCredit Bank

číslo účtu:	           2112139209/2700

IČO:	           26160277

DIČ:	           CZ26160277

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1944

(dále jen „zhotovitel“)

I.

V letošním roce byla prováděna následná péče druhým rokem. V rámci následné péče byl na základě skutečně provedených prací ponížen objem výměny dřevin a s tím souvisejících úkonů a dále byl ponížen objem prací na oplocení. Vzhledem k deštivému počasí v jarních měsících vznikla potřeba častějšího ožínání sazenic v pruzích. Na základě skutečně provedených prací byl vyhotoven soupis dodávek a služeb, který byl odsouhlasen objednatelem.

Na základě skutečně provedených prací dojde ke snížení ceny za 2. rok následné péče. Celkově se jedná o snížení ceny o 7 667,90 Kč bez DPH (hodnota méněprací činí 27 031,90 Kč bez DPH a víceprací činí 19 364,00 Kč bez DPH), což je v souladu s ust. §222 odst. 4 zák.č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

V důsledku výše uvedeného se mění níže uvedené ustanovení smlouvy o dílo.

Čl. lII odst.4 nově zní:

Celková cena za provedení díla:

bez DPH činí                                                                            2 417 787,00 Kč

DPH 21 % činí		                                                      507 735,26 Kč

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí            	     2 925 522,26 Kč

Z toho:

- Cena za provedení výsadby:

bez DPH činí                                                                           2 016 247,87 Kč

DPH 21 % činí		                                                     423 412,05 Kč

Celková cena za provedení výsadby vč. DPH činí                 2 439 659,92 Kč

- Cena za zajištění následné péče:

bez DPH činí                                                                              401 539,13 Kč

DPH 21 % činí		                                                       84 323,21 Kč

Celková cena za zajištění následné péče vč. DPH činí             485 862,34 Kč

- 1 rok péče o vysazený porost: Cena bez DPH ………………… 146 429, 81 Kč

DPH …………………………...   30 750,26 Kč

Cena včetně DPH …………… 177 180,07 Kč

- 2 rok péče o vysazený porost: Cena bez DPH ………………… 118 994,21 Kč

DPH …………………………...  24 988,78 Kč

Cena včetně DPH ……………143 982,99 Kč

- 3 rok péče o vysazený porost: Cena bez DPH …………………  136 115,11 Kč

DPH ……………………………   28 584,17 Kč

Cena včetně DPH ……………  164 699,28 Kč

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Příloha: Aktualizovaný rozpočet (soupis prací, dodávek a služeb).

| V Brně dne 13.11.2025 | V Červeném Hrádku dne 13.11.2025 |
| --- | --- |
| „elektronicky podepsáno“ Ing. Pavel Zajíček ředitel KPÚ pro Jihomoravský kraj Za objednatele | „elektronicky podepsáno“ Ing. Michal Novák předseda představenstva KHL – EKO, a.s. Za zhotovitele |

Za správnost vyhotovení: Ing. Hana Divinová