Dodatek č. 5

ke smlouvě o dílo č. 1105-2023-541100 ze dne 2. 10. 2023 („Smlouva“)

1.	SMLUVNÍ STRANY

(1)	Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, na adrese U Nisy 745/6a,

460 57 Liberec

Zastoupená: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Bohuslavem Kabátkem,

ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Dášou Zemanovou, vedoucí Pobočky Semily

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 725 409 955

E-mail: d.zemanova@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení:

Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

(2)	AGROPLAN, spol. s r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4, IČO: 481 10 141, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 16154.

Zastoupená: Ing. Petrem Kubů – jednatel, Ing. Janou Švábovou - jednatel

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Janou Švábovou, jednatelkou, Ing. Petrem Kubů - jednatelem

V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

Vedoucí týmu: xxxxxxxxxxxx

Zástupce vedoucího týmu: xxxxxxxxxxxxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.: xxxxxxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx

ID datové schránky: pb5jxk5

Bankovní spojení:

ČSOB Praha 4

Číslo účtu: 31405/0300

DIČ: CZ48110141

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

- Preambule

- Tento dodatek je uzavírán z důvodu potřeby provedení dodatečného zjišťování hranic pozemku parc. č. KN 371/2, evidovaného na LV č. 1815 pro kat. území Košov a pozemků parc. č. KN 364/2 a KN 367/3, evidovaných na LV č. 796 pro kat. území Košov, u nichž nebyl získán souhlas s jejich řešením v pozemkových úpravách dle ust. § 3 odst. 3 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), v rámci vyložení soupisů nároku vlastníků pozemků.

- Jedná se o vyhrazenou změnu závazku ze smlouvy, jež si objednatel vyhradil v souladu s ust. § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. (dle čl. 17 Smlouvy). Na jejím základě budou předmětné pozemky vyjmuty z pozemkových úprav a zařazeny mezi pozemky neřešené dle § 2 zákona. V souladu s bodem 17.5.a) Smlouvy dochází tímto dodatkem k úpravě (doplnění) počtu měrných jednotek, a to s ohledem na výše uvedené, nezávisle na vůli Smluvních stran.

- Na základě tohoto dodatku dochází k nárůstu objemu geodetických prací spojených s etapou 6.2.5 – Zjišťování průběhu hranic neřešených pozemků o 3 měrné jednotky (MJ). Cena za provedení výše uvedených prací pro etapu 6.2.5 (došetření) bude stanovena jako součin počtu MJ a ceny za měrnou jednotku dle Přílohy č. 1 Smlouvy, ve znění pozdějších dodatků, která pro dílčí etapu 6.2.5 činí 3.025,00 Kč bez DPH.

- V důsledku této změny se mění i celková cena díla uvedená v čl. 3.1. Smlouvy, která se navyšuje o 9 075,00 Kč bez DPH, tj. 10 980,75 Kč vč. DPH.

- Termín pro předání dílčí etapy 6.2.5 (došetření) je stanoven do 30. 4. 2026.

Předmět Dodatku

Strany dodatku se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy:

- Čl. 3.1, který zní:

- 3.1 Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně

| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 1 164 960,00 Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 1 125 795,00 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 192 390,00 Kč |
| Celková cena Díla bez DPH | 2 483 145,00 Kč |
| DPH 21 % | 521 460,45 Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | 3 004 605,45 Kč |

- a

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Košov:

|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín předání k akceptačnímu řízení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 24 | 3 025,00 | 72 600,00 | 31.01.2025 |
| Rekapitulace kalkulace ceny |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 164 960,00 Kč |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 125 795,00 Kč |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 192 390,00 Kč |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 2 483 145,00 Kč |  |
| DPH 21 % v Kč |  |  |  |  | 521 460,45 Kč |  |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 3 004 605,45 Kč |  |

- se ruší a nahrazují zněním následujícím:

- 3.1 Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně

| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 1 174 035,00 Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 1 125 795,00 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 192 390,00 Kč |
| Celková cena Díla bez DPH | 2 492 220,00 Kč |
| DPH 21 % | 523 366,20 Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | 3 015 586,20 Kč |

- a

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Košov:

|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín předání k akceptačnímu řízení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 24 | 3 025,00 | 78 650,00 | 31.01.2025 |
| 6.2.5 (došetření) | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 3 | 3 025,00 | 9 075,00 | 30.04.2026 |
| Rekapitulace kalkulace ceny |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 174 035,00 Kč |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 125 795,00 Kč |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 192 390,00 Kč |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 2 492 220,00 Kč |  |
| DPH 21 % v Kč |  |  |  |  | 523 366,20 Kč |  |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 3 015 586,20 Kč |  |

Závěrečná ustanovení

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad	AGROPLAN, spol. s r.o.

Místo: Liberec 	Místo: Praha

Datum: 13. 11. 2025	Datum: 13. 11. 2025

| Ing. Bohuslav Kabátek ředitel KPÚ pro Liberecký kraj | Ing. Petr Kubů jednatel |
| --- | --- |