DODATEK Č. 2

SMLOUVy O DÍLO

- uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Smlouva“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, na adrese Zarámí 88, 760 41 Zlín

Zastoupený: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupený: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj

V technických záležitostech zastoupený: Ing. Romanem Hákem, vedoucím Pobočky Zlín

Ing Soňou Šujanovou, radou Pobočky Zlín

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 727 956 372   /   +420 727 957 182

E-mail: roman.hak@spu.gov.cz   /   sona.sujanova@spu.gov.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- GEOREAL spol. s r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Hálkova 12, 301 00 Plzeň, IČO: 405 27 514, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 1442.

Zastoupená: Martinem Vondráčkem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Martinem Vondráčkem, jednatelem

V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXXXXXX

Kontaktní údaje:

Tel.:      XXXXXXXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXXXXXXX

ID datové schránky: s85762s

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 0720092329/0800

DIČ: CZ40527514

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Úvodní ustanovení

- Mezi smluvními stranami byla dne 15. 9. 2023 uzavřena smlouva na vypracování díla „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Brumov“ ve znění pozdějších dodatků.

- Tímto dodatkem č. 2 dochází k nepodstatné změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú.  Brumov“. Jedná se o snížení a zvýšení počtu MJ u dílčích   částí 6.2.4, 6.2.6, 6.2.8, 6.3.1, 6.3.2. a Hlavního celku 6.4.

Z důvodu upřesnění měrných jednotek dle skutečně provedených prací, došlo ke snížení počtu měrných jednotek u dílčí části 6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

Na základě rozboru současného stavu došlo k navýšení počtu měrných jednotek u dílčího celku 6.2.6 Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů. Toto navýšení bylo způsobeno nutností vyšetřit hranice v porostech, které byly vyhodnoceny jako nezbytné pro tvorbu návrhu pozemkových úprav.

Dále došlo po projednání k upřesnění průběhu obvodu pozemkových úprav, další změny obvodu pozemkových úprav vyplynuly při zjišťování průběhu hranic v důsledku jednání s vlastníky na místě. Všechny tyto změny vedly k navýšení rozlohy řešeného území, a tudíž k navýšení počtu měrných jednotek, a to u dílčí částí 6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků, dílčí části 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení, dílčí části 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona a dílčí části 6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“.

Veškeré změny byly projednány a odsouhlaseny s Pobočkou Zlín.

- Tato změna smlouvy je v pořadí první změnou závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu ust. § 222 ZZVZ. Celková cena díla dle původní smlouvy o dílo na veřejnou zakázku činila 7 458 750,00 Kč bez DPH. Na základě dodatku č. 1 byla upravena cena díla v důsledku navýšení jednotkových položkových cen vlivem meziroční míry inflace za rok 2023, a činila 8 204 625,00 bez DPH.  Změna smlouvy na základě dodatku č. 1 nebyla změnou závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu ust. § 222 ZZVZ.  Tímto dodatkem č. 2 dochází ke zvýšení celkové ceny díla o 203 500 Kč bez DPH.  Absolutní hodnota změny činí 408 100 Kč bez DPH (plus 305 800 Kč bez DPH a mínus 102 300 Kč bez DPH), což odpovídá 4,97% původní hodnoty smlouvy o dílo upravené v souladu s ustanoveními o změně ceny na základě dodatku č. 1.

- S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na úpravě ceny díla.

I.

Příloha č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedených dílčích částí upravuje takto:

6.2.4 	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

539 MJ x 3 300 Kč = 1 778 700 Kč

6.2.6 	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů

232 MJ x 2 200 Kč = 510 400 Kč

6.2.8 	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků

728 MJ x 550 Kč = 400 400 Kč

6.3.1 	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")

728 MJ x 1 650 Kč = 1 201 200 Kč

6.3.2	 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona

728 MJ x 2 200 Kč = 1 601 600 Kč

6.4 Mapové dílo

728 MJ x 550 Kč = 400 400 Kč

II.

Dosavadní text bodu 3.1. článku 3. Cena díla smlouvy se ruší a nový text zní takto:

- 3.1   Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:

| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 4 431 900,00 Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 3 575 825,00 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 400 400,00 Kč |
| Celková cena Díla bez DPH | 8 408 125,00 Kč |
| DPH 21 % | 1 765 706,25 Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | 10 173 831,25 Kč |

- Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu („Cena Díla“).

- Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.

- Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

- Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je:

- Příloha č. 1 Položkový výkaz činností

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEOREAL spol. s r.o.

Ve Zlíně dne: 14.11.2025		V Plzni dne: 13.11.2025

„elektronicky podepsáno“		„elektronicky podepsáno“

________________________________	___________________________

Ing. Mlada Augustinová		Martin Vondráček

ředitelka		jednatel

Krajského pozemkového úřadu pro Zlínský kraj

Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá: Ing. Petra Dubcová