Dodatek č. 1

- ke smlouvě o dílo č. 1083-2025-537202 ze dne 8.10.2025 („Smlouva“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, na adrese Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3

Zastoupená: Ing. Jiřím Veselým, ředitelem KPÚ

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiřím Veselým, ředitelem KPÚ

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Rostislavem Trochtou, vedoucím Pobočky Benešov

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 725 385 662

E-mail: rostislav.trochta@spu.gov.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- AREA G.K. spol. s r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Světská 1418, Praha 9, Kyje, 198 00, IČO: 25094459, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 49143.

Zastoupená: jednatelem Milanem Novým

Ve smluvních záležitostech zastoupená: jednatelem Milanem Novým

V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXXXX

Kontaktní údaje:

Tel.: XXXXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXXXX

ID datové schránky: jyem6ry

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 19-4040960207/0100

DIČ: CZ25094459

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Preambule

Předmětem Dodatku č. 1 ke Smlouvě je navýšení počtu měrných jednotek při vytyčení a označení hranic pozemků po ukončených pozemkových úpravách ve smyslu § 12 odst. 2 zákona č. 139/2002 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů. Nový počet měrných jednotek je 255 MJ.

Předmět Dodatku

Dochází k navýšení počtu měrných jednotek a tím i celkové ceny za dílo:

počet MJ dle smlouvy o dílo: 229

cena za MJ bez DPH: 990 Kč

cena dle smlouvy o dílo bez DPH: 226 710 Kč (229 MJ x 990 Kč/MJ)

počet MJ dle podaných žádostí vlastníků: 255

cena za MJ bez DPH: 990 Kč

cena dle skutečného provedení bez DPH: 252 450 Kč (255 MJ x 990 Kč/MJ)

Celková cena díla se zvyšuje o 25 740 Kč bez DPH.

Změna byla provedena adekvátně v souladu s § 222 odst. 5 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Odůvodnění dodatku

- V rámci realizace veřejné zakázky došlo k upřesnění skutečného rozsahu plnění. V zadávací dokumentaci (ZD), konkrétně ve výzvě a návrhu SoD, byl chybně uveden počet měrných jednotek (MJ). Přesný počet MJ bylo možné určit pouze z příloh ZD – seznamu vytyčovaných pozemků a zákresu vytyčovaných hranic. Zpracovatel zakázky na nesoulad upozornil až po podpisu SoD, a to v rámci přípravy plnění. Pobočka Benešov při stanovení MJ opomněla zákres 26 MJ v katastrálním území Chmelná u Vlašimi (z celkových 200 MJ v tomto k.ú.), jelikož zákres byl veden v jiné vrstvě, která zůstala při výpočtu skryta. Tím došlo ke chybnému určení celkového počtu MJ.

- Z důvodu efektivity a hospodárnosti považuje pobočka za vhodné provést zakázku jako celek a navýšit počet MJ dodatkem ke SoD. Zpracovatel se bude pohybovat v místě plnění, bude zvát stejné vlastníky k předání hranic pozemků. Tímto postupem dojde k úspoře času i administrativní zátěže.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem se nemění.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Dodatek vyhotovila a za jeho správnost odpovídá: Ing. Monika Citriaková

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AREA G.K. spol. s r.o.

Místo: Praha		Místo: Praha

Datum: dle elektronického podpisu		Datum: dle elektronického podpisu

13.11.2025	11.11.2025

„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________

Jméno: Ing. Jiří Veselý		Jméno: Milan Nový

Funkce: ředitel KPÚ pro Středočeský kraj 	Funkce: jednatel

a hl.m. Praha