DODATEK č. 1

- ke smlouvě o dílo č. 750-2025-537202 ze dne 25. 8. 2025 („Smlouva“)

- uzavřený v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

- („Dodatek“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, na adrese nám. Winstona Churchilla 1800/2, 13000 Praha 3.

Zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Rostislav Trochta, pobočka Benešov

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 725 385 662

E-mail: rostislav.trochta@spu.gov.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- AGROPLAN, spol. s r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Jeremenkova 411/9, 147 00 Praha 4 - Podolí, IČO: 48110141, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 16154.

Zastoupená:	Ing. Petrem Kubů, jednatelem

Ve smluvních záležitostech zastoupená:	Ing. Petrem Kubů, jednatelem; Ing. Janou Švábovou, jednatelem

V technických záležitostech zastoupená:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX; XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Vedoucí týmu:	XXXXXXXXXXXX

Zástupce vedoucího týmu:	XXXXXXXXXXXX

Kontaktní údaje:

Tel.:	XXXXXXXXXX

E-mail:	XXXXXXXXXX

ID datové schránky:	pb5jxk5

Bankovní spojení:	ČSOB a.s. Praha 4

Číslo účtu:	31405/0300

DIČ:	CZ48110141

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

# Preambule

- Předmětem tohoto Dodatku je úprava počtu měrných jednotek v části 6.2.1 Revize stávajícího bodového pole v Položkovém výkazu činnosti – Příloha ke Smlouvě – KoPÚ Radošovice u Vlašimi, který se z původního počtu MJ 36 navyšuje na počet MJ 39 (změnou počtu MJ dochází zároveň i k navýšení ceny za dílo).

- Zhotovitel při plnění předmětu díla bude postupovat v souladu s dokumentem Stanovení podmínek k ochraně zájmů zeměměřictví a katastru při komplexní pozemkové úpravě v k.ú. Radošovice u Vlašimi ze dne 26. 5. 2025 vydaným Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Benešov.

Předmět Dodatku

Změna počtu měrných jednotek v části 6.2.1 Přílohy ke Smlouvě

- Část 6.2.1 Revize stávajícího bodového pole v Položkovém výkazu činnosti – Příloha ke Smlouvě – KoPÚ Radošovice u Vlašimi se mění následovně:

- počet MJ dle smlouvy o dílo: 36

- počet MJ nový dle odsouhlasení KP Benešov: 39

- cena za MJ bez DPH: 500 Kč

- cena dle smlouvy o dílo bez DPH: 18 000 Kč (36 MJ x 500 Kč/MJ)

- cena dle odsouhlaseného stavu bez DPH: 19 500 Kč (39 MJ x 500 Kč/MJ)

- V rámci smlouvy o dílo se jedná o vícepráce ve výši 1 500 Kč bez DPH (3 MJ x 500 Kč/MJ)

- Celková cena díla se navyšuje o 1 500 Kč na 3 637 550 Kč bez DPH.

- Součástí tohoto Dodatku je upravený Položkový výkaz činnosti – Příloha k Dodatku č.1 – KoPÚ Radošovice u Vlašimi, který nahrazuje původní Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – KoPÚ Radošovice u Vlašimi.

Odůvodnění dodatku

Zhotovitel při revizi bodového pole pro potřeby pozemkových úprav v uvedeném katastrálním území zjistil a navrhl k zrevidování více bodů bodového pole (tj. bodů podrobného polohového bodového pole, zhušťovacích bodů a trigonometrických bodů), než kolik bylo předmětem uzavřené Smlouvy o dílo. Rozšíření revize PPBP bylo projednáno a odsouhlaseno s Katastrálním pracovištěm Benešov.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

- PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGROPLAN, spol. s r.o.

Místo: Praha		Místo: Praha

Datum: dle elektronického podpisu		Datum: dle elektronického podpisu

20.11.2025	18.11.2025

„elektronicky podepsáno“					„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________

Jméno: Ing. Jiří Veselý		Jméno: Ing. Petr Kubů

Funkce: ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha	Funkce: jednatel AGROPLAN, spol. s r.o.

Příloha :

1. Položkový výkaz činností – Příloha k Dodatku č. 1 – KoPÚ Radošovice u Vlašimi

Dodatek vyhotovil a za jeho správnost odpovídá: Ing. Ondřej Daněk

| Položkový výkaz činností – Příloha k Dodatku č.1 – KoPÚ Radošovice u Vlašimi |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10) | Cena bez DPH v Kč 10) | Cena vč. DPH 10) | Termín předání k akceptačnímu řízení |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole | bod | 39 | 500,00 | 19 500,00 | 23 595,00 | 30.11.2025 4) |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 571 | 700,00 | 399 700,00 | 483 637,00 | 28.02.2026 4) |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 186 | 700,00 | 130 200,00 | 157 542,00 |  |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 229 | 2 400,00 | 549 600,00 | 665 016,00 | 30.07.2026 4) |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 5 | 5 000,00 | 25 000,00 | 30 250,00 | 30.07.2026 4) |
| 6.2.6 | Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 6), 8) | 100 bm | 178 | 1 100,00 | 195 800,00 | 236 918,00 | 30.07.2026 4) |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | 757 | 250,00 | 189 250,00 | 228 992,50 | 30.11.2026 4) |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 757 | 250,00 | 189 250,00 | 228 992,50 | 29.01.2027 4) |
| „Přípravné práce“ celkem |  |  |  |  | 1 698 300,00 | 2 054 943,00 | 29.1.2027 |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 756 | 950,00 | 718 200,00 | 869 022,00 | 31.01.2028 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) | ha | 15 | 500,00 | 7 500,00 | 9 075,00 |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 27 | 200,00 | 5 400,00 | 6 534,00 |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 6 | 500,00 | 3 000,00 | 3 630,00 |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2) | ks | 2 | 40 000,00 | 80 000,00 | 96 800,00 |  |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ 11) | ha |  |  |  |  |  |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha 11) | ha | 1 | 6 650,00 | 6 650,00 | 8 046,50 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha 11) | ha | 1 | 3 800,00 | 3 800,00 | 4 598,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) | ha | 1 | 1 425,00 | 1 425,00 | 1 724,25 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 756 | 850,00 | 642 600,00 | 777 546,00 | 30.7.2028 |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 125 000,00 | 250 000,00 | 302 500,00 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 7) | 100 bm | 26 | 800,00 | 20 800,00 | 25 168,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12) | ha |  |  |  |  |  |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12) | ha | 1 | 5 950,00 | 5 950,00 | 7 199,50 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12) | ha | 1 | 3 400,00 | 3 400,00 | 4 114,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12) | ha | 1 | 1 275,00 | 1 275,00 | 1 542,75 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Návrhové práce“ celkem |  |  |  |  | 1 750 000,00 | 2 117 500,00 |  |
|  | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 757 | 250,00 | 189 250,00 | 228 992,50 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Mapové dílo“ celkem |  |  |  |  | 189 250,00 | 228 992,50 |  |
| Rekapitulace kalkulace ceny |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem v Kč |  |  |  |  | 1 698 300,00 | 2 054 943,00 |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem v Kč |  |  |  |  | 1 750 000,00 | 2 117 500,00 |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem v Kč |  |  |  |  | 189 250,00 | 228 992,50 |  |
| Celková cena v Kč |  |  |  |  | 3 637 550,00 | 4 401 435,50 |  |
| 2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7) Počet Měrných jednotek bude stanoven podle původní katastrální hranice. |  |  |  |  |  |  |  |
| 10) Ceny bez DPH jsou uváděny na celé Kč, zaokrouhlené směrem nahoru, ceny s DPH jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž cena je v Zadávací dokumentaci limitovaná (pozn.: do 10 ha - sedminásobek, do 50 ha - čtyřnásobek, nad 50 ha jeden a půl násobek). V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, do MJ se bude počítat výměra všech navržených opatření v ha, uvedená v technické zprávě PSZ již převzaté podle čl. 6.3.1 Smlouvy. Do této výměry se nezapočítává výměra agrotechnických a organizačních opatření. |  |  |  |  |  |  |  |
| 12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž cena je v Zadávací dokumentaci limitovaná (pozn.: do 10 ha - sedminásobek, do 50 ha - čtyřnásobek, nad 50 ha jeden a půl násobek). V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována změna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu. |  |  |  |  |  |  |  |